УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Мышкинского МР

от 16.12.2009  № __1058______

Районная целевая программа

«Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин Ярославской области» на 2010-2013 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | - районная целевая Программа «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин Ярославской области» на 2010- 2013 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - администрация Мышкинского муниципального района |
| Основание разработки Программы | Постановление правительства Ярославской области от 11.11.2009г. № 1086-п «Об утверждении областной целевой программы «Берегоукрепление на 2010-2013 годы»; Постановление Администрации Мышкинского муниципального района №974 от 27.11.2009г. «О разработке районной целевой программы «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин Ярославской области» на 2010-2013 годы» |
| Куратор Программы | - отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее отдел ЖКХ администрации ММР) - отдел архитектуры администрации Мышкинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | - отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района - отдел архитектуры администрации Мышкинского муниципального района |
| Исполнитель Программы | - муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» |
| Основные разработчики Программы | - отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - укрепление двухкилометрового участка берега р.Волга в центральной и северной части г. Мышкин Задачи Программы: - сохранение коренного берега р.Волга; - сохранение естественных очертаний берега и ландшафта прибрежной полосы р.Волга; - минимальное вмешательство в природные и хозяйственные объекты города; - минимум работ, нарушающих экологию водоема - сокращение трудоемких и дорогостоящих объемов работ по укреплению берега |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - уменьшение обрушения берега реки Волга не менее чем на 1 метр в год; - предотвращение ущерба от обрушения берега не менее чем 500 млн.руб. в год |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2010 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общая потребность в ресурсах – 168,75млн.руб. в т.ч.: из федерального бюджета – 114,05млн.руб. из областного бюджета – 34,7млн.руб. из местного бюджета – 20млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -укрепление берега протяженностью 2,075 км - предотвращение ущерба от обрушения берега на сумму 1656,3 млн. руб. в ценах первого квартала 2009 года |
| Ответственные лица для контактов | Минаева Ольга Викторовна – первый заместитель главы администрации Мышкинского МР тел. (8-48544) 2-16-44; Чернышов Сергей Владимирович – начальник отдела ЖКХ администрации Мышкинского МР тел. (8-48544) 2-13-05; Колпаков Сергей Владимирович – директор МУ ММР«Служба единого заказчика» тел. (8-48544) 2.-13-39 Горбачева Валентина Ивановна – начальник отдела архитектуры администрации Мышкинского МР Тел (8-48544) 2-15-06 |

I.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ

Участок берегоукрепления находится на левом берегу Волжской ветви Рыбинского водохранилища в г. Мышкин Ярославской области.  Город Мышкин является районным центром с населением около 6 тыс. человек и располагается по берегу узкой полосой 500-600 м, длинной около 3 км, на участке берега 345-347 км (километраж приводится по Атласу Единой глубоководной системы Европейской части РФ).

Необходимость в укреплении левого берега р. Волга в черте г.Мышкин Ярославской области, вследствие интенсивного его разрушения, возникла после заполнения Рыбинского водохранилища в 1947 году.

В настоящее время вопрос берегоукрепления в черте города Мышкин, является особенно актуальным, требующим неотлагательного решения.

В связи с высокими уровнями Рыбинского водохранилища- 102,0 м и длительным стоянием уровня на данных отметках в последние годы, резко возрасла интенсивность переработки берега в черте г. Мышкин на участке протяженностью 2 км. Ситуация в настоящее время стала критически опасной и имеет чрезвычайный характер. Береговая черта вплотную подошла к зданию предприятия некоммерческого партнерства «Дом ремесел», зданию МУ Мышкинской коррекционной школы – интернат, в которой обучаются дети не только Мышкинского района, но и соседних муниципальных районов: Угличского, Брейтовского и Некоузского. В р. Волга произошло обрушение нескольких рядов берез и реальную угрозу имеют оставшиеся два ряда (ранее их было 7). Началось разрушение дорожного полотна. До домов жителей улицы, расположенных за проезжей частью, остаются считанные метры (более 10 домов отстают от береговой линии на 5-20 метров). При скорости разрушения берега 1-2 метра в год это требует принятия неотложных мер. Всего в опасной зоне находятся:

- более 300 жилых домов с хозяйственными постройками и усадьбами;

- около 80 производственных построек, из них 25 памятников истории и культуры;

- ряд социально – бытовых объектов, зона отдыха;

- сеть коммуникаций в составе линий электро передач, связи, водопровода, газопровода, асфальтированные дороги и т.п.;

- земли под садами ,огородами, лесопарковой зоной и др. угодья, площадью до 105 га.

Начинается разрушение проезжей части ул. Никольская, береговая линия вплотную приблизилась к зданиям. На этой улице расположено более 10 зданий, являющихся памятниками истории и культуры 19-го и первой половины 20-го веков. Сама ул. Никольская (Верхний бульвар) имеет большую культурно-историческую ценность. Бесценна и ее ландшафтно-природная значимость. Эта улица (Верхний бульвар) имеет для мышкинцев особое значение. Она является излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. С крутого берега открывается прекрасная панорама реки Волга, впадающей в нее реки Юхоть и ее живописных берегов.Это место является одним из главных объектов туристического показа. В непосредственной близости к обрывистому берегу расположены мемориал Победы и часовня Георгия Победоносца, имеющие большую культурно-историческую ценность федеральной значимости. Во избежание значительных потерь, несопоставимо больших, чем предупредительные меры, и причинения катастрофического ущерба природной среде берегоукрепление в черте города Мышкин имеет первостепенную значимость.

Долгосрочные планы развития Ярославской области, отраженные в стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г. № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской  области до 2030 года», предусматривают улучшение состояния окружающей среды, сокращение от негативного воздействия природной среды.

Строительство берегозащитных сооружений, предусмотренных программой, внесет весомый вклад в решение стратегических  задач социально-экономического развития района, обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, позволит избежать переселение людей и переноса зданий из опасной зоны возможного обрушения, предотвратит гибель людей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Целью данной Программы является укрепление двухкилометрового участка берега Волга в центральной и северной части г. Мышкин для прекращения его размыва, подмыва, разрушения и эрозии. Берегозащитное сооружение должно решать комплексную задачу прекращения деформации берега не только от влияния реки Волги (водохранилища) но и от эрозийного воздействия местного склонового стока, атмосферных осадков, хозяйственной деятельности.

Задачами, которые будут решены после реализации Программы являются:

- максимальное сохранение коренного берега с прислонным верхним креплением и насыпным нижним - схема выдвинутого в акваторию сооружения;

- уполаживание  (срезка) обрывистых частей берега для верхнего и минимальная подсыпка в дамбу нижнего крепления – схема прижатого к берегу крепления;

- сохранение естественных очертаний берега и ландшафта прибрежной полосы;

- минимальное вмешательство в природные и хозяйственные объекты на берегу;

- минимальное стеснение акватории водохранилища по рыбохозяйственным и судоходным условиям;

- минимум работ в акватории, усложняющих технологию строительства и нарушающих экологию водоема;

- максимальное сокращение  трудоёмких и дорогостоящих объемов работ в целом по укреплению берега.

III. СРОКИ (ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .

Сроки реализации районной целевой Программы - 2010-2013 годы.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогноз по этапам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Уменьшение обрушения берега р. Волга | м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Предотвращение ущерба от обрушения берега р. Волга | млн. руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |

Результаты выполнения мероприятий Программы будут оцениваться по показателям (индикаторам) ежегодно. Значение показателя, приведенного в пункте 2 таблицы, определяется на весь объект в целом и учитывается в расчетах лишь после завершения строительства объекта.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Исполнителем Программы является муниципальное учреждение «Служба единого заказчика». Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» в рамках реализации Программы осуществляет следующие функции:

- выступает заказчиком в части разработки  документации для проведения торгов на право размещения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин;

- по результатам аукциона (конкурса) заключает муниципальный контракт на выполнение СМР по берегоукреплению Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин;

- контролирует выполнение работ по берегоукреплению Рыбинского водохранилища в черте г. Мышкин;

- принимает выполненные работы в соответствии с проектной документацией;

- принимает документы для регистрации права муниципальной собственности на объект введенный в эксплуатацию.

МУ ММР «Служба единого заказчика» предоставляет отчет о ходе реализации Программы  в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, для подготовки и предоставления в ОЭ,МЗ и ПД администрации ММР.

VI. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протя-жен-ность, м | Размер вероятного предотвращаемого экономического ущерба, млн. руб. (в ценах 2009 г.) | Сметная стоимость (в ценах 2009 года), млн. руб. | Бюд-жет - источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте г. Мышкин Ярославской области | МУ ММР «Служба единого заказчика» | 2075 | 1656,3 | 614,1 | федеральный |  | 30,0 | 54,05 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной | 6,7 | 7,0 | 10,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный | 1,0 | 4,7 | 8,3 | 6,0 |