ООО « Спецстройпроект»

Утверждено:

Постановлением  Администрации

Мышкинского муниципального    района

от  18.06. 2010  г. №436.

Охотинское

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославская область

Мышкинский муниципальный район

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Главный архитектор проекта                                                                       В.В.Богородицкий

Ярославль  2010г.

Содержание:

| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | Введение ………………………………………………………..……..…… Общие сведения ………………………………………………………..… План реализации генерального плана ……………………….……… Жилищное строительство …………………………………………….…… Социальная сфера …………………………………………………..……… Промышленная сфера …………………………………………………. Транспортная инфраструктура …………………………………..……… Инженерная инфраструктура ……………………………………………. | 2 3 3 4 5 6 6 7 |
| --- | --- | --- |

Приложение:

Постановление Главы Мышкинского муниципального района от 08.11.2006 № 802 «О подготовке проектов правил землепользования и застройке городского и сельских поселений Мышкинского муниципального района» Постановление администрации Мышкинского муниципального района от 24.09.2009 № 765 «О назначении публичных слушаний» Постановление Главы Мышкинского муниципального района от 26.09.2007 №891 «О внесении изменений в постановление Главы Мышкинского муниципального района от 08.11.2006. №802 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки городского и сельского поселений Мышкинского муниципального района» Постановление администрации Мышкинского муниципального района от 03.09.2009 №670 «О внесении изменений в постановление Главы Мышкинского муниципального района от 08.11.2006. №802 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки городского и сельских поселений Мышкинского муниципального района» Решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 31 декабря 2009г. №63 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Охотинского сельского поселения»

Введение

План реализации генерального плана Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области разработан ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (150040 Ярославль, ул. Некрасова. 39 Б; лицензия Д 816001 от 18.12.2006 рег. № ГС-1-76-02-26-7606047338-005005-2 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; шифр проекта МК-7-09).

Полномочия органов местной администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Проект плана реализации генерального плана содержит следующие разделы:

| - - - - - | жилищное строительство; социальная сфера; производственная сфера; транспортная инфраструктура; инженерная инфраструктура; |
| --- | --- |

+

Характеристика мероприятий в рамках вышеуказанных разделов производится по следующим параметрам:

| - - - - - - | наименование и параметры объектов капитального строительства; местоположение; сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов; сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства; возможные источники финансирования; финансово-экономические обоснования реализации (ориентировочные стоимости). |
| --- | --- |

- Общие сведения

Охотинское сельское поселение является   административно-территориальным образованием (поселением) Мышкинского муниципального района  (далее - МР) Ярославской области.

Географическая площадь территории СП составляет 149,135 кв.км или 14 913,50га (в местный СК-76).

На севере и северо-востоке граница Охотинского СП совпадает с границей между Мышкинским и Рыбинским муниципальными районами Ярославской области, на востоке – с границей между Мышкинским и Большесельским муниципальными районами Ярославской области, на юге – с границей между Мышкинским и Угличским муниципальными районами Ярославской области, на западе линия границы Охотинского СП совпадает с береговой линией реки Волги. .

В состав  Охотинского СП  входит 42 сельских населенных пункта (далее - СНП).

Административным центром Охотинского СП является с. Охотино.

Границы Охотинского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 №65-з в административных границах Охотинского сельского округа.

Численность населения Охотинского СП (на 2009 год) составляет 938 человек

(зарегистрированных по месту жительства).

- План реализации генерального плана

План мероприятий по реализации генерального плана Охотинского СП разработан в соответствии с утвержденными в установленном порядке генеральным планом сельского поселения и правилами землепользования и застройки.

Стоимость работ по заключённому муниципальному контракту по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Охотинского сельского поселения составила 890 тыс. руб., из них 623 тыс.руб профинансировано из областного бюджета и 267 тыс. руб.- из местного бюджета.

Реализация генерального плана предусмотрена на следующих двух этапах: 1-я очередь – 2014 год, расчетный срок – 2026 год.

Стоимость объектов капитального строительства, приводимая в плане реализации генерального плана носит ориентировочный характер (по аналогам для Ярославской области).

Муниципальные программы развития территории  Мышкинского муниципального района    в части размещения конкретных объектов капитального строительства, как на 1-ю очередь, так и на расчетный срок реализации генплана:  «Программа социально – экономического развития Мышкинского муниципального района на 2009-2012 гг.», районная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района на 2010-2012гг», районная целевая программа  Мышкинского муниципального района  «Чистая вода»,  районная  целевая  программа  «Развитие  сельскохозяйственного  производства Мышкинского  муниципального района на 2008- 2012 год

2.1. Жилищное строительство

Существующий жилой фонд в Охотинском СП составляет    68,6тыс. кв.м, средняя жилищная обеспеченность составляет 80.0 кв.м/чел; объём ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 6.6 тыс. кв.м.

Мероприятия по плану реализации генерального плана  Охотинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Исполнители | Сроки подготовки документации по планировке территории | Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства | Возможный источник финансирования | Ориентиро-вочная стоимость (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индивидуальная, малоэтажная и смешанная жилая застройка | Индивидуаль-ные застройщики | 2010-2014 | 2010-2014 | Внебюджетные средства | 73 |  |
| 2 | Индивидуальная, малоэтажная и смешанная жилая застройка | Индивидуаль-ные застройщики | 2015-2026 | 2015-2026 | Внебюджетные средства | 387 |  |

2.2. Социальная сфера

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Охотинского СП, а также складывающихся  в перспективе сельских агломераций и созданием в них центров обслуживания соответствующих систем расселения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Охотинского СП характеризуется следующим:

Мероприятия по плану реализации генерального плана  Охотинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Местоположеине объектов | Сроки подготовки документации по планировке территории | Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства | Возможный источник финансирования | Ориентиро-вочная стоимость (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство школы- детский сад | с.Охотино | 2012 | 2012 2013 | бюджет | 50 | Планируется включение в программу |
| 2 | Строительство Дома культуры | с.Охотино | 2012 | 2012- 2014 | бюджет | 35 | Планируется включение в программу |
| 3 | Строительство Базы отдыха | Верхние Плостки | 2010 | 2010- 2014 | Внебюджетные средства | 60 |  |
| 4 | Водно-оздоровительный комплекс и коттеджный посёлок | близ д.Золотуха ( у базы отдыха «Мышкино подворье») | 2010 | 2010- 2015 | Внебюджетные средства | 74 |  |
| 5 | Строительство магазина | с.Охотино | 2015 | 2015 2016 | Внебюджетные средства | 10 |  |

2.3. Промышленная  сфера

Земли специального назначения увеличиваются за счет новой территории ТБО в районе д.Неверово. Генпланом на расчетный срок планируется строительство АЗС в районе с.Охотино.

.

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Местоположение объектов | Сроки подготовки документации по планировке территории | Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства | Возможный источник финансирования | Ориентиро-вочная стоимость (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство АЗС | с.Охотино | 2014 | 2014- 2015 | Внебюджетные средства | 18 |  |

2.4. Транспортная инфраструктура

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам  к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги

Мероприятия по плану реализации генерального плана  Охотинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Местоположение объектов | Сроки подготовки документации по планировке территории | Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства | Возможный источник финансирования | Ориентиро-вочная стоимость (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт дороги | д.Кирьяново | 2011 | 2011 | Обл.бюджет Мест. бюджет | 1.1 1.0 | Программа |
| 2. | Капитальный ремонт дороги | д.Антеплево | 2012 | 2012 | Обл. бюджет Мест. бюджет | 1.364 0.136 | Программа |
| 3 | Капитальный ремонт дороги | с.Учма- Верхние Плостки | 2012 | 2012- 2013 | Обл. бюджет Мест. бюджет | 2.5 | Программа |
| 4 | Капитальный ремонт дороги | с.Охотино | 2013 | 2013 2014 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 2.1 | Планируется включить в программу |
| 5 | Капитальный ремонт дороги | до д.Бабайки | 2016 | 2016 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 3.0 | Планируется включить в программу |
| 6 | Капитальный ремонт дороги | до д.Семёнково | 2018 | 2018 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 0.8 | Планируется включить в программу |
| 7 | Капитальный ремонт дороги | до д.Белозёрово | 2020 | 2020 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 1.3 | Планируется включить в программу |
| 8 | Капитальный ремонт дороги | до д.Терпилово | 2026 | 2026 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 4.8 | Планируется включить в программу |
| 9 | Капитальный ремонт дороги | по д.Золотуха | 2017 | 2017 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 0.8 | Планируется включить в программу |
| 10 | Капитальный ремонт дороги | По д.Кулычево | 2020 | 2020 | Обл. бюджет Мест.бюджет | 0.45 | Планируется включить в программу |

2.5. Инженерная инфраструктура

Сеть магистральных ЛЭП-220,110, 35 кВ на территории Охотинского СП остается без изменения.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

Водоснабжение осуществляется за счет поверхностных водозаборов (техническое водоснабжение) из реки Волга, а также от артезианских скважин.

Артезианские скважины водоснабжения существуют в СНП Еремейцево, Юхоть, Охотино, Высоцкая, Дубровки, Могилицы, Антеплево, Неверово, Костюрино, Порхачи, Угольники, Старово, из которых действуют в СНП Костюрино, Юхоть, Охотино.

Локальные очистные сооружения действуют в СНП Юхоть.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа большинство  СНП на территории Охотинского СП.

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха в прибрежной зоне реки Волги.

Остальные СНП Охотинского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа

Существующих отопительных котельных на территории Охотинского СП нет.

Перспективное использование отопительных котельных (с модернизацией) планируется на территории СНП Охотино, Верхние Плостки.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи в СНП Охотино, Коровино (2).

Сохраняются отделения почтовой связи в СНП  Охотино.

Мероприятия по плану реализации генерального плана   Охотинского  сельского  поселения

Инженерная инфраструктура

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Местоположеине объектов | Сроки подготовки документации по планировке территории | Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства | Возможный источник финансирования | Ориентиро-вочная стоимость (млн.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Межпоселковый газопровод | От границы Рыбинского района до с.Охотино | 2010-2011 | 2012 | бюджет | 51 | Программа |
| 2 | Разводящие сети | СНП Охотинская с/т | 2013 | 2013-2016 | бюджет | 12 | Программа |
| 3 | Строительство водопровода | с.Охотино | 2012 | 2012 | федеральный бюджет област. бюджет мест. бюджет внебюджетные средства | 0.56 0.42 0.14 0.28 | Программа |
| 4 | Модернизация водонапорной башни | с.Охотино | 2010 | 2010 | бюджет | 0.05 | Программа |
| 5 | Модернизация водонапорной башни | п.Юхоть | 2010 | 2010 | бюджет | 0.05 | Планируется включить в программу |
| 6. | Модернизация водонапорной башни | с.Костюрино | 2013 | 2013 | бюджет | 0.05 | Планируется включить в программу |