Администрация

Мышкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

|  | « 29 » 12 2012 г. |  | » | № 1251 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном

районе на 2013-2015  г.г.»

##### В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности на дорогах в Мышкинском муниципальном районе, на основании постановления администрации Мышкинского муниципального района № 1091 от  18.12.2012 г. «О разработке муниципальной целевой Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе на 2013-2015г.»»

##### П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе на 2013-2015 г.» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района О.В. Минаеву.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района                                                А.Г. Курицин

# Приложение 1

к постановлению администрации Мышкинского муниципального района от « 29 »  12    2012 г.

№  1251

# Муниципальная целевая программа
«Обеспечение безопасность дорожного движения
в Мышкинском муниципальном районе на 2013-2015 г.г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная целевая Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе на 2013-2015 г.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация Мышкинского муниципального района (далее администрация ММР) |
| Куратор муниципальной Программы | - отдел ВМР, ГО и ЧС администрации ММР |
| Разработчик муниципальной программы | - отдел ВМР, ГО и ЧС администрации ММР. |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | - отдел ВМР, ГО и ЧС администрации ММР. |
| Исполнитель муниципальной Программы | - комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения ММР; - отдел образования администрации ММР; (далее – отдел образования) - администрации городского поселения Мышкин, Охотинского и Приволжского сельских поселений (далее – администрации поселений) (по согласованию) - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования ПУ-34 (далее ПУ – 34) (по согласованию); - отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Угличского муниципального отдела полиции МВД РФ (далее – ГИБДД) (по согласованию), - Мышкинское ГУП «Автодор» (по согласованию); - ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» (по согласованию); - МАУ ММР «Редакция газеты «Волжские зори». |
| Основные Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах: - защита интересов общества и государства путем сокращения количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. |
| Основные задачи муниципальной программы | -повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения; - развитие и совершенствование безопасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - усиление контроля за эксплуатационным состояние автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов; |
| Целевые индикаторы муниципальной Программы | - сокращение количества погибших в результате ДТП к уровню текущего года; - сокращение количества ДТП с пострадавшими; -снижение социального риска (количества пострадавших в результате ДТП на 10 тыс. жителей). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2013-2015 г. |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Всего – 10 745 тыс. руб., в т.ч.: - 10 215.25 тыс. руб. – областной бюджет, в т.ч. 2013 г. – 4393.08 тыс. руб. 2014 г. – 4326.58 тыс. руб. 2015 г. – 1495.59 тыс.руб. |
|  | 2013 г. – 228.58 тыс. руб., в т.ч.: - Приволжское СП – 5.0 тыс.руб. - Охотинское СП – 10.0 тыс.руб. - ГП Мышкин - 198.5 тыс.руб. - Районный бюджет - 15.08 тыс.руб. 2014 г. – 225.08 тыс. руб., в т.ч.: - Приволжское СП – 5.0 тыс.руб. - Охотинское СП – 10.0 тыс.руб. - ГП Мышкин - 205,0 тыс.руб. - Районный бюджет - 5.08 тыс.руб. 2015 г. – 76.09 тыс. руб. - Приволжское СП – 5.0 тыс.руб. - Охотинское СП – 10.0 тыс.руб. - ГП Мышкин - 56 тыс.руб. - Районный бюджет - 5.09 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности | -Сокращение количества погибших в результате ДТП к уровню предыдущего года на 5%. -Снижение количества пострадавших в результате ДТП на 10тыс. жителей на 6%. -Снижение количества ДТП с пострадавшими к уровню предыдущего года на 3%. |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию муниципальной программы | - Пархоменко Н.В. – специалист 1 категории отдела ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района, тел. 2-15-28; |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

В 2010 году в Мышкинском Муниципальном районе произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли, 23 получили ранения. В 2011 году на территории района зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли 2 человека и 16 получили ранения.

За 11 месяцев 2012 года на территории района зарегистрировано 14 ДТП (АППГ-17), в которых погибли  3 человека (АППГ-2) и  17 человек получили ранения. За 11 месяцев 2012 года на территории Мышкинского муниципального района произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних детей  в которых получили ранения различной степени тяжести 3 ребенка.

Основными видами ДТП в Мышкинском районе являются столкновение и опрокидывание транспортных средств 12 ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения (далее-ПДД) водителями транспортных средств,  1 связаны с нарушением ПДД велосипедистами.

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденции к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности  за последствия невыполнения требований ПДД;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают особо тяжелые травмы. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП является одной из основных причин высокой смертности пострадавших.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые в настоящее время меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий по формированию эффективных механизмов взаимодействия Администрации района, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

# II. Цель и задачи Программы

2.1. Целями Программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах района. Защита интересов общества и государства путем сокращение количества погибших в результате ДТП, количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

2.2. Задачи:

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения;

развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов;

III. Сроки (этапы) реализации Программы

3.1. Реализация Программы – 2013-2015 г.г.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

4.1. В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:

- снизить уровень аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения;

- осуществить комплекс мер по совершенствованию организации дорожного движения, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

- осуществить комплекс мер по формированию безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации. Особое внимание планируется уделить детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения.

V. Механизм реализации Программы

5.1. Основные функции по обеспечению безопасности дорожного движения:

- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

- планирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;

-непосредственное осуществление профилактической работы по обеспечению   безопасности дорожного движения.

5.2. Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения возлагается на созданную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - КОБДД). КОБДД создается при администрации муниципального района, возглавляет первый заместитель Главы администрации Мышкинского  муниципального района Минаева О.В.

В рамках КОБДД могут создаваться рабочие комиссии по отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

К полномочиям КОБДД относятся:

- проведение комплексного анализа состояния обеспечения безопасности дорожного движения на соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

- разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых программ по обеспечению безопасности дорожного движения, контроль за их выполнением, целевым использованием выделенных денежных средств;

- предоставление администрации Мышкинского муниципального района информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;

- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам обеспечению безопасности дорожного движения, устранения причин и условий, способствующих их совершению ДТП;

- координация деятельности субъектов профилактики по:

- работе по предупреждению правонарушений, выработка мер по её совершенствованию;

- подготовке проектов иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, средствами массовой информации.

5.3. Заказчик Программы осуществляет выполнение следующих функций:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- обеспечение взаимодействия Администрации муниципального района с правоохранительными органами и иными субъектами профилактики, участвующими в реализации Программы;

- подготовка предложений о распределении средств местного бюджета, предусматриваемых на реализацию Программы;

- предоставление отчетов о ходе реализации Программы в установленном порядке.

5.4. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации Программы должностному лицу Администрации Мышкинского муниципального района, ответственному за взаимодействие с правоохранительными органами, которое составляет сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

5.5. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы – начальник отдела ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района.

VI. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- усиление профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование работы по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- постоянный контроль соблюдения скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, запрещение стоянок в местах интенсивного движения, применение современных инженерно-технических средств (дорожных знаков, разметки и т.д.)

- совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Финансирование |  |  |  |  | Источ- ник |  |  |  | Испол-нители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационное и правовое обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Профилактика обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание улично- дорожной сети: Устройство искусственной неровности: ул.Комсомольская, -ул. Энергетиков |  | 2013 г. 2013 г. | 190,0 |  |  | 10.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка светофоров: - ул. К.Либкнехта, д.33 |  | 2013 г. | 2375.0 |  |  | 125.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Видеонаблюдение: - ул.Карла Либкнехта-ул.Успенская, - ул.Газовиков- ул.Успенская |  | 2013 г. | 636.5 |  |  | 33.5 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Освещение на пешеходных переходах (установка светодиодных светильников) - ул. К.Либкнехта, - ул. Угличская ( 12 шт.) |  | 2013 г. | 570.0 |  |  | 30.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство искусственной неровности: с.Охотино, д.Коровино |  | 2013 г. | 190.0 |  |  | 10.0 |  | Бюджет с/п Охотино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение видеорегистраторов на школьные автобусы |  | 2013 г. | 171.0 |  |  | 9.0 |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Устройство искусственной неровности: с.Рождествено |  | 2013 г. | 95.0 |  |  | 5.0 |  | Бюджет Приволжского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Устройство искусственной неровности: д.Палюшино, п.Юхоть |  | 2014 г. | 190.0 |  |  | 10.0 |  | Бюджет с/п Охотино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Установка светофоров: - ул.Угличская, д.15 |  | 2014 г. | 2375.0 |  |  | 125.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Устройство искусственной неровности: с.Шипилово |  | 2014 г. | 95.0 |  |  | 5.0 |  | Бюджет Приволжского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Видеонаблюдение: - установить 3 (три) видеокамеры на трёх въездах в город |  | 2014 г. | 950.0 |  |  | 50.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Устройство искусственной неровности: - ул. Успенская, - ул. Лесная |  | 2014 г. | 190.0 |  |  | 10.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Освещение на пешеходных переходах (установка светодиодных светильников) -ул. Газовиков, - ул.Успенская (8 шт.) |  | 2014 г. | 380.0 |  |  | 20.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Видеонаблюдение: - ул.Угличская - ул.Газовиков |  | 2015 г. | 636.5 |  |  | 33.5 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Устройство искусственной неровности: л.Загородная |  | 2015 г. | 95.0 |  |  | 5.0 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Устройство искусственной неровности: - д.Кирьяново, - с.Еремейцево |  | 2015 г. | 190.0 |  |  | 10.0 |  | Бюджет с/п Охотино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Освещение на пешеходных переходах (установка светодиодных светильников): -ул. Лесная -ул.Комсомольская, - ул. Фурманова (7 шт.) |  | 2015 г. | 332.5 |  |  | 17.5 |  | Бюджет г/п Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Устройство искусственной неровности: -д.Крутово |  | 2015 г. | 95.0 |  |  | 5.0 |  | Бюджет Приволжского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г/п Мышкин (по согласо |
| 3.1 | Размещение материалов в СМИ (статьи, заметки) |  | Ежеквартально 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 15.81 15.82 15.82 |  |  | 0.83 0.83 0.84 | Районный бюджет |  |  | ГИБДД района, МАУ ММР «Редакция районной газеты «Волжские Зори» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение конкурсов, акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. |  | Ежемесячно 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 9.5 9.5 9.5 |  |  | 0.5 0.5 0.5 | Районный бюджет |  |  | Начальник отдела образования, Руководители образовательных учреждений ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение ежегодного районного и участие в областном конкурсе-фестивале юных велосипедистов, «Безопасное колесо» |  | Июнь-сентябрь2013г.; 2014 г.; 2015 г. | 97,5 97.5 97.5 |  |  | 2.5 2.5 2.5 | Районный бюджет |  |  | Начальник отдела образования, ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация подписки на газету «Добрая дорога детства» в общеобразовательных учреждениях района (школах) |  | Второе полугодие 2013г.; 2014 г.; 2015 г. | 4.75 4,75 4,75 |  |  | 0.25 0.25 0.25 | Районный бюджет |  |  | Начальник отдела образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Подписка на журнал «Путешествие на зелёный свет» для всех учебных заведений |  | Второе полугодие 2013 г.; 2014 г.; 2015 г. | 4,75 4,75 4,75 |  |  | 0.25 0.25 0.25 | Районный бюджет |  |  | Начальник отдела образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Методическое усовершенствование «уголков по безопасности дорожного движения» в младших классах общеобразовательных учреждений района (дом детского творчества, детский дом) |  | Первый, второй квартал 2013г.; 2014 г., 2015 г. | 4,75 4,75 4,75 |  |  | 0,25 0,25 0,25 | Районный бюджет |  |  | Начальник отдела образования, руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация разъяснительной и пропагандисткой работы в образовательных учреждениях района и ПУ-34 |  | ежемесячно | - |  |  | - |  |  |  |  | Руководители образовательных учреждений, директор ГОУ НПО ПУ-34 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Проведение детского районного конкурса «За безопасность дорожного движения» |  | Ноябрь-декабрь 2013 г.; 2014 г.; 2015 г. | 9.5 9.5 9.5 |  |  | 0.5 0.5 0.5 |  | Районный бюджет |  |  | Отдел образования, ГИБДД |  |  |  |  |  |  |
| 4. Материально-техническое оснащение контрольно-надзорных органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование автогородка в МОУ Мышкинская СОШ |  | Второй, третий квартал 2013 г. |  | 19,0 |  | 1.0 |  |  | Районный бюджет |  | Отдел образования, ГИБДД |  |  |  |  |  |  |

VII Методика оценки эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

| Наименование показателя (индикатора) | Относительное снижение Показателя . по отношению к базовому уровню 2012г. в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г | 2014г | 2015г |
| Сокращение количества погибших в результате ДТП к уровню предыдущего года | 5 | 10 | 15 |
| -Снижение количества пострадавших в результате ДТП на 10тыс. жителей к уровню предыдущего года | 6 | 12 | 18 |
| -Снижение количества ДТП с пострадавшими к уровню предыдущего года | 3 | 6 | 9 |