администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 15 | » | 05 | 2013 г. | № | 391 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление

администрации Мышкинского муниципального

района от 06.02.2013 г. № 80 « О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы Мышкинского муниципального района к

осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

В целях повышения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Мышкинского   муниципального  района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами в осенне-зимний период 2013-2014годов, недопущения опасных для людей и окружающей среды ситуаций,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 06.02.2013 г. № 80 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»:

1.1.Изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы администрации Мышкинского муниципального района О.В. Минаеву.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района                                                  А.Г. Курицин

Приложение №1 к

Постановлению Администрации

Мышкинского МР от 15.05.2013 № 391

| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов |
| --- |
| Мероприятия |  | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельные - всего, | ед. | 26 | 840,296 | 0,000 | 840,296 |
| в том числе муниципальные | ед. | 25 | 736,296 | 0,000 | 736,296 |
| Котельная 26 квартала | ед. | 1 | 711,828 | 0,000 | 711,828 |
| Метрологическая поверка приборов | шт. | 120 | 58,000 |  | 58,000 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИПиА | шт. | 11 | 69,367 |  | 69,367 |
| Техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования | шт. | 7 | 51,356 |  | 51,356 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт. | 18 | 64,527 |  | 64,527 |
| Ремонт электрооборудования ЩСУ | шт. | 14 | 104,432 |  | 104,432 |
| Текущий ремонт внутренних трубопроводов | км | 0,045 | 50,946 |  | 50,946 |
| Устрание замечаний экспертизы дымовой трубы | шт. | 1 | 130,000 |  | 130,000 |
| Устрание замечаний по дистанционному управлению выходными задвижками пара котлов | шт. | 3 | 106,200 |  | 106,200 |
| Техосвидетельствование котла №1 ДКВР 6,5/13 | шт. | 1 | 77,000 |  | 77,000 |
| Котельная Финского комплекса | ед. | 1 | 24,468 | 0,000 | 24,468 |
| Метрологическая поверка приборов | шт. | 55 | 12,000 |  | 12,000 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИПиА | шт. | 44 | 7,618 |  | 7,618 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт. | 5 | 2,850 |  | 2,850 |
| Техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 2,000 |  | 2,000 |
| Котельная ЦРБ | ед. | 1 | 104,000 | 0,000 | 104,000 |
| Метрологическая поверка приборов | шт. | 100 | 18,000 |  | 18,000 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИПиА | шт. | 45 | 10,509 |  | 10,509 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт. | 11 | 1,650 |  | 1,650 |
| Текущий ремонт внутренних трубопроводов | км | 0,01 | 3,841 |  | 3,841 |
| Устрание замечаний экспертизы дымовой трубы | шт. | 1 | 70,000 |  | 70,000 |
| Тепловые сети - всего, | км | 21,4 | 896,483 | 0,000 | 896,483 |
| в том числе муниципальные | км | 21,4 | 896,483 | 0,000 | 896,483 |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км |  | 896,483 | 0,000 | 896,483 |
| в том числе муниципальные | км |  | 896,483 | 0,000 | 896,483 |
| Текущий ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 24 | 38,162 |  | 38,162 |
| Ревизия и текущий ремонт трубопроводов | км | 0,03 | 127,665 |  | 127,665 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей ул. К. Либкнехта КМ8-КМ10 | км | 0,148 | 730,656 |  | 730,656 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 73,21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе муниципальные | км | 73,21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего: | км | - - - | - - - | - - - | - - - |
| в том числе муниципальные | км | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Канализационные сети - всего, | км | 16,67 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| в том числе муниципальные | км | 16,67 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 8 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| в том числе муниципальные | км | 8 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Промывка канализационных сетей г.Мышкин | км | 8 | 400,000 | 400,000 |  |
| Ремонт очистных сооружений водопровода | км | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ремонт очистных сооружений канализации | км | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Чистка иловых карт на очистных сооружениях канализации | шт | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ремонт артезианских скважин | км | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Ремонт водонапорных башен | ед. | 1 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Реконструкция водонапорной башни в с.Охотино | ед. | 1 | 400,000 | 400,000 |  |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения | ед. | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Электрические сети - всего, | км |  | 10727,830 | 0,000 | 10727,830 |
| в том числе муниципальные |  |  | 9316 |  | 9316 |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 156,57 | 10727,83 | 0,00 | 10727,83 |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |
| ВЛ-10кВ Фид.№2 Флоровский п/ст Крюково | км | 22,75 | 88,95 |  | 88,95 |
| ВЛ-10 кВ Фид.№3 Богородский от п/ст Рождествено | км | 15,97 | 85,05 |  | 85,05 |
| ВЛ-10кВ Фид.№4 Зарубинский п/ст Мышкин | км | 40,41 | 132,55 |  | 132,55 |
| ВЛ-10кВ Фид.№1 Масловский от п/ст Рождествено отп. На КТП-100/63 Щербинино | км | 0,40 | 112,42 |  | 112,42 |
| ВЛ-10 кВ Фид.№1 Марьинский П/ст Мышкин | км | 42,54 | 129,56 |  | 129,56 |
| ВЛ-10кВ Фид.№.2 Красная звезда РП Богородское | км | 12,67 | 114,12 |  | 114,12 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№2 от КТП-63 Маслово ВЛ-10 кВ Фид.№ 1 Масловский п/ст Рождествено | км | 0,72 | 92,15 |  | 92,15 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от КТП-40/30 Игумново Фид.№2 Красная звезда РП Богородское | км | 0,36 | 33,42 |  | 33,42 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№2 от КТП-40/30 Игумново ВЛ 10кВ фид.№2 Кр.звезда РП Богородское | км | 0,96 | 8,89 |  | 8,89 |
| ВЛ 0,4кВ Фид.№2 от КТП-160 Галачёвская ферма ВЛ-10кВ Фид.№4 Зарубинский п/ст. Мышкин | км | 1,76 | 96,86 |  | 96,86 |
| ВЛ-0,23 кВ Фид.№1 от КТП-25/10 Башково ВЛ-10кВ фид.2 Родионовский П/ст Рождествено | км | 1,28 | 104,89 |  | 104,89 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от КТП-25/40 Бибиково ВЛ-10кВ Фид.№ 2 Родионовский п/ст Рождествено | км | 0,32 | 21,08 |  | 21,08 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№ 2 от КТП-63/100 Игнатово ВЛ-10 кв Фид.№4 Мартыновский п/ст Рождествено | км | 1,36 | 42,56 |  | 42,56 |
| ВЛ-0,4 кВ Фид.№ 1 от КТП-63/20 Максаково ВЛ-10кВ Фид.№2 Родионовский п/ст Рождествено | км | 0,20 | 34,06 |  | 34,06 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.1 от КТП-63 Тимонино ВЛ-10кВ Фид.4 Зарубинский п/ст Мышкин | км | 0,52 | 29,43 |  | 29,43 |
| ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-100 Синицыно ВЛ-10кВ фид.4 Зарубинский П/ст Мышкин | км | 1,72 | 61,33 |  | 61,33 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от КТПП-400 Толпыгино ВЛ-10кВ Фид.3 Богородский П/ст Рождествено | км | 1,31 | 91,62 |  | 91,62 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№ 1 от КТП-63 Говитаново ВЛ-10кВ Фид.№2 Родионовский П/ст Рождествено | км | 1,72 | 14,15 |  | 14,15 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№ 2 от КТП-63 Говитаново ВЛ-10кВ Фид.№2 Родионовский П/ст Рождествено | км | 0,92 | 39,89 |  | 39,89 |
| ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от КТП-40 Зманово ВЛ-10кВ Фид.№ 2 Родионовский П/ст Рождествено | км | 1,32 | 78,85 |  | 78,85 |
| Реконструкция ВЛИ-0,4кВ на ул. Угличская г. Мышкин с установкой светильников У.О. | км | 0,50 | 700,00 |  | 700,00 |
| Реконструкция ВЛИ-0,4кВ на ул. Никольская г. Мышкин с установкой светильников У.О. | км | 0,45 | 680,00 |  | 680,00 |
| Строительство двух кабельных линий от ТП-305 ГПТУ до новой ТП в г. Мышкин | км | 0,25 | 542,00 |  | 542,00 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ, ВЛИ-10кВ и КТП-250 кВА г. Мышкин ул. Солнечная с установкой светильников У.О. | км | 1,46 | 1490,00 |  | 1490,00 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ, ВЛИ-10кВ и КТП-250 кВА г. Мышкин ул. Лесная | км | 0,90 | 1773,00 |  | 1773,00 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ, ВЛИ-10кВ и КТП-250 кВА г. Мышкин ТП "ул. Комсомольская" с установкой светильников У.О. | км | 1,20 | 1829,00 |  | 1829,00 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ, ВЛИ-10кВ и КТП-160 кВА г. Мышкин ТП " Дорожный" с установкой светильников У.О. | км | 1,30 | 1502,00 |  | 1502,00 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ г. Мышкин ЗТП № 305 | км | 1,30 | 800,00 |  | 800,00 |
| Ремонт трансформаторных подстанций | шт. | 36,00 | 2514,95 | 0,00 | 2514,95 |
| КТП-250 Галачевская мастерская ВЛ-10кВ Фид,№4 Зарубинский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 58,97 |  | 58,97 |
| КТП-63 Говитаново ВЛ-10кВ Фид,№2 Родионовский п/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 20,61 |  | 20,61 |
| КТП-100 Серково ВЛ-10кВ Фид,№4 Зарубинский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 30,66 |  | 30,66 |
| КТП-160 Коптево ферма ВЛ-10кВ Фид,№4 Зарубинский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 20,12 |  | 20,12 |
| КТП-100/63 Щербинино ВЛ-10 кВ Фид,№1 Масловский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 53,98 |  | 53,98 |
| КТП-250 Крюково АВМ ВЛ-10кВ Фид,№1 Крюковский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 34,19 |  | 34,19 |
| КТП-63 Борисовка ВЛ-10кВ Фид,№4 Мартыновский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 19,70 |  | 19,70 |
| КТП-40/30 Игумново ВЛ-10кВ Фид,№ 2 Красная звезда от РП -10 Богородское | шт. | 1,00 | 37,27 |  | 37,27 |
| КТП-63 Новинки ВЛ-10кВ Фид,№ 1 Масловский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 18,96 |  | 18,96 |
| КТП-250 Желнино ВЛ-10кВ Фид,№ 1 Масловский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 68,09 |  | 68,09 |
| КТП-400 Флоровское АВМ ВЛ-10кВ Фид,№2 Флоровский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 21,82 |  | 21,82 |
| КТП-40 Зманово ВЛ-10 кВ Фид,№ 2 Родионовский п/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 33,78 |  | 33,78 |
| КТП-25/40 Бибиково ВЛ-10 кВ Фид,№ 2 Родионовский п/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 29,33 |  | 29,33 |
| КТП-63/20 Максаково ВЛ-10 кВ Фид,№ 2 Родионовский п/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 32,35 |  | 32,35 |
| КТП-25 Шипилово сыр,завод ВЛ-10кВ фид,№ 2 Шипиловский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 20,36 |  | 20,36 |
| КТП-160 Галачевская ферма ВЛ-10кВ Фид,№4 Зарубинский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 21,82 |  | 21,82 |
| КТП-63 Тимонино ВЛ-10кВ Фид,№4 Зарубинский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 20,64 |  | 20,64 |
| КТП-40 Блохонка ВЛ-10кВ Фид,№ 8 Гуляевский п/ст Мышкин | шт. | 1,00 | 34,19 |  | 34,19 |
| КТПП-400 Толпыгино ВЛ-10кВ Фид,3 Богородский П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 56,23 |  | 56,23 |
| КТП-25/10 Чижово ВЛ-10кВ Фид, Масловский п/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 38,43 |  | 38,43 |
| КТП-25/10 Башково ВЛ-10 кВ Фид,№ 2 Родионовский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 20,40 |  | 20,40 |
| КТП-40/20 Софьино ВЛ-10кВ Фид,№2 Красная звезда от РП Богородское | шт. | 1,00 | 18,90 |  | 18,90 |
| КТП-63/100 Игнатово ВЛ-10кВ Фид,№4 Мартыновский от П/ст Рождествено | шт. | 1,00 | 30,85 |  | 30,85 |
| КТП-40 Лысовская ВЛ-10кВ Фид,№2 Флоровский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 20,92 |  | 20,92 |
| КТП-25 Речково ВЛ-10кВ Фид,№2 Флоровский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 33,11 |  | 33,11 |
| КТП-250 Шабальцево АВМ ВЛ-10кВ Фид,№3 Спирдовский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 20,73 |  | 20,73 |
| КТП-63 Туворово ВЛ-10кВ Фид,№2 Флоровский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 33,10 |  | 33,10 |
| ТП-10 Гляденки ВЛ-10кВ Фид,№2 Флоровский п/ст Крюково | шт. | 1,00 | 29,94 |  | 29,94 |
| КТП-25 Корчмино ВЛ-10 Ф,№1 от ПС Мышкин | шт. | 1,00 | 46,86 |  | 46,86 |
| КТП-160 Щелпово ВЛ-10 Ф,№1 от ПС Рождествено | шт. | 1,00 | 80,04 |  | 80,04 |
| КТПП-400 Кокошилово маст, ВЛ-10 Ф,№3 от РП Шипилово | шт. | 1,00 | 27,00 |  | 27,00 |
| КТП-250 Морское ВЛ-10 Ф,№2 от РП Богородское | шт. | 1,00 | 56,20 |  | 56,20 |
| КТП-160 Климово суш, ВЛ-10 Ф,№2 от РП Богородское | шт. | 1,00 | 90,66 |  | 90,66 |
| РП-10 кВ Шипилово | шт. | 1,00 | 64,87 |  | 64,87 |
| РП-10 кВ Богородское | шт. | 1,00 | 64,87 |  | 64,87 |
| Строительство трансформаторной подстанции КТП-2х400 в г. Мышкин | шт. | 1,00 | 1205,00 |  | 1205,00 |
| Другие работы на системах электроснабжения | км |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Строительство крытого навеса для автомашин Мышкинского участка ОАО "ЯрЭСК" |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
| Благоустройство территории базы Мышкинского участка ОАО "ЯрЭСК" |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
| Объекты социальной сферы - всего, | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| в том числе муниципальной собственности | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| из них задание по подготовке |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 16379,558 | 800,000 | 15579,558 |