АДМИНИСТРАЦИя  Мышкинского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 23 | » | 01 | 2014г. | № | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке  проекта  изменений

в генеральный план  и  Правила  землепользования

и застройки городского  поселения Мышкин

Мышкинского   района Ярославской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.12.2013 №25 «Об утверждении соглашения  о передаче осуществления части  полномочий по решению вопросов местного самоуправления   Городского поселения Мышкин  органам местного самоуправления  Мышкинского муниципального района»,  Уставом Мышкинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план  и  Правила землепользования и застройки городского поселения   Мышкин  Мышкинского района Ярославской области, в связи с изменением зоны земельного участка с кадастровым номером 76:07:013801:36 общей площадью 7200 кв.м. из зоны производственно-коммунальных объектов в общественно-деловую зону.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план и  Правила землепользования и застройки городского поселения  Мышкин Мышкинского района  Ярославской области  (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района Минаеву О.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори».

5. Постановление вступает в силу после  опубликования.

Глава   Мышкинского   муниципального района                                                А.Г.Курицин

Приложение 1

к  Постановлению   Администрации  ММР

от 23.01.2014   №  46

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН  МЫШКИНСКОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение задания на выполнение проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | 10 дней с момента вступления в силу постановления Администрации ММР о подготовке проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области |
| 2 | Разработка проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | 15 дней с момента утверждения задания на подготовку проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Не более 10 дней со дня получения проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области |
| 4 | Организация проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Не менее 2-х месяцев с момента публикации решения о проведении публичных слушаний |
| 5 | Внесение изменений в проект изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области по результатам публичных слушаний | В случае необходимости срок устанавливается отдельно |
| 6 | Принятие решения о представлении проекта изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области на утверждение или о направлении проекта на доработку | Не более 10 дней после представления проекта |
| 7 | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | В соответствии с планом работы Собрания депутатов Мышкинского муниципального района |
| 8 | Опубликование утвержденных изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Не более двух недель после принятия решения о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области |