Администрация

Мышкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 29 | » | 07 | 2015 г. |  | № | 589 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района на 2015-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «о концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района на 2015-2020 годы.

- Данное постановление разместить на сайте Администрации Мышкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мышкинского

муниципального района 						А.Г. Курицин

# УТВЕРЖДЁН

постановлением

Администрации Мышкинского

муниципального района

от  «  29  »  07       2015    № 589

ПЛАН

Мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района (далее АПК «Безопасный город») | Июль 2015 года | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 2 | Разработка и принятие постановления (распоряжения) главы Мышкинского муниципального района о построении (развитии) АПК «Безопасный город» | До 01.12.2015 | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 3 | Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно диспетчерской службы (далее ЕДДС) Мышкинского муниципального района, для функционирования АПК «Безопасный город» | До 01.12.2015 | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Мышкинского муниципального района (далее председатель КЧС и ОПБ), начальник отдела по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района (далее начальник отдела ВМР, ГО и ЧС) |  |
| 4 | Сбор информации, её анализ о состоянии дел по внедрению и эксплуатации элементов АПК «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района и представление в межведомственную рабочую группу по построению, развитию (внедрению) и эксплуатации АПК «Безопасный город» Ярославской области | До 01.12.2015 | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС |  |
| 5 | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» на территории Мышкинского муниципального района | В течение 2016 года | Согласно проведённому конкурсу |  |
| 6 | Проверка государственной экспертизы технического проекта | В течение 2016 года | Специализированная организация |  |
| 7 | Формирование комплекта документов для получения субсидии на построение (внедрение) АПК «Безопасный город» | В течение 2016 года | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 8 | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведения работ | В течение 2016 года | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 9 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | В течение 2017 года | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 10 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пуско-наладочных работ) | В течение 2017 года | Исполнитель работ |  |
| 11 | Проведение приёмочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 12 | Проведение обучения персонала ЕДДС Мышкинского муниципального района и других ДДС предприятий и других служб в рамках функционирования АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы | Глава Мышкинского муниципального района |  |
| 13 | Информирование населения Мышкинского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город» | При вводе в эксплуатацию | Глава Мышкинского муниципального района |  |

Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС

администрации Мышкинского МР                                                                   Н.А.Кондаков