### АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Мышкин

от    « 22  »     декабря    2017г.   № 691

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского муниципального района

от 03.06.2016 № 252  «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы», решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановления  Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в  Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 03.06.2016 № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мышкинского муниципального района                                                    О. В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от « 22  »   декабря  2017г. № 691

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы

1. Позицию «Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников | всего по муниципальной программе: 102211,75 тыс. рублей, в том числе: 2016год – 28682,48 тыс. рублей, 2017 год – 36945,51 тыс. рублей 2018 год – 17241,46 тыс. рублей 2019 год – 19342,30 тыс. рублей |
| --- | --- |

2. Таблицу раздела 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 63,5 | 66,23 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| 3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 5440,6 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 63,5 | 66,23 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| 3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 5440,6 | 0 | 0 | 0 |

*планируемые результаты будут сформированы при утверждении перечня мероприятий на текущий год.».

3. Раздел «Общая потребность в финансовых ресурсах» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

| «Общая потребность в финансовых ресурсах |
| --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, |  |
|  | (тыс. руб.) |  |
|  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 81780,61 | 22212,21 | 31922,92 | 12345,62 | 15299,86 |  |
| - областные средства | 61149,06 | 15047 | 26470,58 | 8338,62 | 11292,86 |  |
| - местные средства | 20631,55 | 7165,21 | 5452,34 | 4007,00 | 4007,00 |  |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 20431,14 | 6470,27 | 5022,59 | 4895,84 | 4042,44 |  |
| - бюджет Охотинского сельского поселения | 2903,67 | 932,51 | 781,88 | 558,84 | 630,44 |  |
| - бюджет Приволжского сельского поселения | 11220,50 | 3849,08 | 2277,42 | 2547,00 | 2547,00 |  |
| - бюджет городского поселения Мышкин | 6306,97 | 1688,68 | 1963,29 | 1790,00 | 865,00 |  |
| Итого по подпрограмме | 102211,75 | 28682,48 | 36945,51 | 17241,46 | 19342,30 |  |

4. Раздел 1 «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «1.Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения, приведение их в нормативное состояние и поддержание текущего транспортно-эксплуатационного содержания | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 61,2 | 63,5 | 66,23 | 0 | 0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| Сохранность дворовых территорий мноквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мышкинского муниципального района | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м | 356,04 | 5440,6 | 0 | 0 | 0 |

*планируемые результаты будут сформированы при утверждении перечня мероприятий на текущий год.».

5. Раздел 3 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/кв.м | 2,3 | 2,73/ 3025,15 | 0* | 0* |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| Ремонт и благоустройство дворовых территорий | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 5440,6 | 0 | 0 | 0 |

*планируемые результаты будут сформированы при утверждении перечня мероприятий на текущий год.».

6. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (км, кв.м) | плановое значение |  | всего | ОС | МС | Бюджеты поселений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог - всего | 2016 - 2019 | 97458,11 | 57230,06 | 20631,55 | 19596,50 | Отдел ЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП |
|  |  | 2016 | 24045,46 | 11128,00 | 7165,22 | 5752,24 |  |
|  |  | 2017 | 36828,89 | 26470,58 | 5452,33 | 4905,98 |  |
|  |  | 2018 | 17241,46 | 8338,62 | 4007,00 | 4895,84 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 19342,30 | 11292,86 | 4007,00 | 4042,44 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог – всего в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года | км | 2,3 | 2016 | 8043,28 | 5993,72 | 1343,22 | 706,34 | Отдел ЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП Администрация ГП Мышкин |
|  |  |  |  | 2016 | 2023,03 | 2023,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | км/ кв. м | 2,73/ 3025,15 | 2017 | 21199,20 | 19811,55 | 483,27 | 904,38 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автодороги «Сергиев Посад- Калязин-Рыбинск-Череповец» - д.Угольники в Мышкинском районе Ярославской области (переходящий объект с 2015 года) в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года | км | 1,48 | 2016 | 3366,25 | 2023,03 | 1343,22 |  | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2016 | 2023,03 | 2023,03 |  |  |  |
|  |  | км | 1,48 | 2017 | 2893,85 | 2410,58 | 483,27 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильной дороги в с. Флоровское Приволжского сельского поселения Мышкинского района | км | 0,663 | 2016 | 3947,68 | 3609,71 |  | 337,97 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.3. | Устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,014 | 2017 | 99,98 | 94,98 |  | 4,99 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.4. | Обустройство разворотной площадки в д. Ободаево Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,022 | 2017 | 384,17 | 364,96 |  | 19,21 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.5. | Ремонт улицы в д. Тараканово Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,175 | 2017 | 590,12 | 560,62 |  | 29,51 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.6. | Ремонт улицы Заречная в д. Володино Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципальногого района | км | 0,18 | 2016 | 729,35 | 360,98 |  | 368,37 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 217,91 | 217,91 |  |  |  |
| 1.1.7. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 251,5 | 2017 | 247,80 | 235,41 |  | 12,39 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.8. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 747,65 | 2017 | 736,84 | 700,00 |  | 36,84 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.9. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Успенская ГП Мышкин | кв.м. | 1071 | 2017 | 842,11 | 800,00 |  | 42,11 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.10. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 955 | 2017 | 842,11 | 800,00 |  | 42,11 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.11. | Ремонт покрытия и тротуаров на ул. Газовиков, ГП Мышкин | км | 1,04 | 2017 | 14344,31 | 13627,09 |  | 717,22 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог – всего | км | 293,2 | 2016 | 15909,94 | 5042,04 | 5822,00 | 5045,90 | Отдел ЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП Администрация ГП Мышкин |
|  | в том числе кредиторская задолженность 2015 года |  |  | 2016 | 945,99 | 583,21 |  | 362,78 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 15629,69 | 6659,03 | 4969,06 | 4001,60 |  |
|  | в том числе кредиторская задолженность 2016 года |  |  | 2017 | 1550,63 | 1550,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 17241,46 | 8338,62 | 4007,00 | 4895,84 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 19342,30 | 11292,86 | 4007,00 | 4042,44 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | км | 143,1 | 2016 | 3610,77 |  | 3610,77 |  | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  |  | 453,62 |  | 453,62 |  | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  |  | 1757,61 |  | 1757,61 |  | Администрация Приволжского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 329,32 |  | 329,32 |  | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  |  | 533,37 |  | 533,37 |  | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  |  | 2066,63 |  | 2066,63 |  | Администрация Приволжского СП |
|  |  |  |  | 2018 | 12345,62 | 8338,62 | 4007,00 |  | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2019 | 15299,86 | 11292,86 | 4007,00 |  | Отдел ЖКХ |
| 1.2.2. | Содержание дорог Охотинского сельского поселения | км | 22,1 | 2016 | 728,28 | 217,91 |  | 510,37 | Администрация Охотинского СП |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 217,91 | 217,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1072,76 | 300,00 |  | 772,76 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 558,84 |  |  | 558,84 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 630,44 |  |  | 630,44 |  |
| 1.2.3. | Содержание дорог Приволжского сельского поселения | км | 90,9 | 2016 | 2995,96 |  |  | 2995,96 | Администрация Приволжского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 3123,15 | 949,44 |  | 2173,71 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2547,00 |  |  | 2547,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2547,00 |  |  | 2547,00 |  |
| 1.2.4. | Содержание дорог городского поселения Мышкин в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года | км | 37,1 | 2016 | 6363,70 | 4824,13 |  | 1539,57 | Администрация ГП Мышкин |
|  |  |  |  | 2016 | 728,07 | 365,30 |  | 362,77 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 6464,72 | 5409,59 |  | 1055,13 |  |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 года |  |  | 2017 | 1550,63 | 1550,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1790,00 |  |  | 1790,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 865,00 |  |  | 865,00 |  |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации - всего, | шт. | 11 | 2016 | 84,00 |  |  | 84,00 |  |
|  |  | шт. | 11 | 2017 | 113,84 |  |  | 113,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации Охотинское сельское поселение | шт. | 2 | 2016 | 40,00 |  |  | 40,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  | шт. | 3 | 2017 | 9,12 |  |  | 9,12 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации Приволжское сельское поселение | шт. | 7 | 2016 | 13,00 |  |  | 13,00 | Администрация Приволжского СП |
|  |  | шт. | 5 | 2017 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации городское поселение Мышкин | шт. | 2 | 2016 | 31,00 |  |  | 31,00 | Администрация ГП Мышкин |
|  |  | шт. | 3 | 2017 | 54,72 |  |  | 54,72 |  |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности 2015 года: -межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизации, инвентаризации и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними - всего (кредиторская задолженность) | 2016 | 92,25 | 92,25 |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района |
| 2 | Задача 2. Ремонт и благоустройство дворовых территорий - всего |  |  | 2016 | 4553,02 | 3919,00 | 0,00 | 634,02 |  |
| 2.1. | Ремонт дворовой территории г. Мышкин, ул. Газовиков, д.1 | м.кв. |  | 2016 | 884,00 | 839,74 |  | 44,26 | Администрация ГП Мышкин |
| 2.2. | Ремонт внутридворовых проездов г. Мышкин, ул.Газовиков, д.5, д.7 | м.кв. |  | 2016 | 1481,34 | 1407,49 |  | 73,85 | Администрация ГП Мышкин |
| 2.3. | Ремонт внутридворовой территорий в с.Поводнево Приволжского сельского поселения | м.кв. | 340 | 2016 | 228,52 | 83,00 |  | 145,52 | Администрация Приволжского СП |
| 2.4. | Ремонт внутридворовой территории в с. Сера ул. Нагорная, д.4,6,8,12, 22 Приволжского сельского поселения | м.кв. | 473,4 | 2016 | 298,09 | 196,81 |  | 101,28 | Администрация Приволжского СП |
| 2.5. | Ремонт проездов на внутридворовые территорий в д.Третьяковка Приволжского сельского поселения | м.кв. | 1937 | 2016 | 974,46 | 719,12 |  | 255,34 | Администрация Приволжского СП |
| 2.6. | Ремонт дворовой территории п. Юхоть в районе д. №№ 18 ,20 Охотинского сельского поселения | м.кв. | 300 | 2016 | 275,39 | 261,62 |  | 13,77 | Администрация Охотинского СП |
| 2.7. | Погашение кредиторской задолженности 2015 года: - ремонт внутридворовых территорий в с.Сера Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 2016 | 411,22 | 411,22 |  |  | Администрация Приволжского СП |
| Итого по подпрограмме | 2016 - 2019 | 102211,75 | 61149,06 | 20631,55 | 20431,14 |  |
|  | 2016 | 28682,48 | 15047,00 | 7165,22 | 6470,26 |  |
|  | 2017 | 36945,51 | 26470,58 | 5452,34 | 5022,59 |  |
|  | 2018 | 17241,46 | 8338,62 | 4007,00 | 4895,84 |  |
|  | 2019 | 19342,30 | 11292,86 | 4007,00 | 4042,44 |  |

5. Раздел 1 «Финансовые ресурсы» Приложения 1  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| «1.Финансовые ресурсы |  |
| --- | --- |
|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы | 102211,75 | 28682,48 | 36945,51 | 17241,46 | 19342,30 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 81780,61 | 22212,21 | 31922,92 | 12345,62 | 15299,86 |
|  | - областные средства | 61149,06 | 15047 | 26470,58 | 8338,62 | 11292,86 |
|  | - местные средства | 20631,55 | 7165,21 | 5452,34 | 4007,00 | 4007,00 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 20431,14 | 6470,27 | 5022,59 | 4895,84 | 4042,44 |
|  | - Охотинское сельское поселение | 2903,67 | 932,51 | 781,88 | 558,84 | 630,44 |
|  | - Приволжское сельское поселение | 11220,50 | 3849,08 | 2277,42 | 2547,00 | 2547,00 |
|  | - городское поселение Мышкин | 6306,97 | 1688,68 | 1963,29 | 1790,00 | 865,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 2016 - 2019 годы | 102211,75 | 28682,48 | 36945,51 | 17241,46 | 19342,30 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 81780,61 | 22212,21 | 31922,92 | 12345,62 | 15299,86 |
|  | - областные средства | 61149,06 | 15047 | 26470,58 | 8338,62 | 11292,86 |
|  | - местные средства | 20631,55 | 7165,21 | 5452,34 | 4007,00 | 4007,00 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 20431,14 | 6470,27 | 5022,59 | 4895,84 | 4042,44 |
|  | - Охотинское сельское поселение | 2903,67 | 932,51 | 781,88 | 558,84 | 630,44 |
|  | - Приволжское сельское поселение | 11220,50 | 3849,08 | 2277,42 | 2547,00 | 2547,00 |
|  | - городское поселение Мышкин | 6306,97 | 1688,68 | 1963,29 | 1790,00 | 865,00 |