### АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Мышкин

от    «  01     »        12                2022   №        588

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского муниципального района

от 29.06.2020 № 199  «Об утверждении  муниципальной

программы «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 168-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»  на 2021 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 29.06.2020 № 199 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы

Мышкинского муниципального района                                        А.В. Голубин

3

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от «    01    »        12        2022   №    588

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

- Абзац восьмой раздела 2 «Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации»  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 10,455 км;».

2.   В таблице раздела 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы»:

а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,835 | 10,455 |
| »; б) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: « |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
|  |  |  | базовое, 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,835 | 10,455 |

».

3. В Приложении 1 к муниципальной программе:

а) раздел 2 «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «2. Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель | Предельное значение показателя на 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,835 | 10,455 | 10,455 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

»;

б) раздел 3 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км/пог.м. | 0,72/214 | 0,915/31 | 0,620/22 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

»;

в) в разделе 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»:

- подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 0,72/214 | 2020 | 3481,62 | 3127,00 | 354,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,915/31 | 2021 | 3171,63 | 2684,54 | 487,09 |  |
|  |  |  | 0,620/22 | 2022 | 3099,41 | 2342,74 | 756,67 |  |

»;

- подпункты 1.1.18-1.1.20 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.18. | Капитальный ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги д. Крюково – д. Кривцово – д. Дубровы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 0,070/10 | 2022 | 959,02 | 911,07 | 47,95 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.19. | Ремонт дороги от автодороги д. Костюрино до д. Раменье и до д. Терпилово | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,100 | 2022 | 199,84 | 0,00 | 199,84 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.20. | Ремонт моста через реку Ломиха на дороге от а/д «Углич- Некоуз – Брейтово» до д. Манушино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 0,050/12 | 2022 | 433,53 | 0,00 | 433,53 | Отдел ЖКХ |

»;

-  подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2020 | 6637,31 | 508,36 | 6128,95 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2021 | 6626,56 | 1000,53 | 5626,03 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2022 | 7641,62 | 1077,00 | 6564,62 |  |

»;

-  подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2020 | 4037,31 | 508,36 | 3528,95 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2020 | 533,37 | 0,00 | 533,37 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2020 | 2 066,63 | 0,00 | 2 066,63 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2021 | 4026,56 | 1000,53 | 3026,03 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2021 | 537,56 | 0,00 | 537,56 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2021 | 2062,44 | 0,00 | 2062,44 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2022 | 4741,62 | 1077,00 | 3664,62 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2022 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2022 | 2300,42 | 0,00 | 2300,42 | Приволжское СП |

».