администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 09 | » | 02 | 2023 | № 57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 20.03.2021 № 168-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района» и постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 09.02.2023 № 56 «О разработке муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского

муниципального района                                                                     О.В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от    09.02.2023 № 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мышкинского муниципального района

«Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ), начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. 8(48544) 2-16-44 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: 26 841,22 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 8 745,74 тыс. рублей, 2024 год – 9 047,74 тыс. рублей 2025 год – 9 047,74 тыс. рублей |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | отдел ЖКХ, начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают внутрирайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Мышкинского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры района. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Дорожная инфраструктура не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития дорожной инфраструктуры Мышкинского района. В первую очередь это связано с неравномерностью развития самой транспортной системы. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2023 составляет 552,9 км, в том числе автомобильные дороги регионального значения протяженностью 259,3 км, автомобильные дороги районного значения общей протяженностью 143,4 км, из них 14,6 км (10,2 процента) с твердым покрытием.

В собственности поселений района находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и т. д.) протяженностью 150,2 км (27,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района – 552,9 км.), из них 62,1 км (41,3 процента) с твердым покрытием. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог, находящихся в собственности Мышкинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям, составляет 5,7 процента.

Основной проблемой в сфере дорожной деятельности является несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли.

Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.

За период 2019-2022 годов выполнен ремонт автомобильных дорог Мышкинского района общей протяженностью 12,844 км.

Реализация муниципальной программы направлена на изменение целевого образа дорожной инфраструктуры, обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики района.

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса Мышкинского муниципального района, позволит получить значительный экономический и социальный эффект.

За счет реализованных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Будут реализованы мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния дорог, находящихся в собственности района.

Муниципальная программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Мышкинского муниципального района.

2. Приоритеты политики Мышкинского муниципального района

в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 20.03.2021 № 168-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории района определены Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. N 3363-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в районе.

Оптимизация дорожной сети района позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни, в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 11,1 км;

- ежегодного содержания 143,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории Мышкинского муниципального района имеет важное значение.

Муниципальная программа  разработана на период 2023-2025 годов.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

4. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках

муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007   № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012      № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 20.03.2021 № 168-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2021 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области предоставляются субсидии на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог, находящихся в муниципальной собственности.  Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам».

За счет средств бюджета Мышкинского муниципального района предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с

решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 30.10.2014 № 50 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов муниципального значения».

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы - Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и включает в себя комплекс организационных мер по ее реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы  и основные мероприятия, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

# Паспорт подпрограммы муниципальной программы

# Мышкинского муниципального района

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог в

Мышкинском муниципальном районе»

| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. (48544) 2-16-44 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |
| - областные средства | 10 259,22 | 3 419,74 | 3 419,74 | 3 419,74 |
| - местные средства | 16 582,00 | 5 326,00 | 5 628,00 | 5 628,00 |
| Итого по подпрограмме | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |

- Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

Для решения задач дорожного хозяйства приняты следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, являющейся подпрограммой государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы;

- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.11.2013 №14 «О муниципальном дорожном фонде Мышкинского муниципального района».

Протяженность автомобильных дорог в районе 143,4 км, в том числе с твердым покрытием – 14,6 км.

Только 5,7% автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию. Дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.

Основной проблемой в сфере дорожной деятельности является несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

Сохранность существующих дорог во многом зависит от круглогодичного их содержания, что включает в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения разработана подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» (далее – подпрограмма), входящая в состав муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района».

Все перечисленные факторы доказывают необходимость реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе».

# Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель | Предельное значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,92 | 10,92 | 10,92 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

# 3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км/пог.м. | 1,07/7,5 | 0,915/0 | 0,47/0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

# 4. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района  (далее - отдел ЖКХ).

Исполнителем подпрограммы является отдел ЖКХ, соисполнителями – Администрация Приволжского сельского поселения (далее – Приволжское СП), Администрация Охотинского сельского поселения (далее – Охотинское СП).

Ответственный исполнитель (исполнитель) подпрограммы:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- участвует в организации финансирования мероприятий подпрограммы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по   внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части реализации мероприятий, определения объемов и источников финансирования подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

- предоставляет отчеты о реализации подпрограммы в Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района;

- выступает заказчиком в части разработки технической части документации для проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение проектных, дорожных работ;

- утверждает проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу, имеющую положительное заключение;

- по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение проектных, дорожных работ;

- контролирует выполнение дорожных работ подрядными организациями в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами, качеством применяемых материалов;

- принимает выполненные работы в соответствии с действующими стандартными нормами, правилами и проектной документацией;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по контролируемым им мероприятиям.

Основным механизмом реализации подпрограммы является заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам между департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и Администрацией Мышкинского муниципального района.

Предоставление и распределение субсидии на финансирование дорожного хозяйства бюджету района осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам».

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселений осуществляется Администрациями Охотинского и Приволжского сельских поселений в рамках  заключенных Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления Мышкинского муниципального района органам местного самоуправления  Охотинского и Приволжского сельским поселениям, утвержденных решениями Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 19.12.2017 № 56,  от 19.12.2017 № 57, решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 19.12.2017 № 22, решением Муниципального Совета Приволжского сельского поселения от 20.12.2017 № 34.

Финансовые средства для осуществления Администрациями Охотинского и Приволжского сельских поселений полномочий предоставляются в соответствии с решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 18.12.2014 № 60 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мышкинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района».

Вышеуказанные механизмы должны обеспечить выполнение поставленных задач.

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2023-2025 | 26 841,22 | 10 259,22 | 16 582,00 |  |
|  |  | 2023 | 8 745,74 | 3 419,74 | 5 326,00 |  |
|  |  | 2024 | 9 047,74 | 3 419,74 | 5 628,00 |  |
|  |  | 2025 | 9 047,74 | 3 419,74 | 5 628,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 1,07/ 7,5 | 2023 | 4 499,73 | 3 419,74 | 1 079,99 |  |
|  |  |  | 0,915/0 | 2024 | 3 963,83 | 3 419,74 | 544,09 |  |
|  |  |  | 0,47/0 | 2025 | 4 246,37 | 3 419,74 | 826,63 |  |
| 1.1.1. | Ремонт дороги от д. Володино до д. Ломки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,225 | 2023 | 879,64 | 835,65 | 43,99 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги Мышкин-станция Волга-Шестихино 1 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,325 | 2023 | 2 720,09 | 2 584,09 | 136,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.3. | Ремонт дороги от д. Старово до д. Бабайки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,2 | 2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.4. | Ремонт дороги от д. Ананьино до автомобильной дороги «обход г. Мышкин» | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,085 | 2023 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.5. | Ремонт дороги от д. Костюрино до д. Раменье | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,07 | 2023 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.6. | Ремонт дороги от д. Лагуново до автодороги Поводнево - Языково | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,165 | 2023 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги Мышкин-станция Волга-Шестихино 2 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,315 | 2024 | 2 853,83 | 2 711,14 | 142,69 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.8. | Ремонт дороги от с. Охотино до д. Дубровки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,4 | 2024 | 880,00 | 708,6 | 171,4 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.9. | Ремонт дороги дороги д. Мокейцево – д. Горбыли | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,2 | 2024 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.10 | Ремонт а/д "Мышкин-Рождествено-Богородское-Морское" до а/д "Буньково-Шабальцево" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,12 | 2025 | 1 365,68 | 1 297,39 | 68,29 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.11. | Ремонт участка дороги и водопропускной трубы д. Кокошилово д. Василисино – д. Борисовская | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, пог.м. | 0,23 7,5 | 2025 | 300,00 | 285,00 | 15,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт дороги от с. Кривец до автодороги Мышкин - станция Волга – Шестихино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,12 | 2025 | 2 580,69 | 1 837,35 | 743,34 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2023 | 3 846,01 | 0,00 | 3 846,01 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2024 | 5 083,91 | 0,00 | 5 083,91 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2025 | 4 801,37 | 0,00 | 4 801,37 |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2023 | 946,01 | 0,00 | 946,01 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2023 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2023 | 2 300,42 | 0,00 | 2 300,42 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2024 | 2 183,91 | 0,00 | 2 183,91 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2024 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2024 | 2 300,42 | 0,00 | 2 300,42 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2025 | 1 901,37 | 0,00 | 1 901,37 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2025 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2025 | 2 300,42 | 0,00 | 2 300,42 | Приволжское СП |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации, категорирование | Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт. | 4 | 2023 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Отдел ЖКХ |
| Итого по подпрограмме | 2023 | 8 745,74 | 3 419,74 | 5 326,00 |  |
|  | 2024 | 9 047,74 | 3 419,74 | 5 628,00 |  |
|  | 2025 | 9 047,74 | 3 419,74 | 5 628,00 |  |

Используемые сокращения:

Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района;

Приволжское СП - Приволжское сельское поселение;

Охотинское СП - Охотинское сельское поселение.

Приложение 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района

1.  Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |
|  | - областные средства | 10 259,22 | 3 419,74 | 3 419,74 | 3 419,74 |
|  | - местные средства | 16 582,00 | 5 326,00 | 5 628,00 | 5 628,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 26 841,22 | 8 745,74 | 9 047,74 | 9 047,74 |
|  | - областные средства | 10 259,22 | 3 419,74 | 3 419,74 | 3 419,74 |
|  | - местные средства | 16 582,00 | 5 326,00 | 5 628,00 | 5 628,00 |

# 2. Трудовые ресурсы

В реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» участвуют муниципальные служащие отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, сотрудники администрации Приволжского сельского поселения, администрации Охотинского сельского поселения.

Дополнительной потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района», не требуется.