администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 09 | » | 02 | 2023 | № 57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы

(в ред. от 16.05.2024 № 213)

В соответствии с Законом  Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з
«О вопросах местного значения сельских поселений на территории «Ярославской области»,  решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 14.12.2023 № 81 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 05.04.2023  № 18 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 29.06.2023  № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 03.08.2023  № 43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.10.2023  № 60 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.12.2023  № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 15.12.2022 № 43 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского

муниципального района                                                                     О.В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от    09.02.2023 № 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мышкинского муниципального района

«Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ), начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. 8(48544) 2-16-44 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: 161 263,92 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 24 322,11 тыс. рублей, 2024 год – 68 127,33 тыс. рублей, 2025 год – 68 814,48 тыс. рублей |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | отдел ЖКХ, начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают внутрирайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Мышкинского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры района. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Дорожная инфраструктура не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития дорожной инфраструктуры Мышкинского района. В первую очередь это связано с неравномерностью развития самой транспортной системы. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2023 составляет 552,9 км, в том числе автомобильные дороги регионального значения протяженностью 259,3 км, автомобильные дороги районного значения общей протяженностью 143,4 км, из них 14,6 км (10,2 процента) с твердым покрытием.

В собственности поселений района находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и т. д.) протяженностью 150,2 км (27,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района – 552,9 км.), из них 62,1 км (41,3 процента) с твердым покрытием. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог, находящихся в собственности Мышкинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям, составляет 5,7 процента. Законом Ярославской области от 08. 11. 2023  65-з  внесены изменения в Закон  Ярославской области от 30. 06.  2014  36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории «Ярославской области».  Пункт 1 части 2 статьи 2 утратил силу. Полномочия по дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, отнесены к полномочиям муниципального района. Общая протяженность автомобильных дорог Мышкинского муниципального района, требующих содержания  с 2024 года составит 257,7 км.

Основной проблемой в сфере дорожной деятельности является несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли.

Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.

За период 2019-2022 годов выполнен ремонт автомобильных дорог Мышкинского района общей протяженностью 12,844 км.

Реализация муниципальной программы направлена на изменение целевого образа дорожной инфраструктуры, обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики района.

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса Мышкинского муниципального района, позволит получить значительный экономический и социальный эффект.

За счет реализованных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Будут реализованы мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния дорог, находящихся в собственности района.

Муниципальная программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Мышкинского муниципального района.

2. Приоритеты политики Мышкинского муниципального района

в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 392-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2024-2030 годы и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства области».

Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории района определены Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. N 3363-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в районе.

Оптимизация дорожной сети района позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни, в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 86,102 км;;

- ежегодного содержания 257,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории Мышкинского муниципального района имеет важное значение.

Муниципальная программа  разработана на период 2023-2025 годов.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 86,102 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 86,102 |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 |

4. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках

муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007   № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012      № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 27. 03. 2024 № 392-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2024 - 2030 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области предоставляются субсидии на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог, находящихся в муниципальной собственности.  Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам области, утвержденными постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2020 № 605-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п».

За счет средств бюджета Мышкинского муниципального района предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с

решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 30.10.2014 № 50 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов муниципального значения».

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы - Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и включает в себя комплекс организационных мер по ее реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы  и основные мероприятия, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

# Паспорт подпрограммы муниципальной программы

# Мышкинского муниципального района

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог в

Мышкинском муниципальном районе»

| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. (48544) 2-16-44 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68 814,48 |
| - федеральные средства | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 900,00 |
| - областные средства | 75 379,62 | 13 826,97 | 51 304,87 | 10 247,78 |
| - местные средства | 41 984,30 | 10 495,14 | 16 822,46 | 14 666,70 |
| Итого по подпрограмме | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68 814,48 |

- Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

Для решения задач дорожного хозяйства приняты следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

-ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2021 - 2025 годы, являющейся подпрограммой государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы;

- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.11.2013 №14 «О муниципальном дорожном фонде Мышкинского муниципального района».

Протяженность автомобильных дорог в районе 143,4 км, в том числе с твердым покрытием – 14,6 км.

Только 5,7% автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию. Дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.

Основной проблемой в сфере дорожной деятельности является несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

Сохранность существующих дорог во многом зависит от круглогодичного их содержания, что включает в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения разработана подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» (далее – подпрограмма), входящая в состав муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района».

Все перечисленные факторы доказывают необходимость реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе».

# Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель | Предельное значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 86,102 | 86,102 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 | 257,7 |

# 3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км/пог.м. | 1,768 | 4,651 | 4,351 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 257,7 | 257,7 |

# 4. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района  (далее - отдел ЖКХ).

Исполнителем подпрограммы является отдел ЖКХ, соисполнителями – Администрация Приволжского сельского поселения (далее – Приволжское СП), Администрация Охотинского сельского поселения (далее – Охотинское СП).

Ответственный исполнитель (исполнитель) подпрограммы:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- участвует в организации финансирования мероприятий подпрограммы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по   внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части реализации мероприятий, определения объемов и источников финансирования подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

- предоставляет отчеты о реализации подпрограммы в Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района;

- выступает заказчиком в части разработки технической части документации для проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение проектных, дорожных работ;

- утверждает проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу, имеющую положительное заключение;

- по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение проектных, дорожных работ;

- контролирует выполнение дорожных работ подрядными организациями в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами, качеством применяемых материалов;

- принимает выполненные работы в соответствии с действующими стандартными нормами, правилами и проектной документацией;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по контролируемым им мероприятиям.

Основным механизмом реализации подпрограммы является заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам между департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и Администрацией Мышкинского муниципального района.

Предоставление и распределение субсидии на финансирование дорожного хозяйства бюджету района осуществляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области», утвержденными постановлением Правительства области от 17.07.2020 N 605-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 N 573-п" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и порядком предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства, утвержденным Постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 392-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области  «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ и границах населенных пунктов сельских поселений по зимнему содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрациями Охотинского и Приволжского сельских поселений в рамках заключенных Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления Мышкинского муниципального района органам местного самоуправления Охотинского и Приволжского сельским поселениям, утвержденных решениями Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 14.12.2023 № 76 и  от 14.12.2023 № 77 , решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 10.12.2020 № 23, решением Муниципального Совета Приволжского сельского поселения от 09.12.2020 № 28».

Финансовые средства для осуществления Администрациями Охотинского и Приволжского сельских поселений полномочий предоставляются в соответствии с решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 18.12.2014 № 60 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мышкинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района».

Вышеуказанные механизмы должны обеспечить выполнение поставленных задач.

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС | ФС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2023-2025 | 161 263,92 | 75 379,62 | 41 984,30 | 43 900,00 |  |
|  |  | 2023 | 24 322,11 | 13 826,97 | 10 495,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 68 127,33 | 51 304,87 | 16 822,46 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 68 814,48 | 10 247,78 | 14 666,70 | 43 900,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км. | 1,768 | 2023 | 16 107,79 | 13 749,33 | 2 358,46 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4,651 | 2024 | 49 497,84 | 47 143,76 | 2 354,08 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4,351 | 2025 | 55 404,35 | 10 247,78 | 1 256,57 | 43 900,00 |  |
| 1.1.1. | Ремонт дороги от д. Володино до д. Ломки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,225 | 2023 | 818,00 | 777,10 | 40,90 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги Мышкин-станция Волга-Шестихино 1 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,325 | 2023 | 2 700,00 | 2 565,00 | 135,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.3. | ремонт участка автомобильной дороги д. Шамино Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,169 | 2023 | 1 198,21 | 0,00 | 1 198,21 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт подъездных путей к социальным объектам в с. Шипилово | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,199 | 2023 | 1 686,49 | 1 610,66 | 75,83 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в с. Шипилово | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,172 | 2023 | 1 236,98 | 1 175,13 | 61,85 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги д. Бобойки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,240 | 2023 | 1 690,00 | 1605,50 | 84,50 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 1) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,060 | 2023 | 1 299,76 | 949,13 | 350,63 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 2) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,082 | 2023 | 600,00 | 473,43 | 126,57 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Мышкин, Ярославской области. 1 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,100 | 2023 | 1 636,35 | 1 513,55 | 122,80 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мологская г. Мышкин (от ул. К.Либкнехта до ул. Строителей и до перекрестка ул. Комсомольская) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,196 | 2023 | 3 242,00 | 3 079,83 | 162,17 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги «Мышкин-станция Волга-Шестихино» 2 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,315 | 2024 | 2 800,00 | 2 660,00 | 140,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Мышкин, Ярославская область, 2 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,099 | 2024 | 1 635,36 | 1 553,90 | 81,46 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д. Мартыново, Приволжского сельского поселения, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,135 | 2024 | 1 882,72 | 1 788,58 | 94,14 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.14. | Капитальный ремонт участка дороги ул. Вознесенская, с. Охотино, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,22 | 2024 | 1 260,71 | 1 197,67 | 63,04 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт участка 2 дороги ул. Набережная д. Крюково, Приволжского СП, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,11 | 2024 | 1 407,71 | 1 337,32 | 70,39 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.16. | Капитальный ремонт участка 1 дороги ул. Набережная, д. Крюково, Приволжского СП, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,14 | 2024 | 1 664,55 | 1 581,32 | 83,23 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт участка дороги п. Юхоть, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,155 | 2024 | 523,66 | 497,48 | 26,18 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Штабская г. Мышкин, Ярославская область | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,129 | 2024 | 1 806,32 | 1 716,00 | 90,32 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.19. | Строительство съезда общего пользования с автодороги «Обход г. Мышкина» км 3+128 справа для присоединения к дорожной сети существующей и перспективной застройки д. Шамино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,075 | 2024 | 2 526,32 | 2 400,00 | 126,32 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт дорог от автодороги «Поводнево – Языково» до д. Лагуново | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,600 | 2024 | 2412,19 | 2412,19 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.21. | Капитальный ремонт дорог г. Мышкин (ул. Лесная, ул. Угличская, ул. Мира) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2,673 | 2024 | 31 578,30 | 29999,30 | 1 579,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.22. | Капитальный ремонт дороги от с. Охотино до д. Дубровки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,750 | 2025 | 2105,28 | 2000,00 | 105,28 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.23. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от с. Кривец до автодороги «Мышкин- станция Волга – Шестихино» | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,541 | 2025 | 717,20 | 0,00 | 717,2 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.24. | Капитальный ремонт а/д «Буньково –Шабальцево» | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,300 | 2025 | 6493,65 | 6168,97 | 324,68 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.25. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 3) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,300 | 2025 | 2 188,22 | 2078,81 | 109,41 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.26 | Проектирование, капитальный ремонт автодороги с. Шипилово, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,660 | 2025 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.27 | Проектирование, капитальный ремонт автодороги д. Синицино, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,800 | 2025 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2023 | 8214,32 | 77,64 | 8136,68 | 0,00 |  |
|  |  |  | 257,7 | 2024 | 18629,49 | 4161,11 | 14468,38 | 0,00 |  |
|  |  |  | 257,7 | 2025 | 13410,13 | 0,00 | 13410,13 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2023 | 4614,32 | 77,64 | 4536,68 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  | 2023 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | 0,00 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,42 | 0,00 | 3000,42 | 0,00 | Приволжское сельское поселение |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 257,7 | 2024 | 11028,38 | 4161,11 | 6867,27 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  | 2024 | 1112,23 | 0,00 | 1112,23 | 0,00 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  | 2024 | 6488,88 | 0,00 | 6488,88 | 0,00 | Приволжское сельское поселение |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 257,7 | 2025 | 5809,02 | 0,00 | 5809,02 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  | 2025 | 1112,23 | 0,00 | 1112,23 | 0,00 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  | 2025 | 6488,88 | 0,00 | 6488,88 | 0,00 | Приволжское сельское поселение |

Приложение 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района

1.  Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68814,48 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68814,48 |
|  | - федеральные средства | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 900,00 |
|  | - областные средства | 75 379,62 | 13826,97 | 51 304,87 | 10 247,78 |
|  | - местные средства | 41 984,30 | 10495,14 | 16 822,46 | 14 666,70 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68 814,48 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 161 263,92 | 24 322,11 | 68 127,33 | 68 814,48 |
|  | - федеральные средства | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 900,00 |
|  | - областные средства | 75 379,62 | 13 826,97 | 51 304,87 | 10 247,78 |
|  | - местные средства | 41 984,30 | 10 495,14 | 16 822,46 | 14 666,70 |

# 2. Трудовые ресурсы

В реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» участвуют муниципальные служащие отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, сотрудники администрации Приволжского сельского поселения, администрации Охотинского сельского поселения.

Дополнительной потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района», не требуется.