администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 06 | » | 06 | 2023 | № | 253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по Мышкинскому

муниципальному району на 2023 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2023 - 2024 годы.

  - 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района.

  - 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                                 О.В. Минаева

Утвержден постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от « 06 » 06 2023 № 253 План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2023- 2024 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 22 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 18 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 19 | 943,42 | 0,00 | 114,18 | 829,24 |
| 1. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) | ед. | 1 | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |
| 2. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) | ед. | 1 | 164,45 | 0,00 | 0,00 | 164,45 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 164,45 | 0,00 | 0,00 | 164,45 |
| 3. Котельная АО "Яркоммунсервис" (№ 15 Кривец) | ед. | 1 | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 34,35 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 34,35 |
| 4. Котельная АО "МКЭ" (котельная ЦРБ) | ед. | 1 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 5. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 6. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед.. | 1 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| Техническое обслуживание котельной | ед. |  | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 7. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 8. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед. | 1 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 9. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед. | 1 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 10. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Юхотский СК) | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание котла | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 11. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Богородский ДК) | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание котлов | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 12. Котельная МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 17 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 13. Котельная МДОУ д/с "Теремок" | ед | 1 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 17 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |
| 14. Котельная МОУ Шипиловская ООШ | ед | 1 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 17 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
| 15. Котельная МОУ Рождественская СОШ | ед | 1 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| Проверка манометров, термометров | шт. | 34 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| 16. Котельная МОУ ДО ДДТ (Ананьинская, д.4) | ед | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 2 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 17. Котельная МОУ ДО ДДТ (Орджоникидзе, д.9) | ед | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 18. Котельная МАОУ ДО ДЮСШ | ед | 1 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 |
| 19. Котельная МОУ Коптевская ООШ | ед | 1 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 35 | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,00 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети - всего, | км | 8,331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,450 | 1672,49 | 0,00 | 0,00 | 1672,49 |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт ТС от ТК10 до ТК22 | км | 0,24 | 532,62 | 0,0 | 0,0 | 532,62 |
| 2. Ремонт ТС от ТК66 до ТК68 | км | 0,05 | 38,51 | 0,0 | 0,0 | 38,51 |
| 3. Ремонт ТС от камеры ТК15 до д.№24 Газовиков | км | 0,03 | 56,00 | 0,0 | 0,0 | 56,00 |
| 4. Ремонт ТС от камеры УТ 16/1 до ТК9 | км | 0,13 | 1 045,36 | 0,0 | 0,0 | 1 045,36 |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Шайбирование ТС |  |  | 5,45 | 0,0 | 0,0 | 5,45 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,40 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1. г. Мышкин, пер. Дорожный | км | 0,40 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Канализационные сети - всего, | км | 19,240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,10 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 1. г. Мышкин, ул. Комсомольская, д.33 | км | 0,05 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2. г. Мышкин, ул. Ананьинская | км | 0,05 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 7 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1. г. Мышкин, ул. Комсомольская, у ж/д д.33 (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2. г. Мышкин, ул. Загородная, у ж/д 47 (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3. г. Мышкин, ул. К. Либкнехта- ул. Мира (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4. г. Мышкин, пер. Дорожный (водопровод) | ед. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 5.г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, у ж/д 19 (водопровод) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 6 | 429,50 | 0,00 | 429,50 | 0,00 |
| 1. Ремонт шахтного колодца в с. Учма | ед. | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 2. Ремонт шахтного колодца в д. Речная | ед. | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3. Ремонт шахтного колодца в д. Бабайки | ед. | 1 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 4. Ремонт шахтного колодца в д. Крутец | ед. | 1 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 5. Ремонт шахтного колодца в д. Починок | ед. | 1 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 6. Ремонт шахтного колодца в д. Кривцово | ед. | 1 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Электрические сети - всего, | км | 731,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи, всего | км | 111,52 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по ремонту воздушных и кабельных линий электропередач: | км | 111,52 | 9 020,74 | 0,00 | 0,00 | 9 020,74 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| 1. ВЛ 10 кВ №1 Новая жизнь | км | 10,51 | 106,98 | 0,00 | 0,00 | 106,98 |
| 2. ВЛ 10 кВ №2 Флоровский | км | 21,504 | 473,66 | 0,00 | 0,00 | 473,66 |
| 3. ВЛ 10 кВ №3 Мир | км | 17,96 | 115,51 | 0,00 | 0,00 | 115,51 |
| 4. ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский | км | 20,89 | 160,32 | 0,00 | 0,00 | 160,32 |
| 5. ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | км | 27,78 | 81,13 | 0,00 | 0,00 | 81,13 |
| 6. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 006 (Поводнево) | км | 0,92 | 348,52 | 0,00 | 0,00 | 348,52 |
| 7. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 015 (Старово) | км | 0,48 | 100,34 | 0,00 | 0,00 | 100,34 |
| 8. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 022 (Пятинское) | км | 0,8 | 508,71 | 0,00 | 0,00 | 508,71 |
| 9. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 042 (Тараканово) | км | 1,28 | 200,44 | 0,00 | 0,00 | 200,44 |
| 10. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ) | км | 1,08 | 449,56 | 0,00 | 0,00 | 449,56 |
| 11. ВЛ-10кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ "Мышкин" в пр.оп. №1-8 (участок от КТП №511 до ЗТП №503) | км | 1,2 | 472,21 | 0,00 | 0,00 | 472,21 |
| 12. ВЛ-0,4 кВ ф.№12 ЗТП №502 "Петушок" ВЛ-10кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ "Мышкин" (в пр.оп.№7-9 ул. Полевая) | км | 0,14 | 217,95 | 0,00 | 0,00 | 217,95 |
| 13. ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП №315 "Лесная-2" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10 кВ "Мышкин" (от оп. №11 ул. Лесная р-н д. 9а, 11) | км | 0,12 | 151,79 | 0,00 | 0,00 | 151,79 |
| 14. ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ЗТП №309 "Орджоникидзе" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10 кВ "Мышкин" | км | 0,24 | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 314,92 |
| 15. ВЛИ-0,4кВ ф.№2 КТП №707 "Очистные новая" ВЛ-10кВ ф.№7 ПС 35/10 кВ "Мышкин" | км | 0,09 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | 77,31 |
| 16. ВЛ-0,4кВ ф.№3 ЗТП №309 "Орджоникидзе" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10кВ "Мышкин" | км | 0,64 | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 |
| 17. Строительство ВЛЗ-10кВ ф.№5 ПС 35/10кВ "Мышкин" от ЗТП №701 "Финский комплекс" до ЗТП №702 "3 подъем" | км | 2,64 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 18. Строительство с заменой ЛЭП-10кВ ф.№7 от ЗТП №705 "Больница" до ЗТП №706 "РСУ" | км | 2,1 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 19. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №303 "Энергетиков" ф.№3 | км | 1,15 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170,00 |
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0,00 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 21 | 5 238,76 | 0,00 | 0,00 | 5 238,76 |
| 1. ТП 029 (Аниковка) | ед. | 1 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 |
| 2. ТП 031 (Галачевская ферма) | ед. | 1 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 40,90 |
| 3. ТП 035 (Тимонино) | ед. | 1 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 40,90 |
| 4. ТП 044 (Синицино деревня) | ед. | 1 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 69,77 |
| 5. ТП 052 (Блохонка) | ед. | 1 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 40,98 |
| 6. ТП 085 (Воскресенское) | ед. | 1 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 40,98 |
| 7. ТП 086 (Сопино) | ед. | 1 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 45,61 |
| 8. ТП 110 (Максаково) | ед. | 1 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 9. ТП 117 (Марьино) | ед. | 1 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 10. ТП 126 (Борисовка) | ед. | 1 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 11. ТП 148 (Левинская) | ед. | 1 | 40,81 | 0,00 | 0,00 | 40,81 |
| 12. ТП 180 (Лысовская) | ед. | 1 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 13. ТП 188 (Флоровское АВМ) | ед. | 1 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| 14. ТП 191 (Новинки) | ед. | 1 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 15. ТП 218 (Спирдово) | ед. | 1 | 275,55 | 0,00 | 0,00 | 275,55 |
| 16. ЗТП №309 "Орджоникидзе" (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ ) | ед. | 1 | 371,36 | 0,00 | 0,00 | 371,36 |
| 17. ЗТП №704 "Хлебозавод" (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ) | ед. | 1 | 226,62 | 0,00 | 0,00 | 226,62 |
| 18. Строительство КТПП 2*250кВА 10/0,4кВ вместо ЗТП №705 "Больница" | ед. | 1 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 |
| 19. КТП-100 Коровино | ед. | 1 | 81,55 | 0,00 | 0,00 | 81,55 |
| 20.ТП 186 (Липовка Н.Корма) | ед. | 1 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| 21. КТП-250 п.Юхоть | ед. | 1 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно) | га. | 33,508 | 664,21 | 0,00 | 0,00 | 664,21 |
| ВЛ 10 кВ №1 Марьинский | га. | 2,500 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
| ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский | га. | 2,200 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 59,18 |
| ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский | га. | 0,800 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 24,69 |
| ВЛ 10 кВ №3 Спирдовский | га. | 1,000 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 27,88 |
| ВЛ 10 кВ №3 Мир | га. | 1,700 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | 45,99 |
| ВЛ 10 кВ №1 Масловский | га. | 5,000 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | 74,72 |
| ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | га. | 3,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 |
| ВЛ 10 кВ №3 Богородский | га. | 2,320 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 22,44 |
| ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский | га. | 4,500 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 61,77 |
| ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский | га. | 6,900 | 83,79 | 0,00 | 0,00 | 83,79 |
| ВЛ 10 кВ №6 Рождественский | га. | 0,288 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 13,83 |
| ВЛ 10 кВ №1 Новая жизнь | га. | 1,000 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | 35,82 |
| ВЛ 10 кВ №2 Красная звезда | га. | 2,300 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 22,46 |
| ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 11 (участок РЭС Н. Корма) (замена вводов) | ед. | 1 | 67,01 | 0,00 | 0,00 | 67,01 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 18 | 260,86 | 0,00 | 168,06 | 92,80 |
| 1. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов , монтаж тепловой завесы | ед. |  | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 2. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов, утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. |  | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| 3. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ремонт и утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5. МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | ед. | 1 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 0,00 |
| 6. МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | ед. | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 7. МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 |
| 8. МОУ ДО ДДТ(Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 9. МОУ Рождественска СОШ | ед. | 1 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 10. МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 11. МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 12. МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 13. МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 14. МДОУ д/с "Росинка" | ед. | 1 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. |  | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| 15. МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 16. Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. | 4 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |
| 17. МОУ ДО ДДТ(Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 18. МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Мышкин | ед. | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 19 140,42 | 0,00 | 711,74 | 18 428,68 |