### АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    «     28      »             02            2025            №   59

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского муниципального района

от 09.02.2023 № 57  «Об утверждении  муниципальной

программы «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Законом  Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з
«О вопросах местного значения сельских поселений на территории «Ярославской области»,  решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 14.12.2023 № 81 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2024  № 30 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 09.02.2023 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                                   О.В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от «  28     »    02     2025   № 59

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ), начальник отдела ЖКХ Колпаков Сергей Владимирович, тел. 8(48544) 2-13-39 |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Уруймагов Артур Ирбекович, тел. 8(48544) 2-16-44 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |  |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе |  |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: 117 328,89 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 24 322,11 тыс. рублей, 2024 год – 68 112,51 тыс. рублей, 2025 год – 24 894,27 тыс. рублей |  |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |  | отдел ЖКХ, начальник отдела ЖКХ Колпаков Сергей Владимирович тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

».

2. В разделе 2 «Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации» абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 82,301 км;».

3. Таблицу раздела 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 82,301 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 |
| 2. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 82,301 |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 |

».

4. В Приложении 1 к муниципальной программе:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

« Паспорт подпрограммы муниципальной программы Мышкинского муниципального района

Подпрограмма ««Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»

| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Уруймагов Артур Ирбекович, тел. (48544) 2-16-44 |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Колпаков Сергей Владимирович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Колпаков Сергей Владимирович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |  |

б) таблицу  «Общая потребность в финансовых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

| «Общая потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |  |
|  | - областные средства | 76 818,74 | 13 826,97 | 51 291,50 | 11 700,27 |  |
|  | - местные средства | 40 510,15 | 10 495,14 | 16821,01 | 13 194,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |  |

»;

в) раздел 2 «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «2. Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  | Предельное значение показателя на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 77,1 | 81,751 | 82,301 | 82,301 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 257,7 | 257,7 | 257,7 |

»;

г) раздел 3 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Задача подпрограммы

| »; Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 1,768 | 4,651 | 0,550 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 257,7 | 257,7 |

д) раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 2023-2025 | 117 328,89 | 76 818,74 | 40 510,15 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 24 322,11 | 13 826,97 | 10 495,14 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 68 112,51 | 51 291,50 | 16 821,01 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 24 894,27 | 11 700,27 | 13 194,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км. |  | 1,768 | 2023 | 16 107,79 | 13 749,33 | 2 358,46 |  |
|  |  |  |  | 4,651 | 2024 | 50 286,61 | 47 705,17 | 2 581,44 |  |
|  |  |  |  | 0,550 | 2025 | 8 268,75 | 7 875,00 | 393,75 |  |
| 1.1.1. | Ремонт дороги от д. Володино до д. Ломки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,225 | 2023 | 818,00 | 777,10 | 40,90 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги Мышкин-станция Волга-Шестихино 1 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,325 | 2023 | 2 700,00 | 2 565,00 | 135,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.3. | ремонт участка автомобильной дороги д. Шамино Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,169 | 2023 | 1 198,21 | 0,00 | 1 198,21 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт подъездных путей к социальным объектам в с. Шипилово | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,199 | 2023 | 1 686,49 | 1 610,66 | 75,83 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в с. Шипилово | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,172 | 2023 | 1 236,98 | 1 175,13 | 61,85 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги д. Бобойки | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,240 | 2023 | 1 690,00 | 1605,50 | 84,50 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 1) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,060 | 2023 | 1 299,76 | 949,13 | 350,63 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 2) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,082 | 2023 | 600,00 | 473,43 | 126,57 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Мышкин, Ярославской области. 1 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,100 | 2023 | 1 636,35 | 1 513,55 | 122,80 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мологская г. Мышкин (от ул. К.Либкнехта до ул. Строителей и до перекрестка ул. Комсомольская) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,196 | 2023 | 3 242,00 | 3 079,83 | 162,17 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги «Мышкин-станция Волга-Шестихино» 2 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,315 | 2024 | 2 800,00 | 2 660,00 | 140,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Мышкин, Ярославская область, 2 этап | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,099 | 2024 | 1 635,36 | 1452,10 | 183,26 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д. Мартыново, Приволжского сельского поселения, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,135 | 2024 | 1 882,72 | 1 788,58 | 94,14 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.14. | Капитальный ремонт участка дороги ул. Вознесенская, с. Охотино, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,22 | 2024 | 1 260,71 | 1 197,67 | 63,04 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт участка 2 дороги ул. Набережная д. Крюково, Приволжского СП, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,11 | 2024 | 1 413,57 | 1 342,89 | 70,68 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.16. | Капитальный ремонт участка 1 дороги ул. Набережная, д. Крюково, Приволжского СП, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,14 | 2024 | 2 097,98 | 1 993,08 | 104,90 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт участка дороги п. Юхоть, Мышкинского района, Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,155 | 2024 | 524,83 | 498,59 | 26,24 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Штабская г. Мышкин, Ярославская область | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,129 | 2024 | 1 792,24 | 1 702,63 | 89,61 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.19. | Строительство съезда общего пользования с автодороги «Обход г. Мышкина» км 3+128 справа для присоединения к дорожной сети существующей и перспективной застройки д. Шамино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,075 | 2024 | 2 630,57 | 2 400,00 | 230,57 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт дорог от автодороги «Поводнево – Языково» до д. Лагуново | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,600 | 2024 | 2 670,33 | 2 670,33 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.21. | Капитальный ремонт дорог г. Мышкин (ул. Лесная, ул. Угличская, ул. Мира) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 2,673 | 2024 | 31 578,30 | 29999,30 | 1 579,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.22. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д. Мартыново Приволжского СП Мышкинского района Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,200 | 2025 | 3 990,00 | 3 800,00 | 190,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.23. | Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 3) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,100 | 2025 | 1 470,00 | 1 400,00 | 70,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1.24. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д. Лодыгино Приволжского СП Мышкинского района Ярославской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 0,250 | 2025 | 2 808,75 | 2 675,00 | 133,75 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км |  | 143,4 | 2023 | 8214,32 | 77,64 | 8136,68 |  |
|  |  |  |  | 257,7 | 2024 | 17 825,90 | 3 586,33 | 14 239,57 |  |
|  |  |  |  | 257,7 | 2025 | 16625,52 | 3825,27 | 12800,25 |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км |  | 143,4 | 2023 | 4614,32 | 77,64 | 4536,68 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  |  | 2023 | 599,58 | 0,00 | 599,58 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | 2023 | 3000,42 | 0,00 | 3000,42 | Приволжское сельское поселение |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км |  | 257,7 | 2024 | 10 224,79 | 3 586,33 | 6 638,46 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1112,23 | 0,00 | 1112,23 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | 2024 | 6488,88 | 0,00 | 6488,88 | Приволжское сельское поселение |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км |  | 257,7 | 2025 | 9024,41 | 3825,27 | 5199,14 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1112,23 | 0,00 | 1112,23 | Охотинское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | 2025 | 6488,88 | 0,00 | 6488,88 | Приволжское сельское поселение |

».

5. Таблицу «Финансовые ресурсы» приложения 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«1.Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |
|  | - областные средства | 76 818,74 | 13 826,97 | 51 291,50 | 11 700,27 |
|  | - местные средства | 40 510,15 | 10495,14 | 16 821,01 | 13 194,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 117 328,89 | 24 322,11 | 68 112,51 | 24 894,27 |
|  | - областные средства | 76 818,74 | 13 826,97 | 51 291,50 | 11 700,27 |
|  | - местные средства | 40 510,15 | 10495,14 | 16 821,01 | 13 194,00 |

».