администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 13 | » | 05 | 2025 | № | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по Мышкинскому

муниципальному округу на 2025 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному округу на 2025 - 2026 годы.

  - 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального округа.

  - 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                              О.В. Минаева

Утвержден постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от « 13 » 05 2025 № 156 План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному округу на 2025- 2026 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 22 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 18 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 20 | 1 580,65 | 0,00 | 519,95 | 1 060,70 |
| 1. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) | ед. | 1 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 |
| 2. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) | ед. | 1 | 184,84 | 0,00 | 0,00 | 184,84 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 184,84 | 0,00 | 0,00 | 184,84 |
| 3. Котельная АО "Яркоммунсервис" (№ 15 Кривец) | ед. | 1 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 56,86 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 56,86 |
| 4. Котельная АО "МКЭ" (котельная ЦРБ) | ед. | 1 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 5. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 18,25 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 18,25 |
| 6. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 90,85 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 90,85 |
| 7. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 8. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 9. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Юхотский СК) | ед | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание котла | шт. | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 11. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Богородский ДК) | ед | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание котлов | шт. | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 12. Котельная МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 1 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 13. Котельная МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14. Котельная МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | шт. |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15. Котельная МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 14 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 16. Котельная МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, термометров | шт. | 34 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 17. Котельная МОУ ДО ДДТ (Ананьинская, д.4) | ед.. | 1 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | ед. | 2 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 |
| 18. Котельная МОУ ДО ДДТ (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 |
| 19. Котельная МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 145,95 | 0,00 | 145,95 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 145,95 | 0,00 | 145,95 | 0,00 |
| 20. Котельная МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 35 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Тепловые сети - всего, | км | 8,331 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,127 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,127 | 853,45 | 0,00 | 0,00 | 853,45 |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) |  |  |  |  |  |  |
| ремонт теплосети от тк51 до тк 54 Нагорная | км | 0,085 | 639,536 | 0,00 | 0,00 | 639,536 |
| ремонт теплосети от тк46 до д.№45 ул. Загородная | км | 0,030 | 197,802 | 0,00 | 0,00 | 197,802 |
| ремонт теплосети от УТ5 до д№7 по уо. Газовиков | км | 0,012 | 16,112 | 0,00 | 0,00 | 16,112 |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 365,07 | 0,00 | 0,00 | 365,07 |
| 1.Котельная АО "Яркоммунсервис" ФК |  |  |  |  |  |  |
| восстанов. асфальтового покрытия ул К.Либкнехта до д.7 по ул. Газовиков |  |  | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| Замена запорной арматуры на ТС |  |  | 206,07 | 0,00 | 0,00 | 206,07 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 80,70 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,35 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 1. ул. Ковалева Ø110 мм | км | 0,25 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2. перекресток ул. Мологская / пер. Школьный Ø110мм | км | 0,10 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| Канализационные сети - всего, | км | 19,24 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,06 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,06 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 1. ул. Орджоникидзе в районе ж.д. №31 до ул. К. Либкнехта Ø200мм | км | 0,06 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 5 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 1. Ремонт шахтного колодца в д. Тараканово | ед. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2. Ремонт шахтного колодца в с. Юрьевское | ед. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 3. Ремонт шахтного колодца в д. Мартыново | ед. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 4. Ремонт шахтного колодца в д. Алферово | ед. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 5. Ремонт шахтного колодца в д. Третьяковка | ед. | 1 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 6 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1. ул. Ковалева (от перекрестка ул. К. Либкнехта/ ул. Ковалева до ж. д. № 2 по ул. Ковалева (водопровод) | ед. | 4 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2. перекресток ул. Мологская/ пер. Школьный (водопровод) | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3. ул. Орджоникидзе у ж.д. № 31 (канализация) | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Электрические сети - всего, | км | 731,26 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км | 111,55 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по ремонту воздушных и кабельных линий электропередач: | км | 123,35 | 5 589,36 | 0,00 | 0,00 | 5 589,36 |
| 1. ВЛ 10 кВ №3 Богородский | км | 16,708 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 2. ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский | км | 43,542 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3. ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский | км | 46,260 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 4. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 118 (Толпыгино) | км | 0,940 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 186,90 |
| 5. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 116 (Алферово) | км | 0,980 | 1152,60 | 0,00 | 0,00 | 1152,60 |
| 6. ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 046 (Крутово) | км | 1,100 | 302,90 | 0,00 | 0,00 | 302,90 |
| 7. ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 100 ( Говитаново) | км | 1,620 | 379,40 | 0,00 | 0,00 | 379,40 |
| 8. ВЛ 0.4 кВ № 1 ТП 189 (Порхачи) | км | 0,400 | 568,81 | 0,00 | 0,00 | 568,81 |
| 9. ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Мышкин от оп 6 до оп 11. (установка опор, замена провода, замена изоляторов, осмотры, расчистка просеки) | км | 0,6 | 650,83 | 0,00 | 0,00 | 650,83 |
| 10. ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Мышкин от оп 6/1 до оп 6/8. (установка опор, замена провода, замена изоляторов, осмотры, расчистка просеки) | км | 1,05 | 901,55 | 0,00 | 0,00 | 901,55 |
| 11. ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ Мышкин. (установка опор, замена провода, замена изоляторов, осмотры, расчистка просеки) | км | 1,892 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| 12. ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ Мышкин. (установка опор, замена провода, замена изоляторов, осмотры, расчистка просеки) | км | 1,61 | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 46,07 |
| 13. ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП№306 "СХТ" (установка опор, замена провода) | км | 2,641 | 376,68 | 0,00 | 0,00 | 376,68 |
| 14. ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП№309 "Орджоникидзе" (установка опор, замена провода) | км | 1,956 | 399,57 | 0,00 | 0,00 | 399,57 |
| 15. ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП№706 "РСУ" (установка опор, замена провода) | км | 1,12 | 215,94 | 0,00 | 0,00 | 215,94 |
| 16. ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№706 "РСУ" | км | 0,36 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 17. ВЛ-0,4кВ №1 КТП№314 "Солнечная новая" | км | 0,57 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0,00 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 51 | 2 652,32 | 0,00 | 0,00 | 2 652,32 |
| 1. ТП 033 (Галачевская дер.) | ед. | 1 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 2. ТП 036 (Зарубино) | ед. | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3. ТП 050 (Петровское) | ед. | 1 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 105,60 |
| 4. ТП 067 (Шипилово) | ед. | 1 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 128,50 |
| 5. ТП 076 (Кокошилово конт.) | ед. | 1 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| 6. ТП 078 (Кокошилово дер.) | ед. | 1 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 100,50 |
| 7. ТП 189 (Савелово) | ед. | 1 | 103,70 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
| 8. ТП 190 (Туворово) | ед. | 1 | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 122,20 |
| 9. ТП 194 (Шабольцево) | ед. | 1 | 103,70 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
| 10. ТП 195 (Шабольцево дер.) | ед. | 1 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 120,50 |
| 11. ТП 128 (Мартыново шк.) | ед. | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12. ТП 135 (Рождествено пос.) | ед. | 1 | 101,70 | 0,00 | 0,00 | 101,70 |
| 13. ТП 156 (Рождествено мастерская) | ед. | 1 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 101,30 |
| 14. ЗТП №702 3 подъем. Техническое обслуживание (осмотр, очистка, измерения) | шт | 1 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
| 15. ЗТП №305 ГПТУ. Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 24,78 |
| 16. ЗТП №708 "26 квартал". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 25,39 |
| 17. ЗТП №304 "Райпо". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 18. ЗТП №712 Школа. Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 18,88 |
| 19. ЗТП №706 "РСУ". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
| 20. ЗТП №503 "ТУСМ". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 27,88 |
| 21. ЗТП № 303 Энергетиков. Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 1 | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 22,34 |
| 22. КТП №302 "КНС СХТ", ЗТП №303 "Энергетиков", ЗТП №304 "Райпо", ЗТП №305 "ГПТУ", ЗТП №306 "СХТ", ЗТП № 309 "Ордженикижзе", КТП №310 "КНС ул. Пушкина", КТП №316 "Мологская 2", КТП №315 "Лесная 2", КТП №314 "Солнечная новостройки". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 9 | 232,90 | 0,00 | 0,00 | 232,90 |
| 23. ТП№502 Петушок, ТП№503 "ТУСМ", ТП №514 "ДК", ИП №507 "Штабская", ТП №509 "Сырзавод", ТП №510 "ФОК", ТП №511 "Молодежная". Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 7 | 280,04 | 0,00 | 0,00 | 280,04 |
| 24. ТП№705 3 подъем, ТП№708 26 квартал, ТП№ 701 Финский комплекс, ТП 704 Хлебозавод, ТП 705 Больница, ТП 707 Очистные, ТП 709 База ЯрЭСК, ТП 711 Школа, ТП 714 Росинка 2. Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 9 | 294,88 | 0,00 | 0,00 | 294,88 |
| 25. ТП Дорожная, ТП Епихарка, ТПАвтодор, ТП Росгидро, ТП Шестихино. Техническое обслуживание (осмотры, очистка, измерения) | шт | 5 | 265,22 | 0,00 | 0,00 | 265,22 |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | га. | 61,300 | 1 692,91 | 0,00 | 0,00 | 1 692,91 |
| 1. ВЛ 10 кВ №1 Масловский | га. | 5,120 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 2. ВЛ 10 кВ №1 Новая жизнь | га. | 0,960 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| 3. ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | га. | 1,280 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 |
| 4. ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | га. | 1,920 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
| 5. ВЛ 10 кВ №2 Красная звезда | га. | 0,800 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 6. ВЛ 10 кВ № 3 Богородский | га. | 2,880 | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 44,30 |
| 7. ВЛ 10 кВ № 4 Мартыновский | га. | 4,340 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 41,90 |
| 8. ВЛ 10 кВ № 5 Черноусовский | га. | 0,800 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |
| 9. ВЛ 10 кВ № 1 Марьинский | га. | 2,240 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 64,30 |
| 10. ВЛ 10 кВ № 1 Марьинский | га. | 3,520 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 12. ВЛ 10 кВ № 4 Зарубинский | га. | 1,120 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 61,40 |
| 13. ВЛ 10 кВ № 4 Зарубинский | га. | 2,720 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 14. ВЛ 10 кВ № 2 Флоровский | га. | 4,800 | 155,10 | 0,00 | 0,00 | 155,10 |
| 15. ВЛ 10 кВ № 2 Еремейцево ПС Н-Корма | га. | 2,080 | 92,43 | 0,00 | 0,00 | 92,43 |
| 16. ВЛ 10 кВ № 1 Учма РП 10кВ Охотино | га. | 7,200 | 119,78 | 0,00 | 0,00 | 119,78 |
| 17. ВЛ 10 кВ № 3 Бурцево РП 10кВ Охотино | га. | 19,520 | 456,20 | 0,00 | 0,00 | 456,20 |
| 18. ВЛ-0,4 кВ от: КТП №302 "СХТ", ЗТП №303 Энергетиков, ЗТП №309 "Ордженикидзе, КТП №314 "Солнечная новостройка" | км | 9,489 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | 84,76 |
| 19. ВЛ-0,4 кВ от: КТП№ 515 Гагарина новая, КТП №509 "Сырзавод", КТП №511 "Молодежная" | км | 7,868 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 85,92 |
| 20. ВЛ-0,4 кВ от: КТП №603 "Солнечная", КТП № 611 "Коптюшка", КТП №513 "Мологская", ЗТП №502 "Петушок" | км | 5,555 | 83,47 | 0,00 | 0,00 | 83,47 |
| 21. ВЛ-0,4 кВ от: ЗТП №701 "Финский комплекс", КТП №705 "Больница", ЗТП №712 "Школа", ЗТП №706 "РСУ". | км | 4,387 | 110,54 | 0,00 | 0,00 | 110,54 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 31 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 29 |  |  |  |  |
| Из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 18 | 400,60 | 0,00 | 337,60 | 63,00 |
| 1. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| замена дверных утеплителей | ед. |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| замена теплоизолирующего и укрывного материала наружных сетей отопления, замена дверных утеплителей | ед. |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Ремонт и утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей, замена дверных утеплителей | ед. |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 4. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5. МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | ед. | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6. МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | ед. | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 7. МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка вентканалов | ед. |  | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 8. МОУ ДО ДДТ(Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 9. МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 10. МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11. МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 12. МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка, очистка вентканалов | ед. |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 13. МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 14. МДОУ д/с "Росинка" | ед. | 1 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 15. МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы , проверка вентканалов | ед. |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 16. Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 17. МОУ ДО ДДТ(Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 18. МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Мышкин | ед. | 1 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 13 962,36 | 0,00 | 1 182,55 | 12 779,81 |