администрация  Мышкинского муниципальногО района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | « | 27 | » | 06 | 2025 | № | 226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы

Мышкинского муниципального округа

к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

- В соответствии  с  главой  3  Федерального закона от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом  7 постановления Правительства Ярославской области от 17 июня 2025 года № 601-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской области к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов»,  постановлением Государственного комитета Российской Федерации   по   строительству   и   жилищно-коммунальному   комплексу   от  27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Законом Ярославской области от 2 октября 2024 года  № 58-з
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Мышкинского муниципального района Ярославской области», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, недопущения опасных для людей и окружающей среды ситуаций

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - 1. Образовать муниципальный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и утвердить его состав согласно приложению  к настоящему постановлению.

  - 2. Отделу жилищно – коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района:

2.1. Осуществлять координацию работ по выполнению Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному округу на 2025-2026 годы, утвержденного постановлением Администрации  Мышкинского  муниципального  района от 13 мая 2025 года № 156 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному округу на 2025-2026 годы».

2.2. Организовать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов предприятий и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги объектам жилищного фонда и социальной сферы, независимо от формы собственности в соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах  и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

2.3. С момента завершения отопительного периода 2024 - 2025 годов и до 1 сентября 2025 года обеспечить контроль за проведением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей согласно заключенным договорам.

2.4. Оценку готовности к работе в зимний период проводить в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.5. Завершить проверку готовности к работе в зимних условиях и по ее результатам произвести выдачу паспортов готовности к отопительному периоду:

- объектов жилищного фонда – до 10 сентября 2025 года;

- объектов теплоэнергетического хозяйства – до 25 октября 2025 года.

2.6. Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов Мышкинского муниципального округа до 15 ноября 2025 года.

2.7. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса Мышкинского муниципального округа.

2.8. При подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов руководствоваться требованиями федеральных законов от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.9. Ежемесячно, с июня по ноябрь 2025 года включительно, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области информацию за текущий месяц о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

2.10. Осуществлять координацию работ по созданию запасов резервного вида топлива на котельных.

2.11. В течение трех дней с момента принятия муниципального правового акта о начале и о завершении отопительного периода 2025 – 2026 годов на территории Мышкинского муниципального округа предоставить его в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

2.12. Организовать работу среди населения с привлечением средств массовой информации, направленную на разъяснение необходимости своевременного и полного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.13. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приобретению, созданию необходимых запасов и бесперебойной поставке топлива для котельных независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности в целях обеспечения отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы Мышкинского муниципального округа в отопительный период 2025-2026 годов.

2.14. Обеспечить предоставление информации о наличии актов проверки дымовых и вентиляционных каналов  многоквартирных домов в срок до 15 ноября 2025 года в  адрес областного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

2.15. Осуществлять выполнение рекомендаций, указанных в пункте 7 постановления  Правительства  Ярославской области от 17 июня 2025 года         № 601-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской области к осенне – зимнему периоду 2025/2026 годов».

3. Рекомендовать Администрации городского поселения Мышкин:

3.1.Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, осуществлять контроль за его выполнением.

3.2. При уточнении бюджета городского поселения Мышкин дополнительно предусмотреть за счет собственных доходов:

- расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов;

- средства на оплату в полном объеме коммунальных услуг организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджета городского поселения Мышкин.

3.3. Организовать работу среди населения с привлечением средств массовой информации, направленную на разъяснение необходимости своевременного и полного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

3.4. Организовать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов предприятий и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги объектам жилищного фонда и социальной сферы, независимо от формы собственности в соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах  и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.5. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приобретению, созданию необходимых запасов и бесперебойной поставке топлива для котельных независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности в целях обеспечения отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы в отопительный период 2025-2026 годов.

3.6. С момента завершения отопительного периода 2024-2025  годов и до 1 сентября 2025 года обеспечить контроль за проведением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей согласно заключенным договорам.

3.7. Оценку готовности к работе в зимний период проводить в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3.8. Завершить проверку готовности к работе в зимних условиях и по ее результатам произвести выдачу паспортов готовности к отопительному периоду:

- объектов жилищного фонда – до 10 сентября 2025 года;

- объектов теплоэнергетического хозяйства  – до 25 октября 2025 года.

3.9. Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов до 15 ноября 2025 года.

3.10. В срок до 15 сентября 2025 года создать (пополнить) резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.11. В срок до 15 сентября 2025 года разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.12. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса.

3.13. При подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов руководствоваться требованиями Федеральных законов от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в  отдельные   законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.14. Ежемесячно, с июня по ноябрь 2025 года включительно, в срок до  25-го числа, предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района информацию о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением    Федеральной    службы    государственной     статистики     от  27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

3.15. Организовать ежеквартальный контроль за своевременным перечислением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям денежных средств, полученных от потребителей за предоставленные коммунальные услуги.

3.16. Осуществлять координацию работ по созданию запасов резервного вида топлива на котельных.

3.17. В течение двух дней с момента принятия муниципального правового акта Администрации городского поселения Мышкин о начале и о завершении отопительного периода 2025-2026 годов предоставить его в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

3.18. В срок до 10 ноября 2025 года обеспечить предоставление лицами и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, актов проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в адрес муниципального штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

3.19. Осуществлять выполнение рекомендаций, указанных в пункте 7 постановления Правительства Ярославской области от  17 июня 2025 года            № 601-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской области к осенне – зимнему периоду 2025/2026 годов».

4. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Мышкинского  муниципального округа:

4.1. Обеспечить   готовность   котельных  к   осенне-зимнему  периоду  до

1 сентября 2025 года.

4.2. Обеспечить необходимыми запасами твердого топлива котельные социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

5. Комитету по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района  в срок до 15 сентября 2025 года, при необходимости, пополнить резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа.

6. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района при уточнении бюджета  Мышкинского муниципального района, при необходимости, предусмотреть за счет собственных доходов:

- расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов;

- средства на оплату в полном объеме коммунальных услуг организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Мышкинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мышкинского муниципального округа                                   А.Г. Курицин

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от «   27    »      06     2025  №  226

Состав

муниципального штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Курицин А.Г. –Глава Мышкинского муниципального округа, руководитель штаба;

Колпаков С.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, заместитель руководителя штаба;

Тихова Е.Н. –  главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, секретарь штаба;

Члены штаба:

Борисова О.Н. –  Заместитель Главы администрации городского поселения Мышкин (по согласованию);

Горячева И.А. – мастер СВДГО  филиала в г. Мышкине  АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию);

Давлятов Х.Х –  мастер участка обособленного подразделения  Мышкин АО «МКЭ» (по согласованию);

Дмитриев Ю.Н. – начальник Мышкинского участка АО «ЯрЭСК» (по согласованию);

Дорофеева Е.А. –  начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района;

Калинин С.М. –  начальник Мышкинского РЭС Филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» (по согласованию);

Косичкина Н.А. –  директор ООО «Управленец» (по согласованию);

Кудряшова О.С. –начальник управления образования администрации Мышкинского муниципального района;

Онучина В.А. –  начальник Управления социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района;

Сдобнова Н.А.– Председатель Комитета по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района;

Челышев В.Г. – начальник ПТП «Мышкин» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию);

Чикорова Г.А. – Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму;

Шейнова В.А. – Заместитель директора филиала «Волжский» АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);

Шувалова О.А. –  Генеральный директор ООО «Олимп» (по согласованию);

Шувалова С.В. –  исполняющий обязанности начальника Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района;

Щипалов М.А. – начальник Рыбинского РЭС Филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» (по согласованию)