администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 03 | » | июня | 2016 г. | № 252 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы (в ред. от 12.01.2017 № 171; от 22.12.2017 № 691; от 23.03.2018 № 140; от 16.08.2018 № 418; от 21.12.2018 № 565; от 01.03.2019 № 90; от 29.08.2019 № 416)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 24.12.2015 № 74 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 19.12.2017 № 58 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 13.12.2018 № 17 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района» и постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 23.03.2016 № 127 «О разработке муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Мышкинского

муниципального района                                                                                         О.В. Минаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от    03.06.2016 № 252

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мышкинского муниципального района

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского

муниципального района» на 2016 – 2019 годы
Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ), начальник отдела ЖКХ Латышева Ольга Владимировна, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | начальник отдела ЖКХ Латышева Ольга Владимировна, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2019 годы |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе; - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мышкинского муниципального района. |
| Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников | всего по муниципальной программе: 113 453,57 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 28 682,49 тыс. рублей, 2017 год – 36 925,25 тыс. рублей 2018 год – 39 038,41 тыс. рублей 2019 год – 8 807,42 тыс. рублей |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы | отдел ЖКХ начальник отдела ЖКХ Латышева Ольга Владимировна Тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают внутрирайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Мышкинского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры района. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Дорожная инфраструктура не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Мышкинского района. В первую очередь это связано с неравномерностью развития внутри самой транспортной системы. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2016 составляет 552,9 км, в том числе региональные протяженностью 259,7 км, автомобильные дороги районного значения общей протяженностью 143,1 км, из них 14,6 км (10,2 процента) с твердым покрытием.

В ведении поселений района находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и т. д.) протяженностью 150,1 км (27,1 процента), из них 62,1 км (41,4 процента) с твердым покрытием. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог местного значения, соответствующая нормативным требованиям, составляет 20,8 процентов.

Стремительно растет доля большегрузных автомобилей в общем транспортном потоке. Грузовые перевозки предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам: качеству покрытия, пропускной способности, а также несущей способности существующих автомобильных дорог, которая не соответствует типам и параметрам современных нагрузок, в результате чего покрытие автомобильных дорог и мостов интенсивно разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства района. В результате 79,2 процентов не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Это основной показатель, определяющий дорожную деятельность в районе.

Сохранность существующих дорог во многом зависят от круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автомобильных дорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям.

С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли.

Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.

Реализация муниципальной программы направлена на изменение целевого образа дорожной инфраструктуры, обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики района.

2. Приоритеты политики Мышкинского муниципального района

в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории района определены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в районе.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года", одним из стратегических приоритетов развития региона является территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. В результате территориальной концентрации развития региона ожидается снижение объема потенциально необходимых инвестиций для развития как дорожной, так и транспортной инфраструктуры, что позволит определить зоны опережающего роста и приоритеты развития в соответствии с новым каркасом расселения. Оптимизация дорожной сети и маршрутов общественного пассажирского транспорта позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни, в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

Стратегические документы области являются ориентиром для разработки муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к 2019 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 2,323 км по сравнению с 2015 годом;

- проведение ремонта действующей сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта дворовых территорий мноквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мышкинского муниципального района.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение. Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» разработана на период 2016 - 2019 годов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 1 к муниципальной программе.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе;

- обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мышкинского муниципального района.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,200 | 63,500 | 66,230 | 73,660 | 28,983 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 143,100 |
| 3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,040 | 5440,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,200 | 63,500 | 66,230 | 73,660 | 28,983 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 143,100 |
| 3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,040 | 5440,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Задачи муниципальной программы

Главной целью муниципальной программы является  развитие дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции и ремонта. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- ремонт и содержание автомобильных дорог (в том числе - межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними);

- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов).

Поскольку мероприятия муниципальной программы, связанные с текущим ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможностей бюджета Мышкинского муниципального района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Программа будет реализована в 2016 - 2019 годах.

5. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках

муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области предоставляются субсидии на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности. Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с:

- Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 N 747-п "Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам",

- Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 25.01.2016 N 37-п "Об утверждении методики предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

За счет средств бюджета Мышкинского муниципального района предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с:

- решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 18.12.2014 № 60 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мышкинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района»;

- решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 30.10.2014 № 50 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов муниципального значения».

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы  и основные мероприятия, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления муниципальной программы.

# Паспорт подпрограммы муниципальной программы Мышкинского

# муниципального района

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог в

Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы

| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2019 годы |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Латышева Ольга Владимировна, тел. (48544) 2-13-39 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Латышева Ольга Владимировна, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Латышева Ольга Владимировна, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 96119,37 | 22212,22 | 31922,92 | 33176,81 | 8807,42 |
| - областные средства | 73169,49 | 15047,00 | 26470,58 | 28873,39 | 2778,52 |
| - местные средства | 22949,88 | 7165,22 | 5452,34 | 4303,42 | 6028,90 |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 17334,20 | 6470,27 | 5002,33 | 5861,60 | 0,00 |
| - бюджет Охотинского сельского поселения | 2746,78 | 932,51 | 781,88 | 1032,39 | 0,00 |
| - бюджет Приволжского сельского поселения | 8837,04 | 3849,08 | 2277,42 | 2710,54 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения Мышкин | 5750,39 | 1688,68 | 1943,03 | 2118,68 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | 113453,57 | 28682,49 | 36925,25 | 39038,41 | 8807,42 |

Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

# Протяженность автомобильных дорог в районе 293,2 км, в том числе с твердым покрытием - 76,7 км.

# Только 20,8% автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию. Дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.

# Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района, поэтому сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение. Для содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии разработана подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы (далее – подпрограмма), входящая в состав муниципальной программы.

Для решения задач дорожного хозяйства на областном и местном уровнях приняты следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденная приказом департамента транспорта Ярославской области от 28.03.2016 № 7;

- Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная приказом департамента транспорта Ярославской области от 06.02.2017 № 2

- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.11.2013 №14 «О муниципальном дорожном фонде Мышкинского муниципального района».

# Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения, приведение их в нормативное состояние и поддержание текущего транспортно-эксплуатационного содержания | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 61,200 | 63,500 | 66,230 | 73,660 | 28,983 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 143,100 |
| Сохранность дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мышкинского муниципального района | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м | 356,040 | 5440,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/кв.м | 2,323 | 2,730/ 3025,15 | 7,429/0 | 1,352/0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,200 | 293,200 | 293,200 | 143,100 |
| Ремонт и благоустройство дворовых территорий | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м | 5440,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# 4. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

Исполнителеми подпрограммы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, соисполнителями- Администрация городского поселения Мышкин (далее – Администрация ГП Мышкин), Администрация Приволжского сельского поселения (далее – Администрация Приволжского СП), Администрация Охотинского сельского поселения (далее – Администрация Охотинского СП).

Предоставление и распределение субсидии на финансирование дорожного хозяйства бюджетам поселений осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п.

Предоставление и распределение субсидии на ремонт и благоустройство дворовых территорий бюджетам поселений осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 25.01.2016 № 37-п.

Ответственный исполнитель программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- участвует в организации финансирования мероприятий подпрограммы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по   внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части реализации мероприятий, назначения исполнителей, определения объемов и источников финансирования подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий подпрограммы, использование бюджетных средств на основе данных годовых и квартальных отчетов соисполнителей программы.

Исполнитель и соисполнители подпрограммы:

- предоставляют предложения по внесению изменений в подпрограмму;

- выступают заказчиком в части разработки технической части документации для проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение проектных, дорожных работ;

- утверждают проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу, имеющую положительное заключение;

- по результатам торгов заключают муниципальные контракты на выполнение проектных, дорожных работ;

- контролируют выполнение дорожных работ подрядными организациями совместно с представителями государственного казенного учреждения Ярославской области «Ярославская дорожная служба», в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами качеством применяемых материалов;

- принимают выполненные работы в соответствии с действующими стандартными нормами, правилами и проектной документацией, принимают законченные строительством объекты в эксплуатацию.

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в финансировании мероприятий подпрограммы по контролируемым ими мероприятиям;

- несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по контролируемым ими мероприятиям.

Основными механизмами реализации подпрограммы являются:

- заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений в ______ году, являющееся приложением № 2 к муниципальной программе.

- заключение соглашения о предоставлении субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в ______ году, являющееся приложением № 3 к муниципальной программе.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мышкинского муниципального района бюжетам поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, согласно Порядка, принятого решением Собрания депутутов Мышкинского муниципального района от 18.12.2014 №60.

Вышеуказанные механизмы должны обеспечить выполнение поставленных задач.

Реализацию подпрограммы предполагается вести на всей территории Мышкинского муниципального района.

# 17

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (км, кв.м) | плановое значение |  | всего | ОС | МС | Бюджеты поселений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог - всего | 2016 - 2019 | 108900,55 | 69250,49 | 22949,89 | 16700,19 | Отдел ЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП Администрация ГП Мышкин |
|  |  | 2016 | 24129,47 | 11128,00 | 7165,22 | 5836,25 |  |
|  |  | 2017 | 36925,25 | 26470,58 | 5452,34 | 5002,34 |  |
|  |  | 2018 | 39038,41 | 28873,39 | 4303,42 | 5861,60 |  |
|  |  | 2019 | 8807,42 | 2778,52 | 6028,90 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог – всего | км | 2,323 | 2016 | 8043,28 | 5993,72 | 1343,22 | 706,34 | Отдел ЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП Администрация ГП Мышкин |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 2023,03 | 2023,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | км/п.м | 2,730/ 3025,15 | 2017 | 21199,20 | 19811,55 | 483,27 | 904,39 |  |
|  |  | км | 7,429 | 2018 | 24480,33 | 23226,96 | 61,93 | 1191,44 |  |
|  |  |  | 1,352 | 2019 | 2147,82 | 2147,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автодороги «Сергиев Посад- Калязин-Рыбинск-Череповец» - д.Угольники в Мышкинском районе Ярославской области (переходящий объект с 2015 года) | км | 1,480 | 2016 | 3366,25 | 2023,03 | 1343,22 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 2023,03 | 2023,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2893,85 | 2410,58 | 483,27 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.2. | Выполненине работ по ремонту автодороги от д. Буньково до д. Шабольцево Мышкинского района | км | 4,900 | 2018 | 651,40 | 589,47 | 61,93 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильной дороги в с. Флоровское Приволжского сельского поселения Мышкинского района | км | 0,663 | 2016 | 3947,68 | 3609,71 | 0,00 | 337,97 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.4. | Устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,014 | 2017 | 99,97 | 94,98 | 0,00 | 4,99 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.5. | Обустройство разворотной площадки в д. Ободаево Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,022 | 2017 | 384,17 | 364,96 | 0,00 | 19,21 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.6. | Ремонт улицы в д. Тараканово Приволжского СП Мышкинского района | км | 0,175 | 2017 | 590,13 | 560,62 | 0,00 | 29,51 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.7. | Ремонт автомобильной дороги д. Шестихино | км | 0,480 | 2018 | 1383,68 | 1314,50 | 0,00 | 69,18 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильной дороги д. Тараканово | км | 0,410 | 2018 | 1374,82 | 1306,08 | 0,00 | 68,74 | Администрация Приволжского СП |
| 1.1.9. | Ремонт улицы Заречная в д. Володино Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципальногого района | км | 0,180 | 2016 | 729,35 | 360,98 | 0,00 | 368,37 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 217,91 | 217,91 | 0,00 |  |  |
| 1.1.10. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 251,50 | 2017 | 247,80 | 235,41 | 0,00 | 12,39 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.11. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 747,65 | 2017 | 736,84 | 700,00 | 0,00 | 36,84 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.12. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Успенская ГП Мышкин | кв.м. | 1071,00 | 2017 | 842,11 | 800,00 | 0,00 | 42,11 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.13. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин | кв.м. | 955,00 | 2017 | 842,11 | 800,00 | 0,00 | 42,11 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.14. | Ремонт покрытия и тротуаров на ул. Газовиков, ГП Мышкин | км | 1,040 | 2017 | 14344,31 | 13627,09 | 0,00 | 717,22 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.15. | Ремонт на ул. Угличская в г. Мышкин | км | 0,275 | 2018 | 999,85 | 949,86 | 0,00 | 49,99 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.16. | Ремонт покрытия тротуара по ул. К. Либкнехта в г. Мышкин Ярославской области | км | 0,137 | 2018 | 765,06 | 726,81 | 0,00 | 38,25 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.17. | Ремонт покрытия на ул. К. Либкнехта в г. Мышкин | км | 0,253 | 2018 | 799,70 | 759,72 | 0,00 | 39,98 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.18. | Ремонт покрытия и тротуаров на ул. Успенская, ГП Мышкин | км | 0,974 | 2018 | 18505,82 | 17580,53 | 0,00 | 925,29 | Администрация ГП Мышкин |
| 1.1.19. | Текущий ремонт дороги от д. Дегтярево до пересечения с дорогой д. Борок-с. Новое Мышкинского муниципального района (дорога от с. Охотино до д. Дубровки) | км | 0,395 | 2019 | 308,29 | 308,29 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.20. | Текущий ремонт дороги от с. Рождествено до д. Воскресенское | км | 0,015 | 2019 | 40,47 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.21. | Текущий ремонт моста дороги от д.Ананьино до автомобильной дороги «Обход г. Мышкин» Мышкинского района | км | 0,022 | 2019 | 32,31 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.22. | Текущий ремонт дороги от д. Коплино до автодороги Мышкин – станция Волга – Шестихино Мышкинского района | км | 0,25 | 2019 | 430,95 | 430,95 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.23. | Капитальный ремонт водопропускной трубы через реку Чернавка между деревнями Киндяково и Мартыново | км | 0,065 | 2019 | 756,48 | 756,48 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.24. | Капитальный ремонт водопропускной трубы через ручей между деревнями Старово и Бурцево | км | 0,030 | 2019 | 341,88 | 341,88 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.25. | Капитальный ремонт водопропускной трубы через реку Теренка между деревнями Кривцово и Крюково | км | 0,020 | 2019 | 237,45 | 237,45 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог – всего | км | 293,200 | 2016 | 15909,94 | 5042,04 | 5822,00 | 5045,90 | ОтделЖКХ Администрация Приволжского СП Администрация Охотинского СП Администрация ГП Мышкин |
|  | в том числе кредиторская задолженность 2015 года |  |  | 2016 | 945,99 | 583,21 | 0,00 | 362,78 |  |
|  |  | км | 293,200 | 2017 | 15540,21 | 6659,03 | 4969,07 | 3912,11 |  |
|  | в том числе кредиторская задолженность 2016 года |  |  | 2017 | 1550,63 | 1550,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | км | 293,200 | 2018 | 14223,19 | 5646,43 | 4241,49 | 4335,27 |  |
|  |  | км | 293,200 | 2019 | 6659,60 | 630,70 | 6028,90 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | км | 143,100 | 2016 | 3610,77 | 0,00 | 3610,77 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2016 | 453,62 | 0,00 | 453,62 | 0,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2016 | 1757,61 | 0,00 | 1757,61 | 0,00 | Администрация Приволжского СП |
|  |  | км | 143,100 | 2017 | 2369,06 | 0,00 | 2369,06 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2017 | 533,38 | 0,00 | 533,38 | 0,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 2066,63 | 0,00 | 2066,63 | 0,00 | Администрация Приволжского СП |
|  |  | км | 143,100 | 2018 | 3142,92 | 1501,43 | 1641,49 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2018 | 533,38 | 0,00 | 533,38 | 0,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2018 | 2066,62 | 0,00 | 2066,62 | 0,00 | Администрация Приволжского СП |
|  |  | км | 143,100 | 2019 | 4059,59 | 630,69 | 3428,90 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2019 | 533,38 | 0,00 | 533,38 | 0,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2019 | 2066,63 | 0,00 | 2066,63 | 0,00 | Администрация Приволжского СП |
| 1.2.2. | Содержание дорог Охотинского сельского поселения | км | 22,100 | 2016 | 728,28 | 217,91 | 0,00 | 510,37 | Администрация Охотинского СП |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 217,91 | 217,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | км | 22,100 | 2017 | 1002,76 | 300,00 | 0,00 | 702,76 |  |
|  |  | км | 22,100 | 2018 | 978,39 | 0,00 | 0,00 | 978,39 |  |
| 1.2.3. | Содержание дорог Приволжского сельского поселения | км | 90,900 | 2016 | 2995,96 | 0,00 | 0,00 | 2995,96 | Администрация Приволжского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 3121,15 | 949,44 | 0,00 | 2171,71 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2437,61 | 0,00 | 0,00 | 2437,61 |  |
| 1.2.4. | Содержание дорог городского поселения Мышкин | км | 37,100 | 2016 | 6363,70 | 4824,13 | 0,00 | 1539,57 | Администрация ГП Мышкин |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 728,07 | 365,30 | 0,00 | 362,77 |  |
|  |  | км | 37,100 | 2017 | 6447,23 | 5409,59 | 0,00 | 1037,64 |  |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 года |  |  | 2017 | 1550,63 | 1550,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | км | 37,100 | 2018 | 5064,26 | 4145,00 | 0,00 | 919,26 |  |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации - всего, | шт. | 11 | 2016 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | Администрация Охотинского СП Администрация Приволжского СП Администрация ГП Мышкин |
|  |  | шт. | 11 | 2017 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 185,84 |  |
|  |  | шт. | 5 | 2018 | 334,89 | 0,00 | 0,00 | 334,89 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации Охотинское сельское поселение | шт. | 2 | 2016 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Администрация Охотинского СП |
|  |  | шт. | 3 | 2017 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | 79,12 |  |
|  |  | шт. | 2 | 2018 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации Приволжское сельское поселение | шт. | 7 | 2016 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | Администрация Приволжского СП |
|  |  | шт. | 5 | 2017 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |  |
|  |  | шт. | 2 | 2018 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации городское поселение Мышкин | шт. | 2 | 2016 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | Администрация ГП Мышкин |
|  |  | шт. | 3 | 2017 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 54,72 |  |
|  |  | шт. | 1 | 2018 | 145,89 | 0,00 | 0,00 | 145,89 |  |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности 2015 года: -межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизации, инвентаризации и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними - всего (кредиторская задолженность) | 2016 | 92,25 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района |
| 2. | Задача 2. Ремонт и благоустройство дворовых территорий - всего |  |  | 2016 | 4553,02 | 3919,00 | 0,00 | 634,02 |  |
| 2.1. | Ремонт дворовой территории г. Мышкин, ул. Газовиков, д.1 | м.кв. |  | 2016 | 884,00 | 839,74 | 0,00 | 44,26 | Администрация ГП Мышкин |
| 2.2. | Ремонт внутридворовых проездов г. Мышкин, ул.Газовиков, д.5, д.7 | м.кв. |  | 2016 | 1481,34 | 1407,49 | 0,00 | 73,85 | Администрация ГП Мышкин |
| 2.3. | Ремонт внутридворовой территорий в с.Поводнево Приволжского сельского поселения | м.кв. | 340 | 2016 | 228,52 | 83,00 | 0,00 | 145,52 | Администрация Приволжского СП |
| 2.4. | Ремонт внутридворовой территории в с. Сера ул. Нагорная, д.4,6,8,12, 22 Приволжского сельского поселения | м.кв. | 473,40 | 2016 | 298,09 | 196,81 | 0,00 | 101,28 | Администрация Приволжского СП |
| 2.5. | Ремонт проездов на внутридворовые территорий в д.Третьяковка Приволжского сельского поселения | м.кв. | 1937 | 2016 | 974,46 | 719,12 | 0,00 | 255,34 | Администрация Приволжского СП |
| 2.6. | Ремонт дворовой территории п. Юхоть в районе д. №№ 18 ,20 Охотинского сельского поселения | м.кв. | 300 | 2016 | 275,39 | 261,62 | 0,00 | 13,77 | Администрация Охотинского СП |
| 2.7. | Погашение кредиторской задолженности 2015 года: - ремонт внутридворовых территорий в с. Сера Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 2016 | 411,22 | 411,22 | 0,00 | 0,00 | Администрация Приволжского СП |
| Итого по подпрограмме | 2016 - 2019 | 113453,57 | 73169,49 | 22949,89 | 17334,20 |  |
|  | 2016 | 28682,49 | 15047,00 | 7165,22 | 6470,27 |  |
|  | 2017 | 36925,25 | 26470,58 | 5452,34 | 5002,33 |  |
|  | 2018 | 39038,41 | 28873,39 | 4303,42 | 5861,60 |  |
|  | 2019 | 8807,42 | 2778,52 | 6028,90 | 0,00 |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района" на 2016-2019 годы | 113453,57 | 28682,49 | 36925,25 | 39038,41 | 8807,42 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 96119,37 | 22212,22 | 31922,92 | 33176,81 | 8807,42 |
|  | - областные средства | 73169,49 | 15047,00 | 26470,58 | 28873,39 | 2778,52 |
|  | - местные средства | 22949,88 | 7165,22 | 5452,34 | 4303,42 | 6028,90 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 17334,20 | 6470,27 | 5002,33 | 5861,60 | 0,00 |
|  | - Охотинское сельское поселение | 2746,78 | 932,51 | 781,88 | 1032,39 | 0,00 |
|  | - Приволжское сельское поселение | 8837,04 | 3849,08 | 2277,42 | 2710,54 | 0,00 |
|  | - городское поселение Мышкин | 5750,39 | 1688,68 | 1943,03 | 2118,68 | 0,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 2016 - 2019 годы | 113453,57 | 28682,49 | 36925,25 | 39038,41 | 8807,42 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 96119,37 | 22212,22 | 31922,92 | 33176,81 | 8807,42 |
|  | - областные средства | 73169,49 | 15047,00 | 26470,58 | 28873,39 | 2778,52 |
|  | - местные средства | 22949,88 | 7165,22 | 5452,34 | 4303,42 | 6028,90 |
|  | Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | 17334,20 | 6470,27 | 5002,33 | 5861,60 | 0,00 |
|  | - Охотинское сельское поселение | 2746,78 | 932,51 | 781,88 | 1032,39 | 0,00 |
|  | - Приволжское сельское поселение | 8837,04 | 3849,08 | 2277,42 | 2710,54 | 0,00 |
|  | - городское поселение Мышкин | 5750,39 | 1688,68 | 1943,03 | 2118,68 | 0,00 |

# 2. Трудовые ресурсы

В реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы участвуют муниципальные служащие отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, сотрудники администрации городского поселения Мышкин, администрации Приволжского сельского поселения, администрации Охотинского сельского поселения.

Дополнительной потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы не требуется.

# Приложение  2

# к муниципальной программе

Соглашение

о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений в _______ году

Регистрационный № _______                                            «_____»__________20___ г.

Администрация Мышкинского муниципального района, в дальнейшем именуемая «Администрация района», в лице ___________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава района, и администрация __________________________________________________________________,

(наименование поселения района)

в дальнейшем именуемая «Администрация поселения», в лице __________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава муниципального образования, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от ___________ № _____ «О бюджете Мышкинского муниципального района на _____ год и на плановый период ______ годов» и в соответствии с муниципальной программой «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от __.__.____ № ____ «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы» (далее муниципальная программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования дорожных работ по:

# - капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе в населенных пунктах;

# - содержанию автомобильных дорог общего пользования;

# - межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами, и в отношении автомобильных дорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на данные земельные участки и автомобильные дороги.

# Финансирование осуществляется в форме субсидии.

# 1.2. Условиями предоставления субсидии являются:

# - наличие в поселении района муниципальной программы по сохранности сети автомобильных дорог местного значения, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, с планируемыми значениями конечных результатов;

# - наличие в бюджете поселения ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств, по которым предоставляется субсидия;

# - наличие подписанного между Администрацией района и Администрацией поселения соглашения о предоставлении субсидии;

# - соблюдение целевых направлений расходования субсидии, указанных в пункте 1 раздела II Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам» (далее-Методика);

# - выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 14 раздела II Методики;

# - выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных в подпункте 2.2.3 настоящего Соглашения;

# - выполнение Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;

# - централизация в соответствии с нормативными правовыми актами Ярославской области закупок товаров, работ, услуг для нужд поселения с начальной (максимальной) ценой контракта 50 миллионов рублей и более, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии.

# При невыполнении Администрацией поселения указанных условий субсидия не предоставляется.

1.3. Перечень объектов, финансируемых за счет субсидии, приведенных в приложении к настоящему Соглашению (далее – перечень), с указанием сроков выполнения работ, показателей стоимости объектов и их мощности, а также с указанием планового значения целевого показателя результативности использования субсидии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.4. Администрация района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от ___________ № _____ «О бюджете Мышкинского муниципального района на _____ год и на плановый период ______ годов» и в соответствии с муниципальной программой «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы, утвержденной постановлением администрации Мышкинского муниципального района от __.__.____ № ____ «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы» направляет в бюджет поселения района субсидию в ______году в размере _____________________ (____________________________) руб.;

(сумма цифрами)                       (сумма прописью)

в ______ году в размере ___________________ (___________________________) руб.

(сумма цифрами)                        (сумма прописью)

1.5. Администрация поселения за счёт средств местного бюджета направляет в ________ году на софинансирование работ  ____________________________

(сумма цифрами)

(_____________________________________________________________) руб.

(сумма прописью)

1.6. Получателем субсидии является администратор доходов Администрации поселения в лице  ____________________________________________.

# (наименование и реквизиты получателя субсидии)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Администрация района:

2.1.1. Доводит в установленном порядке до администратора доходов Администрации поседения в лице _________________________________ уведомление о

(наименование получателя субсидии)

бюджетных ассигнованиях из бюджета Мышкинского муниципального района, в доход бюджета поселения в размере, определенном пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Соглашения.

    - Осуществляет контроль за целевым расходованием субсидии и соблюдением Администрацией условий предоставления субсидии и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

# 2.1.3. В день представления Администрацией поселения документов для получения субсидии (далее – документы) в соответствии с подпунктом 2.2.6 настоящего Соглашения:

# - регистрирует их в порядке поступления и направляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

# Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района в течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов:

# - рассматривает их на соответствие условиям настоящего Соглашения, установленному порядку заполнения;

# - по результатам проверки документов принимает решение о соответствии представленных документов установленным требованиям либо о их возврате. В случае соответствия представленных документов установленным требованиям направляет в Департамент транспорта Ярославской области для получения субсидии, в соответствии с пунктом 13 раздела II Методики. В случае возврата документов направляет уведомление в форме письма с указанием выявленных несоответствий в Администрацию поселения.

2.1.4. Осуществляет перечисление субсидии в доход местного бюджета Администрации поселения в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления средств областного бюджета в бюджет Мышкинского муниципального района.

2.2. Администрация поселения:

2.2.1. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Соглашения субсидии в доходной части местного бюджета по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов.

2.2.2. Обеспечивает достижение установленного в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Соглашения значение целевого показателя результативности использования субсидии.

2.2.3. Определяет заказчика по объектам распределения субсидии и лицо, уполномоченное на осуществление взаимодействия с ответственным исполнителем муниципальной программы, который представляет в установленные сроки отчет о результатах использования субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению:

- ежеквартально − о выполнении Администрацией поселения обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя результативности использования субсидии − в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- за текущий год − о выполнении Администрацией поселения обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя результативности использования субсидии − в срок не позднее 22 декабря текущего года.

2.2.4. В пределах средств, полученных из бюджета Мышкинского муниципального района, в трехдневный срок осуществляет финансирование объектов, включенных в перечень, и направляет ответственному исполнителю муниципальной программы копии платежных поручений о перечислении средств за выполненные объемы работ.

2.2.5. Осуществляет контроль за:

- проведением заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством, аукционов (конкурсов) по выбору подрядных организаций на выполнение работ и заключением по результатам аукционов (конкурсов) муниципальных контрактов с подрядчиками на объектах, включенных в перечень;

- осуществлением заказчиком технического надзора выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством, соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, выполнением объёма работ в соответствии с контрактами, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, а также технологией выполнения работ в соответствии с действующими нормативными документами, наличием исполнительной документации на объектах, включенных в перечень;

- выполнением работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, не допуская использования субсидии на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей его сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке, а также финансирование за счёт субсидии объектов, не включенных в настоящее Соглашение;

- применением заказчиком мер ответственности за невыполнение контрактных обязательств подрядной организацией в соответствии с положениями заключенного контракта и нормами действующего законодательства.

2.2.6. Для получения субсидии представляет копии:

- муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам перечня;

# - справок по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанных муниципальным заказчиком, актов сдачи-приемки работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, подписанных муниципальным заказчиком;

- платежных документов по перечислению доли софинансирования из местного бюджета;

- исполнительной документации по объекту (по необходимости).

2.2.7. Организует приемку выполненных работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, объемами, сроками и графиками выполнения работ, оговоренными муниципальными контрактами, и обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Осуществляет дорожные работы по объектам, финансируемым в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с положениями:

- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярославской области в сфере дорожного хозяйства в части соответствия качества и состава выполняемых работ.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация поселения несет ответственность за:

- нарушение условий предоставления субсидии;

- представление ответственному исполнителю муниципальной программы недостоверной отчетности, предусмотренной подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

# 3.3. Администрация поселения несет ответственность перед Администрацией района за недостижение установленного в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Соглашения целевого показателя результативности использования субсидии. В случае если Администрацией поселения на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности, предусмотренное настоящим Соглашением, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в бюджет Мышкинского муниципального района до 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме возврата, рассчитанном в соответствии с пунктом 16 раздела II Методики.

# 3.4. В случае нарушения Администрацией поселения условий предоставления субсидии к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами.

5. Порядок изменения настоящего Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами.

5.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателя результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации объектов, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- в случае изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Мышкинского муниципального района;

- в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

5.3. В случае уменьшения суммы предоставляемой субсидии в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд по объектам перечня бюджетные ассигнования на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменения в настоящее Соглашение.

6. Заключительные положения

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и поселениями района в соответствии с Порядком определения эффективности использования субсидии, приведенным в приложении 3 к настоящему Соглашению, на основе установленного в пункте 6.2 данного раздела настоящего Соглашения целевого показателя результативности использования субсидии.

При значении комплексного показателя эффективности использования субсидии  90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов − низкой.

6.2. Целевыми показателями результативности использования субсидии являются: протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км/ пог. м) и протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния (км).

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28 декабря 20_____ года, а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения.

7. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Администрация района Адрес: ___________________________ ________________________________ ИНН: ____________________________ Банковские реквизиты: _____________ _______________________________ ____________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. | Администрация поселения района Адрес: _________________________ ______________________________ ИНН: __________________________ Банковские реквизиты: ___________ ______________________________ __________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Соглашению

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, финансируемых за счет субсидии на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений______________________________________________________ в ______ году

(наименование поселения района)

| Наименование вида работы, поселения, объекта | Мощ-ность* | Тип покры-тия | Сроки выполнения работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ________ год | ___________ год |  |
|  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км/ пог. м) | весовой коэф-фици-ент меро-приятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Единицы измерения по объектам капитального ремонта и ремонта дорог – км, объектам капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений – пог. м.

* Единицы измерения по объектам капитального ремонта и ремонта дорог – км, объектам капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений – пог. м.

| Глава Мышкинского муниципального района ________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. | Глава поселения района ______________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Соглашению Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОТЧЁТ о результатах использования субсидии на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений _________________________________________________ в ______ году (наименование поселения района) |
|  | Форма квартальная (годовая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работы, поселения, объекта | Плановый объем финансирования в соответствии с соглашением | Доля участия местного бюджета, % | Оплачено за выполненные работы (нарастающим итогом на конец отчетного периода) | Фактически выполнено (нарастающим итогом на конец периода) | Справочно ввод объектов | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе | всего | в том числе | мощность* | тип пок-ры-тия | протяжен- ность отремонти- рованных автомо-бильных дорог и искусственных сооружений на них (км/ пог. м) | весовой коэф-фициент меро-приятия |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственных сооружений на них в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
| «___» _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Соглашению

ПОРЯДОК

определения эффективности использования субсидии

на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений

Оценка эффективности использования субсидии на финансирование дорожного хозяйства, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений (далее − субсидия) осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района и ___________________поселением района путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей с уровнем их финансирования с начала реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними. Комплексный показатель эффективности использования субсидии (Rкомп.) рассчитывается по формуле:

| Rкомп. = | х | Σ Ri | × 100%, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F тек. / F план. |  |

где:

Ri – результативность мероприятия;

F тек.−сумма предоставленной субсидии на отчетную дату;

F план.−плановая сумма предоставления субсидии.

Результативность использования субсидии рассчитывается по формуле:

| Ri = Кi× | Xi тек. | , |
| --- | --- | --- |
|  | Xi план. |  |

где:

Кi – весовой коэффициент мероприятия (в сумме по перечню объектов равен 1);

Xi тек.−значение показателя на текущую дату;

Xi план.−плановое значение показателя, запланированного к выполнению.

При расчете комплексного показателя эффективности использования субсидии используется следующий целевой показатель результативности использования субсидии – протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км/ пог. м).

При значении комплексного показателя эффективности 90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов – низкой.

# Приложение № 3

# к муниципальной программе

Соглашение

о предоставлении субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Регистрационный № _______                                             «_____» ____________ 20___ г.

Администрация Мышкинского муниципального района, в дальнейшем именуемый «Администрация района», в лице ___________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава района, и администрация __________________________________________________________________,

(наименование поселения района)

в дальнейшем именуемая  «Администрация поселения», в лице __________________________________________________________________,

(наименование должности,Ф.И.О.)

действующего на основании Устава муниципального образования, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от ___________ № _____ «О бюджете Мышкинского муниципального района на _____ год и на плановый период ______ годов» и в соответствии с муниципальной программой «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы, утвержденного постановлением администрации Мышкинского муниципального района от __.__.____ № ____ «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы» (далее-муниципальная программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Предмет настоящего Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования дорожных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

# Финансирование осуществляется в форме субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидия).

# 1.2. Условиями предоставления субсидии являются:

# - наличие в поселениях района муниципальной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

# - наличие в бюджетах поселений ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств, по которым предоставляется субсидия;

# - наличие подписанного между Администрацией района и Администрацией поселения соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к муниципальной программе;

# - соблюдение целевых направлений расходования субсидии, указанных в пункте 1 раздела II Методикипредоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденной постановлением Правительства области от 25.01.2016 № 37-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (далее – Методика);

# - выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 13 раздела II Методики;

# - выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных в подпункте 2.2.3 настоящего Соглашения;

# - выполнение Администрацией поселения обязательств, предусмотренных Соглашением.

# При невыполнении Администрацией поселения указанных условий субсидия не предоставляется.

1.3. Перечень объектов, финансируемых за счет субсидии, по форме согласно приложению к Соглашению (далее – перечень) с указанием сроков выполнения работ, показателей стоимости объектов и их мощности, а также с указанием планового значения целевого показателя результативности использования субсидии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.4. Администрация района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от ___________ № _____ «О бюджете Мышкинского муниципального района на _____ год и на плановый период ______ годов» и в соответствии с муниципальной программой «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы, утвержденной постановлением администрации Мышкинского муниципального района от __.__.____ № ____ «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы» направляет в бюджет поселения района субсидию в размере _____________________ (________________________________) руб.

(сумма цифрами)                                     (сумма прописью)

1.5. Администрация поселения за счёт средств местного бюджета направляет в ________ году на софинансирование работ  ____________________________

(сумма цифрами)

(_____________________________________________________________) руб.

(сумма прописью)

1.6. Получателем субсидии является администратор доходов Администрации поселенияв лице  ____________________________________________.

# (наименование и реквизиты получателя субсидии)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Администрация района:

2.1.1. Доводит в установленном порядке до администратора доходов Администрации поселения в лице _________________________________ уведомление о

(наименование получателя субсидии)

бюджетных ассигнованиях из бюджета Мышкинского муниципального района в доход местного бюджета поселения в размере, определенном пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.1.2.Осуществляет контроль за целевым расходованием субсидии и соблюдением Администрацией поселения условий предоставления субсидии и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

# 2.1.3. В день подачи Администрацией поселения документов на оплату (далее – документы) в соответствии с подпунктом 2.2.6 настоящего Соглашения регистрирует их в порядке поступления и направляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района в течение 20 рабочих дней с даты регистрации:

# - рассматривает представленные документы на соответствие условиям настоящего Соглашения, установленному порядку их заполнения;

# - по результатам проверки документов принимает решение о соответствии представленных документов установленным требованиям либо о их возврате. В случае соответствия представленных документов установленным требованиям направляет в Департамент транспорта Ярославской области для получения субсидии. В случае возврата документов направляет уведомление в форме письма с указанием выявленных несоответствий в Администрацию поселения.

2.1.4. Осуществляет перечисление субсидии в доход местного бюджета Администрации поселения в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления средств областного бюджета в бюджет Мышкинского муниципального района.

2.2. Администрация поселения:

2.2.1. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Соглашения субсидии в доходной части местного бюджета по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов.

2.2.2. Обеспечивает достижение установленного в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Соглашения значения целевого показателя результативности использования субсидии.

2.2.3. Определяет заказчика по объектам распределения субсидии и лицо, уполномоченное на осуществление взаимодействия с ответственным исполнителем муниципальной программы, который представляет в установленные сроки отчет о результатах использования субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению:

- ежеквартально − о выполнении Администрацией поселения обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя результативности использования субсидии − в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- за текущий год − о выполнении Администрацией поселения обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя результативности использования субсидии  − в срок не позднее 22 декабря текущего года.

2.2.4. В пределах средств, полученных из бюджета Мышкинского муниципального района, в трехдневный срок осуществляет финансирование объектов, включенных в перечень, и направляет ответственному исполнителю муниципальной программы копии платежных поручений о перечислении средств за выполненные объемы работ.

2.2.5. Осуществляет контроль за:

- утверждением заказчиком проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу и имеющей положительное заключение, до начала процедуры аукционов (конкурсов);

- проведением заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством, аукционов (конкурсов) по выбору подрядных организаций на выполнение работ и заключением по результатам аукционов (конкурсов) муниципальных контрактов с подрядчиками на объектах, включенных в перечень;

- осуществлением заказчиком технического надзора выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством, соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, выполнением объёма работ в соответствии с контрактами, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, а также технологией выполнения работ в соответствии с действующими нормативными документами, наличием исполнительной документации на объектах, включенных в перечень;

- выполнением работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, не допуская использования субсидии на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей его сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке, а также финансирования за счёт субсидии объектов, не включенных в настоящее Соглашение;

- применением заказчиком мер ответственности за невыполнение контрактных обязательств подрядной организацией в соответствии с положениями заключенного контракта и нормами действующего законодательства.

2.2.6. Для получения субсидии представляет копии:

- муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам перечня;

# - справок по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанных муниципальным заказчиком;

- платежных документов по перечислению доли софинансирования из местного бюджета;

- исполнительной документации по объекту (при необходимости).

2.2.7. Организует приемку выполненных работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, объемами, сроками и графиками выполнения работ, оговоренными муниципальными контрактами, и обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Осуществляет дорожные работы по объектам, финансируемым в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с положениями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярославской области в сфере дорожного хозяйства в части соответствия качества и состава выполняемых работ.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация поселения несет ответственность за:

- нарушение условий предоставления субсидии;

- представление ответственному исполнителю муниципальной программы недостоверной отчетности, предусмотренной подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

# 3.3. Администрация поселения несет ответственность перед Администрацией района за недостижение установленного в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Соглашения целевого показателя результативности использования субсидии. В случае если Администрацией поселения на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности, предусмотренное настоящим Соглашением, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в бюджет Мышкинского муниципального района до 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме возврата, рассчитанном в соответствии с пунктом 15 раздела II Методики.

# 3.4. В случае нарушения Администрацией поселения условий предоставления субсидии к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами.

5. Порядок изменения настоящего Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами.

5.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации объектов, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- в случае изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Мышекинского муниципального района;

- в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

5.3. В случае уменьшения суммы предоставляемой субсидии в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд по объектам перечня бюджетные ассигнования на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменения в настоящее Соглашение.

6. Заключительные положения

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района и Администрацией поселения в соответствии с Порядком определения эффективности использования субсидии, приведенным в приложении 3 к Соглашению, на основе установленного в пункте 6.2 данного раздела настоящего Соглашения целевого показателя результативности использования субсидии.

При значении комплексного показателя эффективности использования субсидии 90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов – низкой.

6.2. Целевым показателем результативности использования субсидии является площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв. м).

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28 декабря 20_____ года, а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения.

7. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Администрация района Адрес: ___________________________ ________________________________ ИНН: ____________________________ Банковские реквизиты: _____________ _______________________________ ____________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. | Администрация поселения Адрес: _________________________ ______________________________ ИНН: __________________________ Банковские реквизиты: ___________ ______________________________ __________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Соглашению

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, финансируемых за счет субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

по ______________________________________________________ в ______ году

(наименование поселения района)

| Наименование объекта | Мощ-ность (кв. м) | Тип покры-тия | Срок выпол-нения работы | Объем финансирования, тыс. рублей | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв. м) | весовой коэффициент мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По муниципальному образованию в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района ________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. | Глава поселения района ______________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Соглашению Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ о результатах использования субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в ________ году _________________________________________________________ (наименование поселения района) |
| Форма квартальная (годовая). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Плановый объем финансирования в соответствии с соглашением | Доля участия местного бюджета, % | Оплачено за выполненные работы (нарастающим итогом на конец отчетного периода) | Фактически выполнено (нарастающим итогом на конец периода) | Справочно ввод объектов | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии |
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе | всего | в том числе | мощность | тип покры-тия | площадь отремонти-рованных дворовых территорий многоквар-тирных домов, проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов населенных пунктов (кв. м) | весовой коэф-фициент меро-приятия |
|  |  | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет |  |  | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет |  | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По муниципальному образованию в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселения района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
| «___» _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Соглашению

ПОРЯДОК

определения эффективности использования субсидии, поступившей

из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Оценка эффективности использования субсидии, поступившей из областного бюджета бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее − субсидия) осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района и _________________________ поселением района путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей с уровнем их финансирования с начала реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Комплексный показатель эффективности использования субсидии рассчитывается по формуле:

| Rкомп. = | х | Σ Ri | × 100 % , |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F тек. / F план. |  |

где:

Ri – результативность мероприятия;

F тек. − сумма предоставленной субсидии на отчетную дату;

F план. − плановая сумма предоставления субсидии.

Результативность использования субсидии рассчитывается по формуле:

|  | Ri = Кi × | х | Xi тек. | ,, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xi план. |  |

где:

Кi – весовой коэффициент мероприятия (в сумме по перечню объектов равен 1);

Xi тек. − значение показателя на текущую дату;

Xi план. − плановое значение показателя, запланированного к выполнению.

При расчете комплексного показателя эффективности использования субсидии используется целевой показатель результативности использования субсидии – площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв. м).

При значении комплексного показателя эффективности 90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов – низкой.