Приложение № 10

к решению  от ______________   № ____

ИСПОЛНЕНИЕ

Адресной инвестиционной  программы

Мышкинского муниципального района  Ярославской области за 2009 год.

| № п/п |  | План тыс. руб. | Факт Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилфонда, расположенного на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2008-2009г. | 31117 |  | 4257 | 23635 |  | 2859 |
| 1.1. | В рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 31117 |  | 4257 | 23635 |  | 2859 |
| 2. | Адресная программа по провелению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2009год ( 2 этап). | 12000 | 1210 | 242 | 12000 | 1210 | 242 |
| 2.1. | В рамках обеспечения мероприятий по провелению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, софинансируемых с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 12000 | 1210 | 242 | 12000 | 1210 | 242 |
| 3. | Муниципальная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства Мышкинского муниципального района на 2008-2012 годы» В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» | 1142 | 2756 | 192 | 1142 | 2756 | 173 |
| 3.1. | Строительство распределительных газовых сетей в сельской местности, в том числе: | 1142 | 2756 | 192 | 1142 | 2756 | 173 |
|  | Газификация д. Романовка, ММР (в том числе кредиторская задолженность) | 1142 | 2756 | 173 | 1142 | 2756 | 173 |
|  | Газификация с.Кривец, ММР |  |  | 19 |  |  |  |
| 4. | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мышкинского муниципального района Ярославской области» на 2009-2010 годы в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области», в т.ч.: |  | 3370 | 399 |  | 3208 | 381 |
| 4.1. | Мероприятия по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, в т.ч. |  | 3370 | 399 |  | 3208 | 381 |
|  | Реконструкция котельной очистных сооружений водоснабжения, г.Мышкин (кред. задолженность) |  | 1309 | 165 |  | 1309 | 165 |
|  | Реконструкция котельной центральной районной больницы, г. Мышкин (в том числе кредиторская задолженность за проектные работы) |  | 475 | 61 |  | 313 | 43 |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, г.Мышкин (в том числе кредиторская задолженность) |  | 1586 | 173 |  | 1586 | 173 |
|  | ИТОГО: | 44259 | 7336 | 5090 | 36777 | 7174 | 3655 |