Информация  о готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Для подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (далее – ЖКХ)  Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду (далее – ОЗП) 2017-2018 годов постановлением Администрации Мышкинского муниципального района №412 от 14 июля 2017 года определены  следующие мероприятия:

- сформирован план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  Мышкинского муниципального района к ОЗП 2017-2018 годов,

- создан муниципальный штаб по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы к работе в ОЗП 2017-2017 годов,

- координатором работ назначен отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района,

- главам поселений (ГП Мышкин, Приволжского СП) рекомендовано осуществлять контроль  за выполнением работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимних условиях 2017-2018 годов с выдачей паспортов готовности объектов жилфонда и предоставлением их в отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района,

- руководителям учреждений социальной сферы необходимо обеспечить готовность котельных и учреждений к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Результаты проведенной работы следующие:

На 22.09.2017 года комиссией по обследованию теплоэнергетического хозяйства были дважды обследованы 23 котельных социальной сферы  и жилищного фонда, из которых паспорта готовности имеют 19 учреждений, на 3 котельные (котельная 26 квартала, котельная Финского комплекса, котельная ЦРБ) паспорта готовности будут выданы после проверки Ростехнадзора. Паспорт готовности на котельную МОУ Шипиловская ООШ будет выдан 26.09.2017г. Муниципальные объекты социальной сферы, по  которым заключены договоры на услуги центрального теплоснабжения с АО «Яркоммунсервис», промыты, гидравлические испытания на сетях проведены.

Жилищный фонд (многоквартирные дома) в городском поселении Мышкин (104 МКД) и в Приволжском сельском поселении (5 МКД) готовы к эксплуатации в осенне-зимних условиях, паспорта готовности в наличии.

На 22.09.2017 года готовность сетей составляет:

-тепловых сетей составляет 93,9% (17,72 км из 18,86 км.),

- водопроводных сетей 62% (40,57 км из 65,44 км),

-канализационных сетей 90% (15,06 км из 16,74км),

-электрических сетей 99% (934,30 км из 935 км.),

-улично-дорожной сети 90%.

Задолженность филиала «Мышкинский» АО «ЯГК» за поставленные энергоресурсы на 20.09.2017 года составляет 21,808 млн. руб., из них задолженность за газ 18,759 млн. руб.,  за электроэнергию – 3,049 млн. руб.

Просроченная задолженность населения за услуги отопления и горячего водоснабжения  на 01.09.2017года составляет 1501,193 тыс. рублей.