администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « |  | » |  | 2020 | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»  на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»,  постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района» и постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 20.03.2020 № 105 «О разработке муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского

муниципального района                                                                     О.В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от    _____________ № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мышкинского муниципального района

«Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ), начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. 8(48544) 2-16-44 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022 годы |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: 27 209, 96 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 10 233,48 тыс. рублей, 2021 год – 8 326,74 тыс. рублей 2022 год – 8 649,74 тыс. рублей |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | отдел ЖКХ, начальник отдела ЖКХ Курочкин Александр Валентинович Тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают внутрирайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Мышкинского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры района. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Дорожная инфраструктура не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Мышкинского района. В первую очередь это связано с неравномерностью развития внутри самой транспортной системы. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2020 составляет 552,9 км, в том числе региональные протяженностью 259,3 км, автомобильные дороги районного значения общей протяженностью 143,4 км, из них 14,6 км (10,2 процента) с твердым покрытием.

В ведении поселений района находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и т. д.) протяженностью 150,2 км (27,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог, проходящих по территории Мышкинского района – 552,9 км.), из них 62,1 км (41,3 процента) с твердым покрытием. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог местного значения, соответствующая нормативным требованиям, составляет 5,7 процента.

Основными проблемами в сфере дорожной деятельности являются:

- стремительный рост доли большегрузных автомобилей в общем транспортном потоке, в результате чего покрытие автомобильных дорог и мостов интенсивно разрушается;

- несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли.

Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.

За период 2016-2019 годов выполнен ремонт автомобильных дорог Мышкинского района общей протяженностью 13,834 км.

Реализация муниципальной программы направлена на изменение целевого образа дорожной инфраструктуры, обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики района.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы заключается в комплексе мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автомобильных дорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния.

2. Приоритеты политики Мышкинского муниципального района

в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы».

Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории района определены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в районе.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», одним из стратегических приоритетов развития региона является территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. В результате территориальной концентрации развития региона ожидается снижение объема потенциально необходимых инвестиций для развития как дорожной, так и транспортной инфраструктуры, что позволит определить зоны опережающего роста и приоритеты развития в соответствии с новым каркасом расселения. Оптимизация дорожной сети и маршрутов общественного пассажирского транспорта позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни, в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

Стратегические документы области являются ориентиром для разработки муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 11,1 км;

- ежегодного поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния        143,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

Муниципальная программа  разработана на период 2020-2022 годов.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 11,1 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 11,1 |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

4. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках

муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012      № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы».

За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области предоставляются субсидии на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности.         Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам».

За счет средств бюджета Мышкинского муниципального района предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 30.10.2014 № 50 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения».

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы - Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и включает в себя комплекс организационных мер по ее реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы  и основные мероприятия, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

# Паспорт подпрограммы муниципальной программы

# Мышкинского муниципального района

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог в

Мышкинском муниципальном районе»

| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Голубин Алексей Владимирович, тел. (48544) 2-16-44 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района Курочкин Александр Валентинович, тел. 8(48544) 2-13-39 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27 209,96 | 10 233,48 | 8 326,74 | 8 649,74 |
| - областные средства | 10 259,22 | 3 419,74 | 3 419,74 | 3 419,74 |
| - местные средства | 16 950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5 230,00 |
| Итого по подпрограмме | 27 209,96 | 10 233,48 | 8 326,74 | 8 649,74 |

- Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

Для решения задач дорожного хозяйства приняты следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 27.02.2020 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.11.2013 №14 «О муниципальном дорожном фонде Мышкинского муниципального района».

Протяженность автомобильных дорог в районе 143,4 км, в том числе с твердым покрытием – 14,6 км.

Только 5,7% автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию. Дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.

Основными проблемами в сфере дорожной деятельности являются:

- стремительный рост доли большегрузных автомобилей в общем транспортном потоке, в результате чего покрытие автомобильных дорог и мостов интенсивно разрушается;

- несоответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (94,3%).

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства района. В результате 94,3 процента не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Это основной показатель, определяющий дорожную деятельность в районе.

Сохранность существующих дорог во многом зависит от круглогодичного их содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автомобильных дорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям.

Для содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии разработана подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» (далее – подпрограмма), входящая в состав муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района».

Все перечисленные факторы доказывают необходимость реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе».

# Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель | Предельное значение показателя на 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

# 3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/пог.м. | 0,9/0,3 | 1,0 | 1,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

# 4. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района  (далее - отдел ЖКХ).

Исполнителем подпрограммы является отдел ЖКХ, соисполнителями – Администрация Приволжского сельского поселения (далее – Приволжское СП), Администрация Охотинского сельского поселения (далее – Охотинское СП).

Предоставление и распределение субсидии на финансирование дорожного хозяйства бюджету района осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам».

Ответственный исполнитель подпрограммы:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- участвует в организации финансирования мероприятий подпрограммы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по   внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части реализации мероприятий, определения объемов и источников финансирования подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

- предоставляет отчеты о реализации подпрограммы в Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Исполнитель подпрограммы:

- предоставляет предложения по внесению изменений в подпрограмму;

- выступает заказчиком в части разработки технической части документации для проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение проектных, дорожных работ;

- утверждает проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном порядке государственную экспертизу, имеющую положительное заключение;

- по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение проектных, дорожных работ;

- контролирует выполнение дорожных работ подрядными организациями совместно с представителями государственного казенного учреждения «Ярославская областная дорожная служба» в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами, качеством применяемых материалов;

- принимает выполненные работы в соответствии с действующими стандартными нормами, правилами и проектной документацией, принимает законченные объекты в эксплуатацию;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в финансировании мероприятий подпрограммы по контролируемым ими мероприятиям;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по контролируемым им мероприятиям.

Основным механизмом реализации подпрограммы является заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам.

Вышеуказанные механизмы должны обеспечить выполнение поставленных задач.

Реализацию подпрограммы предполагается вести на всей территории Мышкинского муниципального района.

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименова ние (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2020-2022 | 27209,96 | 10259,22 | 16950,74 |  |
|  |  | 2020 | 10233,48 | 3419,74 | 6813,74 |  |
|  |  | 2021 | 8326,74 | 3419,74 | 4907,00 |  |
|  |  | 2022 | 8649,74 | 3419,74 | 5230,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 0,9/0,3 | 2020 | 1710,00 | 1710,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  | 1,0 | 2021 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  | 1,0 | 2022 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.1. | Ремонт автодорог Мышкинского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,9 | 2020 | 367,65 | 367,65 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.2. | Ремонт трубопереездов (Бурцево, Красново, Цикалово, Андреевская, Кузьминская) | Протяженность отремонтированных искусственных сооружений пог.м. | 0,3 | 2020 | 1342,35 | 1342,35 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.3. | Ремонт автодорог Мышкинского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км | 1,0 | 2021 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.4. | Ремонт автодорог Мышкинского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км | 1,0 | 2022 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния, км | 143,4 | 2020 | 7923,48 | 1 709,74 | 6213,74 | Отдел ЖКХ Приволжское СП Охотинское СП |
|  |  |  | 143,4 | 2021 | 6616,00 | 1709,00 | 4907,00 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2022 | 6939,00 | 1709,00 | 5230,00 |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния, км | 143,4 | 2020 | 5323,48 | 1 709,74 | 3613,74 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2020 | 533,34 | 0,00 | 533,34 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2020 | 2 066,63 | 0,00 | 2 066,63 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния, км | 143,4 | 2021 | 6616,00 | 1709,00 | 4907,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния, км | 143,4 | 2022 | 6939,00 | 1709,00 | 5230,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приволжское СП |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации, категорирование | Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт. | 3 | 2020 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Отдел ЖКХ |
| Итого по подпрограмме | 2020 | 10233,48 | 3419,74 | 6813,74 |  |
|  | 2021 | 8326,74 | 3419,74 | 4907,00 |  |
|  | 2022 | 8649,74 | 3419,74 | 5230,00 |  |

Используемые сокращения:

Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района;

Приволжское СП - Приволжское сельское поселение;

Охотинское СП - Охотинское сельское поселение.

Приложение 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района

1.  Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | 27209,96 | 10233,48 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27209,96 | 10233,48 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | - областные средства | 10259,22 | 3419,74 | 3419,74 | 3419,74 |
|  | - местные средства | 16950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5230,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 27209,96 | 10233,48 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27209,96 | 10233,48 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | - областные средства | 10259,22 | 3419,74 | 3419,74 | 3419,74 |
|  | - местные средства | 16950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5230,00 |

# 2. Трудовые ресурсы

В реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» участвуют муниципальные служащие отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, сотрудники администрации Приволжского сельского поселения, администрации Охотинского сельского поселения.

Дополнительной потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района», не требуется.