### АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Мышкин

от    «     »                 2020   №

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского муниципального района

от 29.06.2020 № 199  «Об утверждении  муниципальной

программы «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»,  постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 29.06.2020 № 199 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                              О. В. Минаева

Приложение

к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от «      »                  2020 №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу «Сохранность сети автомобильных дорог

Мышкинского муниципального района»

1. В паспорте муниципальной программы строку  «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе: 27 425, 58 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 10 449,10 тыс. рублей, 2021 год – 8 326,74 тыс. рублей 2022 год – 8 649,74 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

- Абзац 8 раздела 2 «Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации»  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 10,92 км».

- В таблице раздела 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы:

  - Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«

| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,92 | 10,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ». Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: « |
| 2.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,92 | 10,92 |

».

- В Приложении 1 к муниципальной программе:

  - Таблицу  «Общая потребность в финансовых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

| «Общая потребность в финансовых ресурсах |
| --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27 425,58 | 10 449,10 | 8 326,74 | 8 649,74 |
| - областные средства | 10 474,84 | 3 635,36 | 3 419,74 | 3 419,74 |
| - местные средства | 16 950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5 230,00 |
| Итого по подпрограмме | 27 425,58 | 10 449,10 | 8 326,74 | 8 649,74 |

».

  - Раздел 2 «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «2. Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель | Предельное значение показателя на 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Мышкинского муниципального района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями в Мышкинском муниципальном районе | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 8,20 | 8,92 | 9,92 | 10,92 | 10,92 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

».

  - Раздел 3 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Задачи подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |
| --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км/пог.м. | 0,72/214 | 1,0/0 | 1,0/0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |

».

  - Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «5. Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименова ние (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2020-2022 | 27425,58 | 10474,84 | 16950,74 |  |
|  |  | 2020 | 10449,10 | 3635,36 | 6813,74 |  |
|  |  | 2021 | 8326,74 | 3419,74 | 4907,00 |  |
|  |  | 2022 | 8649,74 | 3419,74 | 5230,00 |  |
| 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км/пог.м. | 0,72/ 214 | 2020 | 3481,62 | 3127,00 | 354,62 |  |
|  |  |  | 1,0/0 | 2021 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 |  |
|  |  |  | 1,0/0 | 2022 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Ремонт водопропускных труб на участке автодороги д. Ташлыки-д. Савелово - д. Цикалово - д. Шестихино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, пог.м. | 82 | 2020 | 450,91 | 450,91 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.2. | Ремонт дороги от пос. Заря до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,32 | 2020 | 371,29 | 371,29 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.3. | Ремонт водопропускной трубы на участке автодороги "Богородское - Исаково - Юрьевское" до д. Красново | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, пог.м. | 89 | 2020 | 540,24 | 540,24 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.4. | Выполнение работ по ремонту а/б покрытия автодороги "Мышкин - Рождествено - Богородское - Морское" до а/д "Буньково - Шабольцево" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,07 | 2020 | 317,34 | 317,34 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт водопропускной трубы на участке дороги от д. Кузьминская до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, пог.м. | 13 | 2020 | 190,90 | 190,90 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.6. | Ремонт а/б покрытия от с. Кривец до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,19 | 2020 | 492,45 | 492,45 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.7. | Ремонт водопропускной трубы через ручей между деревнями Старово и Бурцево | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, пог.м. | 30 | 2020 | 548,25 | 548,25 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.8. | Ремонт участка автодороги от д.Володино до д.Ломки МР | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,14 | 2020 | 354,62 | 0,00 | 354,62 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.9. | Кредиторская задолженность 2019 года |  | 1 | 2020 | 215,62 | 215,62 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.10. | Ремонт автодорог Мышкинского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,0 | 2021 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.1.11. | Ремонт автодорог Мышкинского района | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,0 | 2022 | 1 710,74 | 1 710,74 | 0,00 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2020 | 6637,31 | 508,36 | 6128,95 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2021 | 6616,00 | 1709,00 | 4907,00 |  |
|  |  |  | 143,4 | 2022 | 6939,00 | 1709,00 | 5230,00 |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог Мышкинского муниципального района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2020 | 4037,31 | 508,36 | 3528,95 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2020 | 533,37 | 0,00 | 533,37 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2020 | 2 066,63 | 0,00 | 2 066,63 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2021 | 4016,00 | 1709,00 | 2307,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2021 | 537,56 | 0,00 | 537,56 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2021 | 2062,44 | 0,00 | 2062,44 | Приволжское СП |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания, км | 143,4 | 2022 | 4339,00 | 1709,00 | 2630,00 | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2022 | 537,56 | 0,00 | 537,56 | Охотинское СП |
|  |  |  |  | 2022 | 2062,44 | 0,00 | 2062,44 | Приволжское СП |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации, категорирование | Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт. | 4 | 2020 | 330,17 | 0,00 | 330,17 | Отдел ЖКХ |
| Итого по подпрограмме | 2020 | 10449,10 | 3635,36 | 6813,74 |  |
|  | 2021 | 8326,74 | 3419,74 | 4907,00 |  |
|  | 2022 | 8649,74 | 3419,74 | 5230,00 |  |

Используемые сокращения:

Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района;

Приволжское СП - Приволжское сельское поселение;

Охотинское СП - Охотинское сельское поселение».

5. Таблицу «Финансовые ресурсы» приложения 2  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«1.Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | 27425,58 | 10449,10 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27425,58 | 10449,10 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | - областные средства | 10474,84 | 3635,36 | 3419,74 | 3419,74 |
|  | - местные средства | 16950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5230,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 27425,58 | 10449,10 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 27425,58 | 10449,10 | 8326,74 | 8649,74 |
|  | - областные средства | 10474,84 | 3635,36 | 3419,74 | 3419,74 |
|  | - местные средства | 16950,74 | 6 813,74 | 4 907,00 | 5230,00 |

».