| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 152830 Ярославская область, г.Мышкин, пл. Успенская, д.4, тел. 8(48544) 2-13-60 |
| --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Приказом КСП ММР от 19.10.2023 № 59 |
| 19 октября 2023 года г. Мышкин | № 6 |

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

На основании ст. 266.1, 268.1 БК РФ, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положения о Контрольно-счетной палате Мышкинского муниципального района (далее - КСП ММР), п. 3.4. Плана работы КСП ММР на 2023 год, удостоверения на право проведения проверки  № 14 от 13.09.2023, приказа КСП ММР № 49 от 13.09.2023 года проведено контрольное мероприятие

«Проверка    целевого и эффективного использования бюджетных средств  направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения Мышкин» на 2023 год. Благоустройство общественной территории – место массового отдыха и купания (пляж)»

1. Цель проверки: определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Мышкинского муниципального района,  направленных  на проведение  благоустройства общественной территории – место массового отдыха и купания (пляж).

2. Проверка проводилась председателем КСП ММР Савельевой Н. А. председателем КСП ММР Савельевой Н. А.  сплошным и выборочным способом, вопросы совместно с Прокуратурой Мышкинского района.

3.  Вопросы контрольного мероприятия в соответствии с программой проверки.

4. Нормативно-правовые акты: Приложение  1 к отчету.

5. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка  в отделе Жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ) по итогам которой, составлен Акт № Км-3 от 03.10.2023 года, Акт направлен  04.10.2023 исходящий № 159, поступил  после подписания 13.10.2023 года.

По результатам контрольного мероприятия в адрес отдела Жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района направлено    Представление № 3 от 19.10.2023 года.

На основании Акта № Км-3 от 03.10.2023 составлен настоящий отчет. Отчет направляется:  в Собрание депутатов Мышкинского муниципального района, Главе Мышкинского муниципального района и размещается на сайте Мышкинского МР в разделе КСП ММР.

Копия Акта Км-3 от 03.10.2023, Представления № 3 от 19.10.2023,  Отчет № 6 от 19.10.2023, направляются в Прокуратуру Мышкинского района в соответствии с  п. 4.3.  Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой Мышкинского района и Контрольно-счетной палатой Мышкинского МР от 15.02.2016 года.

Общие сведения о проверяемой организации

Официальное полное наименование  проверяемой организации отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Мышкинского муниципального района. Официальное сокращенное наименование: отдел ЖКХ администрации ММР. Является отраслевым (функциональным) органом Администрации Мышкинского муниципального района (ИНН 7619000552) имеет статус юридического лица.

ИНН 7619003715, КПП 761901001,  ОГРН 1047602008156, ОКПО 75154732, ОКАТО 78221501000, ОКТМО 78621101001, ОКФС 14, ОКОПФ 75404, ОКОГУ 3300100,  основной ОКВЭД 84.11.3 –  Деятельность органов местного самоуправления  по управлению вопросами общего характера.

Юридический и фактический адрес 152830, Ярославская обл. г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4.

Учреждение действует на основании Положения об  отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.01.2023 № 4  и зарегистрированного  в Межрайонной ИФНС России  по Ярославской области.

Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность и имеющие  право подписи финансовых документов в проверяемый период являлись:

С правом первой подписи:

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района –  Курочкин Александр Валентинович

С правом второй подписи и подписи финансовых документов:

- Директор МУ  ММР «Централизованная бухгалтерия» с 01.04.2021 по настоящее время  –  Глебова Марина Николаевна (распоряжение администрации ММР от 01.04.2021 № 119).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Основания, источники, объемы полученных средств, структура финансового обеспечения  на реализацию   мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения Мышкин» - благоустройство общественной территории –  места массового отдыха и купания (пляж).

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ярославской области  местному бюджету на  реализацию программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение с Департаментом ЖКХ) между департаментом Жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области  и  ГП Мышкин № 78621101-1-2023-001 от 26.01.2023 в сумме 11916,23053 тыс. руб. Уровень софинансирования из бюджета Ярославской области  составляет  не более 11320,419 рублей (страница 3 акта).

- Между органами местного самоуправления городского поселения Мышкин и органами местного самоуправления Мышкинского муниципального района заключено соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2023 год (далее – Соглашение). Соглашением определены передаваемые Мышкинскому МР суммы на выполнение работ по благоустройству места массового отдыха и купания  3 этап в сумме 11920,419 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета 10 867,602 тыс. руб.,  средства областного бюджета 452,817 тыс. руб., средства бюджета городского поселения Мышкин 600,00 тыс. руб. (страница 4 акта).

- В рамках экспертизы муниципальной программы было выявлено нарушение срока ее утверждения, установленного статьей 179 БК РФ и пунктом 4.11 Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского МР, утвержденным постановлением Администрации Мышкинского МР № 10 от 21.01.2015 на 112 календарных дней (стр. 5  акта).

- Ассигнования на выполнение работ по благоустройству общественной территории (пляж) соответствуют заключенному  с Департаментом ЖКХ ЯО соглашению,  соглашению о передаче осуществления части полномочий, бюджету поселения, бюджету Мышкинского МР, муниципальной программе поселения и района (стр. 5 акта).

Эффективность, правомерность и целевое использование бюджетных средств  направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения Мышкин» на 2023 год. Благоустройство общественной территории – места массового отдыха и купания (пляж).

- В рамках благоустройства общественной территории – места массового отдыха и купания (пляж).Муниципальные контракты заключено: 2 контракта по итогам открытых электронных аукционов, организованных уполномоченным органом Ярославской области - департаментом государственного заказа Ярославской области; - 1 контракт  по итогам открытого электронного аукциона, организованного уполномоченным органом Мышкинского муниципального района  - муниципальное учреждение «Администрация Мышкинского муниципального района»; 2 контракта с единственным поставщиком на основании пункта  4 части 1  ст. 93 Закона № 44-ФЗ (с. 6).

- При расчете начальной (максимальной) цены (далее по тексту – НМЦК) муниципальных контрактов по указанным выше закупкам Отделом ЖКХ использовался проектно-сметный метод и метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). НМЦК определена на основании сметных расчетов, утвержденных заказчиком и прошедших проверку в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» (локально-сметные расчеты на сумму 8104861,52 руб., и на сумму 968224,32) (стр. 6 акта).

- Сроки выполнения работ, приемки товара, оплаты контракта  по МК от 28.03.2023  и по МК  от 24.04.2023 соблюдаются. В нарушение п. 10.1 муниципального контракта от 28.03.2023 № 03713000065230000050001  заключенного с ООО «Волжское электромонтажное предприятие» поставщиком несвоевременно сформирован документ о приемке выполненных работ в единой информационной системе  в сфере закупок 04.06.2023, что свидетельствует о просрочке исполнения по контракту на 3 рабочих дня  (страница 8 акта).

- В нарушение п. 2.8. муниципальных контрактов № 16 и № 17 от 27.04.2023, заключенных с ООО «Игровой городок» несвоевременно произведена оплата выполненных работ по контрактам   с просрочкой на 4 и 5 рабочих дней соответственно (страница 8 акта).

- В ходе  выборочного осмотра  выявлено отсутствие на объекте благоустройства по адресу г. Мышкин ул. Лесная малых архитектурных форм: фигуры деревянные 4 штуки, вазоны 4 штуки; верхняя часть купола  на Беседке (шарокупол) Ш-25 не обшита  прозрачным поликарбонатом согласно пункта 6 спецификации; Лавки 2 штуки, входящие в комплект  к беседке (полукупол) Ш-66, на объекте отсутствуют.  Малые архитектурные формы находится на консервации у здания Администрации Мышкинского муниципального района и в черте города Мышкин (страница 8-9 акта).

- Отсутствие на благоустраиваемом объекте  - место массового отдыха и купания (пляж) по адресу г. Мышкин ул. Лесная  некоторых малых архитектурных форм (фигуры деревянные, вазоны) свидетельствует о не в полном объеме достижения результата, предусмотренного муниципальной программой – количество благоустроенных общественных территорий (страница 9 акта).

По результатам  контрольного мероприятия в адрес  отдела жилищно-коммунального хозяйства направлено Представление № 3 от 19.10.2023 года  в целях устранения выявленных нарушений.  КСП ММР предлагает рассмотреть представление, разработать план устранения нарушений и недостатков, указанных в представлении, принять меры  по устранению нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также по пресечению и предупреждению нарушений.

КСП ММР в Представлении № 3 от 19.10.2023 года предлагает:

1.	1.	Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (далее – отдел ЖКХ) соблюдать сроки утверждения, внесения изменений  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения Мышкин»,  установленные статьей 179 БК РФ и пунктом 4.11 Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского МР, утвержденным постановлением Администрации Мышкинского МР № 10 от 21.01.2015.

2.	Своевременно производить оплату приобретенных товаров, выполненных работ, соблюдая условия муниципального контракта и части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.	В письменной форме объяснить отсутствие на объекте благоустройства по адресу г. Мышкин ул. Лесная малых архитектурных форм, в том числе с указанием причины консервации объектов: фигуры деревянные 4 штуки, вазоны 4 штуки; прозрачного поликарбоната  на  верхней части купола  Беседки (шарокупол) Ш-25;  2 лавок, входящих в комплект  к беседке (полукупол) Ш-66.

4.	Дать пояснения  об объеме достижения результата в 2023 году, предусмотренного муниципальной программой, – количество благоустроенных общественных территорий.

КСП ММР предлагает рассмотреть представление, разработать план устранения нарушений и недостатков, указанных в представлении, принять меры  по устранению нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также по пресечению и предупреждению нарушений.

О принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения, с приложением копии плана и копий подтверждающих исполнение документов, заверенных в установленном порядке, объяснительных, необходимо уведомить КСП ММР в течение   15  дней со дня получения представления (до 08.11.2023 года).

Председатель КСП ММР                                                                                      Н.А. Савельева