	[image: image1.png]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МЫШКИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
152830 Ярославская область, г.Мышкин, пл. Успенская, д.4, тел. 8(48544) 2-13-60

	
	                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                               Приказом КСП ММО  

                                                                   от 24.10.2025  № 24

	24 октября 2025 года 
г. Мышкин
	                                                                               № 2


ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия
На основании ст. 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Мышкинского муниципального округа (далее - КСП ММО), утвержденного решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального округа (далее – СД ММО) от 11.06.2025 № 37, п. 3.2. плана работы  КСП ММО  на 2025 год  на  основании удостоверения на право проведения проверки  № 3 от 03.09.2025 года, приказов КСП ММО  № 17 от 03.09.2025 и № 18 от 10.09.2025 года проведено контрольное мероприятие: 
«Проверка выполнения работ по обустройству «тропиночки-дорожки» в плиточном исполнении, где любил оставаться В. А. Гречухин»
1. Цель проверки: определение правомерности, в том числе целевого характера и эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнения работ по обустройству «тропиночки-дорожки»  в плиточном исполнении, где любил оставаться В. А. Гречухин.
2. Проверка проводилась председателем Контрольно-счетной палаты Мышкинского муниципального округа  Савельевой Н. А. сплошным способом с  с 08.09.2025  по 10.09.2025 года,  приостановлено с 11.09.2025 по 22.09.2025 года, возобновлено с 23.09.2025 по 30.09.2025 года.

3.  Вопросы контрольного мероприятия в соответствии с программой проверки.
4. Нормативно-правовые акты: Приложение № 1 к отчету.
5. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка  в муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства»  (далее – МУ «УГХ», либо Учреждение) по итогам которой, составлен Акт № Км-2 от 13.10.2025  года, Акт направлен  15.10.2025 исходящий № 31,  подписан и поступил  после подписания 21.10.2025 года. Пояснения  к акту МУ «УГХ» не представлялись.
По результатам контрольного мероприятия в адрес МУ «УГХ» направлено    Представление № 3 от 21.10.2025 года об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 21.11.2025, а возвратом средств до 31.12.2025 года.
На основании Акта № Км-2 от  13.10.2025 и представления № 3 от 21.10.2025  составлен настоящий отчет. Отчет направляется:  в Собрание депутатов Мышкинского муниципального округа, Главе Мышкинского муниципального округа, копия  в  Администрацию городского поселения Мышкин и размещается на сайте Мышкинского муниципального района  в разделе Контрольно-счетная палата. 

Отчет № 2 от 24.10.2025, копии:  Акта № Км-2 от 13.10.2025,  Акт визуального осмотра и контрольного обмера № 1 от 22.09.2025, Представления № 3 от 21.10.2025 направляются в Прокуратуру Мышкинского района в соответствии с  п. 4.3.  Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой Мышкинского района и Контрольно-счетной палатой Мышкинского муниципального района  от 15.02.2016 года.
Общие сведения о проверяемой организации
Официальное полное наименование проверяемой организации муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», сокращенное наименование МУ «Управление городского хозяйства».

ИНН 7619004571, КПП 761901001,  ОГРН 1087612003170, ОКПО 88741098, ОКАТО 78221501000, ОКТМО 78621101001, ОКФС 14, ОКОПФ 75403 – муниципальное бюджетное учреждение, ОКОГУ 4210007,  основной ОКВЭД 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, дополнительные ОКВЭД 01.61; 35.12; 35.13; 35.22; 35.30; 35.30.4; 35.30.5; 36.00.2; 37.00; 41.20; 42.11; 42.99; 68.32; 68.32.1; 68.32.2; 69; 81.29.9; 84.11.5; 96.0.
Юридический и фактический адрес 152830, Ярославская обл. г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 40.
Учредителем Учреждения является муниципальное учреждение  «Администрация городского поселения Мышкин» (далее – Администрация ГП Мышкин) ИНН 7619003916 ОГРН 1067612013523. Собственником имущества Учреждения является городское поселение Мышкин (далее - ГП Мышкин) в лице Администрации ГП Мышкин.  
Учреждение действует на основании Устава  МУ «Управление городского хозяйства», утвержденного Постановлением Главы городского поселения Мышкин  от 17.11.2008 № 57 и зарегистрированного  в Межрайонной ИФНС России  по Ярославской области 03.12.2008. Изменения в Устав внесены  Постановлениями Администрации ГП Мышкин от 29.08.2011 № 126 и  от 10.11.2014 № 149.  

Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность и имеющие  право подписи финансовых документов в проверяемый период являлись:

С правом первой подписи: 

- с 21.07.2023 по 01.08.2023 И.О. начальника МУ «УГХ» Рощин Сергей Анатольевич.

-  с 17.08.2023 И.о. начальника МУ «УГХ» Яблокова Евгения Викторовна, 

- с 11.10.2023 начальник МУ «УГХ»
 Будилов Евгений Викторович,

- с 26.09.2024 начальник  МУ «УГХ» Лыткина Наталья Анатольевна,

- с 19.06.2025 до 01.08.2025  И. о. начальника МУ «УГХ» Уткина Алена Сергеевна,

- с 26.08.2025 года по настоящее время исполняющий обязанности  начальника МУ «Управление городского хозяйства»  -   Ермолаев Игорь Николаевич. 

С правом подписи бухгалтерских документов:

- с 27.01.2023 по 09.11.2023 главный бухгалтер Крюкова Светлана Анатольевна,

- с 10.11.2023 по 03.03.2024  главный бухгалтер Монина Наталья Евгеньевна, 
- с 04.03.2024 по 14.07.2025 главный бухгалтер Крюкова Светлана Анатольевна,
- с 15.07.2025 главный бухгалтер в Учреждении отсутствует.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Объем проверенных средств составил 1 363,86075 тыс. руб.

 Основания, источники, объемы полученных средств, структура финансового обеспечения  на реализацию  мероприятий направленных  на выполнение работ по обустройству «тропиночки-дорожки»  в плиточном исполнении, где любил оставаться В. А. Гречухин
1. Реализация  мероприятий   направленных  на выполнение работ по обустройству «тропиночки-дорожки»  в плиточном исполнении, где любил оставаться В. А. Гречухин осуществлялась за счет средств прочей дотации из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами  органов государственной власти Ярославской области, направляемых на исполнение отдельных решений  Правительства области в сумме 1 363 860,75 рублей в рамках реализации  подпрограммы «Благоустройство ГП Мышкин» муниципальной программы   «Жилищно-коммунальное хозяйство ГП Мышкин» по мероприятию «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» (страница 3акта).

Эффективность, правомерность и целевое использование бюджетных средств  городского поселения Мышкин,  направленных  на выполнение работ по обустройству «тропиночки-дорожки» в плиточном исполнении, где любил оставаться В. А. Гречухин
2. При анализе ЕИС в сфере закупок  установлено отсутствие извещения об осуществлении закупки и размещенного в реестре закупок  муниципального контракта по обустройству «тропиночки-дорожки»   в плиточном исполнении, что нарушает часть 12 статьи 93 закона № 44-ФЗ и части 1,  5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Данные нарушения влекут привлечение должностных лиц к административной ответственности, установленной  частью 5 статьи 7.30.1 КоАП (в 2023 году ч. 3 ст. 7.30 КоАП). 
Отсутствие извещения об осуществлении закупки и не проведении закупки в электронной форме с использованием электронной площадки свидетельствует о необоснованном ограничении  количества участников закупки.  Согласно ч. 6 ст. 7.30.1 КоАП вышеназванные действия, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 10 тысяч и не более 50 тысяч рублей.
Согласно частей 1 и 1.1  статьи 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 5 и ч. 9 ст. 7.30.1 составляет 1 год  и  исчисляется со дня совершения административного правонарушения, т.е. на дату составления акта  проверки истек (стр. 4-5 акта).
3. Отсутствие  проектно-сметной документации свидетельствует о  не применении  способов формирования цены контракта, установленных  ст. 22 Закона № 44-ФЗ, что является нарушением ст. 22 Закона № 44-ФЗ и ст. 8.3 Градостроительного кодекса, влекущим административную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП (страница 5 акта).

4. В результате визуального осмотра и контрольного обмера выполненных работ по обустройству «тропиночки-дорожки»  в плиточном исполнении, где любил оставаться В.А. Гречухин, результаты которого зафиксированы в акте № 1 от 22.09.2025 года, выявлено не  выполнение объемов  по устройству  покрытий  из тротуарной плитки подрядчиком ООО «Импульс»  согласно пункта 13 акта приемки выполненных работ от 28.08.2023 года. Фактически работы выполнены в объеме 52,33 кв. м., вместо принятых по акту  61 кв. м. с разницей на 8,67 кв. метров (стр. 7 акта).

5. Выявлено, вместо заявленных  к установке в акте 127 бортовых камней (п. 14 и п. 19 акта № 1 от 28.08.2023) подрядчиком ООО «Импульс» фактически установлено 120, с разницей в 7 бортовых камней  (стр. 7 акта).

6. Выявлено превышение объема устройства покрытий  на цементном растворе  из плиток ступеней подрядчиком ООО «Импульс», предусмотренного п. 17 акта приемки № 2 от 28.08.2023) на 1,875 кв. Фактически работы выполнены в объеме 9,925 кв. м., вместо принятых по акту  8,05 кв. м., с превышением на 1,875 кв. м. (стр. 7 акта).

7. Выявлено вместо заявленных  к установке в акте 50 бортовых камней (п. 18 и п. 23 акта № 2 от 28.08.2025) подрядчиком ООО «Импульс» фактически установлено 46 с разницей в 4 бортовых камня (стр. 7 акта).

8. Фактически установлено подрядчиком ООО «Импульс»  тротуарной плитки «Пенек» в количестве 348 штук из закупленных МУ «Управление городского хозяйства» 840 штук. Разница, которая должна быть на остатке, составила 492 штуки. Местоположение остатка тротуарной плитки «Пенек» МУ «УГХ» не известно, пояснения заказчиком не представлены  (стр. 7 акта).

Контрольно-счетной палатой в адрес подрядчика  было направлено письмо о представлении копии журнала выполнения работ на объекте контроля, а также актов приема - передачи от Заказчика к Подрядчику тротуарной плитки «Пенек» в количестве 840 штук и  актов приема-передачи остатков не установленной тротуарной плитки «Пенек»  от  Подрядчика к Заказчику. Документы  и пояснения ООО «Импульс» не представлены.

9. Выявлено установление подрядчиком ООО «Импульс» плитки тротуарной размер 200х100х60 мм на площади в 7,8 кв. м. (площадка) в количестве 390 штук. Документы о приобретении, включении в сметный расчет или замене  плитки тротуарной не представлены. В журнале операций № 7 «По выбытию и перемещению нефинансовых активов» бухгалтерские проводки по какому-либо перемещению, оприходованию как безвозмездно полученной  тротуарной плитки незафикстрованы,  что является нарушением  п. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ (стр. 7 акта).

10. В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком осуществлена приемка невыполненных работ и непоставленных материалов, а также допущено неправомерное и неэффективное расходование средств бюджета в результате оплаты невыполненных работ и непоставленных материалов на общую сумму 215098,30 рублей, что  в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса является ущербом для бюджета городского поселения Мышкин (стр. 8 акта).

Состояние бюджетного учета и бюджетной отчетности
11. В нарушение ст. 131 ГК РФ  и п. 36 Инструкции № 157-н  государственная регистрация принятого к учету объекта недвижимости «Тропиночка  Гречухина В.А.» отсутствует (документы не представлены). Отсутствие государственной регистрации объекта недвижимости  свидетельствует о неверном принятии у бухгалтерскому учету  объекта основного средства, что нарушает пп. 4-7  Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162-н, Инструкцию № 157-н. (стр. 9 акта). 

По результатам  контрольного мероприятия в адрес муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»,  направлено Представление № 3 от 21.10.2025 года.  Контрольно-счетная палата  в Представлении № 3 предлагает:

1. МУ «УГХ» осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В частности закупку предусмотренную пунктами 4 - 5.2 части 1  и частью 12 статьи 93  Закона № 44-ФЗ осуществлять в электронной форме с использованием электронной площадки. 

2. Цену муниципального контракта формировать в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ. При проведении работ  по обустройству объектов благоустройства   применять проектно-сметный метод, предусматривающий наличие проектной документации объекта.

3. Организовать работу по взысканию  с  ООО «Импульс» в бюджет городского поселения Мышкин  денежных средств в сумме 16 659,67 рублей, излишне оплаченных в связи с  приемкой муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» невыполненных работ.

4. Организовать работу по взысканию с виновных лиц  в бюджет городского поселения Мышкин денежных средств в сумме 198 438,36 рублей в связи с   отсутствием на объекте контроля (не установлено) плитки тротуарной «Пенек» в количестве 492 штук. 

5. Откорректировать данные бухгалтерского учета в части  переноса объекта учета  со счета 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» на счет учета 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения» в связи с отсутствием государственной регистрации объекта. А также  внести изменения в балансовую стоимость объекта учета «тропинка Гречухина В.А.», уменьшив стоимость на 198 438,36 рублей,  на сумму отсутствующей на объекте тротуарной плитки «Пенек».

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть представление, разработать план устранения нарушений и недостатков, указанных в представлении, принять меры  по их устранению, по привлечению к ответственности виновных должностных лиц. 

О принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения, с приложением плана и копий документов, подтверждающих исполнение,  срок  уведомления Контрольно-счетной палаты Мышкинского муниципального округа установлен  в течение   1 месяца со дня получения представления (до 21.11.2025 года включительно). 

Возврат средств в бюджет городского поселения Мышкин в сумме 215098,03 рублей осуществить до 31.12.2025 года.

Председатель                                                                                                   Н.А. Савельева

5

