Ярославская область

Мышкинский муниципальный район

Охотинское сельское поселение

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2025 годы

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| I. Общие положения ……………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Основные понятия …………………………………………………………………… | 5 |
| Паспорт ……………...……………………………………………………………………. | 6 |
| II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 9 |
| 2.1. Анализ положения Ярославской области в структуре пространственной организации Российской Федерации ……………………………………………………. | 9 |
| 2.2 Положение Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района в структуре пространственной организации Ярославской области ………… | 12 |
| 2.3 Социально-экономическая характеристика Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района ………………………………………………… | 19 |
| 2.4. Характеристика градостроительной деятельности на территории Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района ……………………….. | 24 |
| 2.5 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфра-структуры по видам транспорта …………………………………………………………. | 26 |
| 2.6 Характеристика сети дорог Охотинского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог ………………….………… | 26 |
| 2.7 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Охотинского сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) ……………………………………………………………. ……………………. | 35 |
| 2.8 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока …………………………………………………………………. | 35 |
| 2.9 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения ……………… | 36 |
| 2.10 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств …………………………………. | 36 |
| 2.11 Анализ уровня безопасности дорожного движения .…………………………….. | 37 |
| 2.12 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения ……………………….……. | 38 |
| 2.13 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения ……………...…. | 39 |
| 2.14 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения ………. | 40 |
| 2.15 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры ……………………….. | 41 |
| III. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвиже-ния населения и перевозок грузов на территории Охотинского сельского поселения …………………………………………………………………………………. | 47 |
| 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Охотинского сельского поселения …………………………………………………….. | 47 |
| 3.2 Прогноз транспортного спроса Охотинского сельского поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения ………………………………………………………………….… | 49 |
| 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Охотинского сельского поселения …………………….. | 49 |
| 3.4 Прогноз развития дорожной сети Охотинского сельского поселения …………... | 50 |
| 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения …………… | 51 |
| 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения ………………………… | 51 |
| 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружаю-щую среду и здоровье населения ………………………………………………………... | 52 |
| IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения ………………………………. | 53 |
| V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения предлагаемого к реализации варианта развития …………………………………………………………………………………. | 60 |
| 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта . | 61 |
| 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов ……………………………………………………...... | 61 |
| 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства …………..…….. | 61 |
| 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения …………………………………………………………………………….. | 61 |
| 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб ……………………………. | 62 |
| 5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотинского сельского поселения …………………….................. | 62 |
| 5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасного движения, снижения перегруженности дорог или их участков …………………………………………………………………………….…….. | 63 |
| 5.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем ………… | 63 |
| 5.9 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на Охотинское сельское поселение ……………………………………………………………………….. | 64 |
| 5.10 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности ……………………………………………………………. | 64 |
| VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры ……………………………………………………...... | 65 |
| VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры ………………… | 72 |
| VIII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенст-вованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Охотинского сельского поселения …………... | 74 |

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения -документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения,  который предусмотрен также муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения разрабатывается и утверждается на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана Охотинского сельского поселения.

Назначение программы – разработка комплекса мер по достижению сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения в соответствии с приоритетными направлениями развития сферы дорожного хозяйства Российской Федерации (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Перечень основных мероприятий реализации Программы развития транспортной инфраструктуры  Охотинского сельского поселения

| № | Виды работ | Назначение работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-ность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных дорог |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-ность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |
| 4 | Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомо-бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |

Программа разработана на 9-летний срок (не более чем на  срок  действия  генерального  плана  Охотинского сельского  поселения Мышкинского района) – до 2026 года с выделением 1 этапа - на каждый год первого 5-летнего периода и второго этапа - на последующий 4-летний период.

Настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации в случае существенных изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно изменившихся условий на основании предложений Правительства Ярославской области, Администрации Мышкинского муниципального района, Администрации Охотинского сельского поселения,  Собрания депутатов Мышкинского муниципального района, Муниципального Совета Охотинского сельского поселения.

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на  Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы.

Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Охотинского сельского поселения Мышкинского района в сфере транспортной инфраструктуры на ближайшую и долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Ярославской  области и Российской Федерации  в целом.

  - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящей Программе понятия и термины использованы в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области

на 2017 – 2025 годы

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района

Ярославской области на 2017 – 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2025 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | ▪ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; ▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района Российская Федерация, 152830, Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 3 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО МСК АУДИТ ХОЛДИНГ Российская Федерация, 107076 г. Москва, переулок Колодезный дом № 14, помещение XIII, к. 41. |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения Мышкинского района, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: - Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории поселения; - Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее – транспортный спрос); - Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в поселении; - Совершенствование условий для управления транспортным спросом; - Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам хозяйственной деятельности; - Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Целевые показатели; Значение. 2017; 2025. Технико-экономические показатели. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 7,3; 22,2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; 15,455; 35,08. Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, %; 100; 100. Социально-экономические показатели. Обеспеченность населения муниципального образования доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, %;; 100; 100. Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, случаев в год, ед.; 2; 0. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: 2017 - 2025 годы Этапы реализации программы: I этап: 2017-2021 г.г.; II этап: 2022-2025 г.г. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по следующим направлениям: а) мероприятия по совершенствованию и развитию сети дорог общего пользования местного значения на территории городского округа; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования и обустройству остановочных пунктов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе: мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению дорожно-транспортного травматизма; е) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового крупногабаритного и тяжеловесного транспорта; ж) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 507 806,41 тыс. рублей, в том числе по этапам, по годам: I этап; 2017 г. – 1 176,38 тыс.рублей; 2018 г. – 54 950,57 тыс.рублей; 2019 г.– 57 423,98 тыс.рублей; 2020 г. – 59 793,39 тыс.рублей; 2021 г. - 62 224,80 тыс.рублей;. II этап; 2022 г. - 64 718,98 тыс.рублей; 2023 г. - 67 012,85 тыс.рублей; 2024 г. - 69 219,95 тыс.рублей; 2025 г. - 71 285,51 тыс.рублей;. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Мышкинского муниципального района, бюджета Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района и внебюджетных источников. В качестве дополнительных источников финансирования могут быть привлечены и использованы средства внебюджетных источников. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Охотинское сельское поселение является сельским поселением Мышкинского муниципального района Ярославской области, входящей в состав Центрального Федерального округа Российской Федерации.

Ярославская область (областной центр – г. Ярославль) расположена  на севере европейской части России, в центре Восточно-Европейской равнины (см. рис.1).

Рис.1 – Схема расположения Ярославской области в Российской Федерации

Площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. км². Из этого 17,2 тыс. занимают леса, 11,3 тыс. сельхозугодья, 3,9 тыс. водные объекты, 1,1 тыс. болота, прочие земли — 2,7 тыс. км². Протяжённость с севера на юг — 270, с запада на восток — 220 км. Самая высокая точка — возвышенность Тархов холм на севере Переславского района: 292,4 м над уровнем моря. Самая низкая точка — дно реки Волги в месте её истечения из Ярославской области в Костромскую — 75 м над уровнем моря (отметка уреза воды около 84 м над уровнем моря). В пределах Ярославской области расположено Рыбинское водохранилище общей площади 3246 км2. Самые крупные озера – Плещеево озеро (5089 га), озеро Неро (5130 га).

Область граничит на севере с Вологодской областью, на юге – с Московской и Владимирской областями, на западе -  с Тверской областью, на востоке – с Костромской и Ивановской областями (см. рис. 2).

Рис. 2 – Схема границ Ярославской области

На  территории Ярославской области расположено 3 городских округа (г.Ярославль, г.Переславль-Залесский, г.Рыбинск), 17 муниципальных районов (Большесельский (с. Большое Село), Борисоглебский (пгт Борисоглебский), Брейтовский с.Брейтово), Гаврилов-Ямский район (г.Гаврилов-Ям), Даниловский (г.Данилово), Любимский (г. Любим), Мышкинский ( г. Мышкин), Некоузский (с.Новый Некоуз), Некрасовский (пгт Некрасовское), Первомайский (пгт Пречистое),  Переславский (г.Переславль-Залесский), Пошехонский (г.Пошехонье), Ростовский (г.Ростов), Рыбинский (г.Рыбинск), Тутаевский (г.Тутаев), Угличский (г.Углич), Ярославский (г.Ярославль) , 12 городских поселений, 80 сельских поселений.

Численность населения области по данным Росстата составляет 1 270 736 чел. (2017 г.). Плотность населения – 35,13 чел/м2 (2017г.). Городское население – 81,7%.

Транспортная система Ярославской области имеет всероссийское и международное значение и включает в себя железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные и трубопроводные транспортные потоки, обеспечивая возможность проведения смешанных перевозок (см. рис. 3).

Через Ярославскую область — Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Данилов и Пречистое — с юго-запада на северо-восток проходит автомагистраль федерального значения М8 «Холмогоры», соединяющая регион с Москвой, Вологдой и Архангельском; её частью является также дорога, соединяющая Ярославль и Некрасовское с Костромой.

Важнейшие дороги регионального значения: Р74 соединяет Переславль-Залесский с Владимиром; Р79 —Ярославль и Гаврилов-Ям с Иваново и Владимиром;  Р104 — Углич, Мышкин, Рыбинск и Пошехонье с Сергиевым Посадом (и далее Москвой), Калязиным (и далее Тверью) и Череповцом (и далее Санкт-Петербургом); Р151  — Ярославль, Тутаев и Рыбинск; Р152 — Ростов с Иваново; Р153 — Ростов, Борисоглебский и Углич.

Брейтово и Новый Некоуз связаны с остальной областью через Мышкин и Углич; Любим — через Пречистое. Ярославль связан напрямую с Мышкиным и Угличем через Большое Село. В области развитая сеть автобусного сообщения. Протяжённость дорог общего пользования в Ярославской области составляет около 8 тысяч км.

Рис.3 – Главные транспортные пути Ярославской области

Железнодорожные перевозки по области осуществляет Северная железная дорога (в основном её Ярославское отделение). Через Ярославскую область — Ростов, Ярославль, Данилов и Пречистое — с юго-запада на северо-восток проходит железнодорожный путь из Москвы, Московской и Владимирской областей (узловая станция Александров I) в Вологодскую область и далее Архангельскую область и Республику Коми. Из Ярославля идёт железнодорожный путь на северо-запад в Рыбинск (тупиковая ветка до Тутаева), а из Рыбинска далее на запад (узловая станция Сонково) в Тверскую область и далее Санкт-Петербург. Из Ярославля на восток идёт путь в Костромскую и Ивановскую области (узловая станция Нерехта). Из Данилова на восток идёт путь через Любим в Костромскую и далее Кировскую области. К Угличу подходит тупиковая ветвь с запада от Калязина Московского отделения Октябрьской железной дороги. Эксплуатационная длина железных дорог составляет 650 км. Грузооборот железнодорожного транспорта области составляет более 19 млн тонн в год.

Основным препятствием для автомобильного и железнодорожного транспорта в области являются волжские водохранилища. Через Волгу существуют следующие переходы: автомобильные: Угличская ГЭС,  Мышкинский паром,  Рыбинский мост,  Тутаевский паром, ярославские Юбилейный и Октябрьский мосты; железнодорожные: у станции Волга и Ярославский. На образованный Рыбинским водохранилищем  Каменниковский полуостров по сооружениям Рыбинского гидроузла идут автомобильная и железная дороги.

Важное значение для области имеет сезонное судоходство по Волге и Рыбинскому водохранилищу, связывающее Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Ярославль между собой и с другими портами Волжского бассейна: вверх по Волге — Тверь и Москва, вниз по ней — Кострома и т. д., через Рыбинское водохранилище — Весьегонск и Череповец (и далее Санкт-Петербург и Архангельск).

В области имеются Рыбинский и Ярославский речные порты. Система внутренних водных путей имеет протяженность 823 км.

В двух крупнейших  городах Ярославской области имеются аэропорты:  международный аэропорт Туношна в Ярославле и аэропорт местного значения Староселье в Рыбинске. В Ярославле также имеется аэропорт местного значения Левцово, ныне имеющий статус «временно не действующий».

2.2 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Охотинское сельское поселение (далее – Охотинское СП) входит в состав Мышкинского муниципального района  Ярославской области.

Территория Охотинского СП расположена в восточной  части Мышкинского МР и на западе граничит с руслом р. Волга.

На севере и северо-востоке граница Охотинского СП совпадает с границей между Мышкинским и Рыбинским муниципальными районами Ярославской области, на востоке – с границей между Мышкинским и Большесельским муниципальными районами Ярославской области, на юге – с границей между Мышкинским и Угличским муниципальными районами Ярославской области, на западе линия границы Охотинского СП совпадает с руслом реки Волги и границей Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района.

В состав Охотинского СП  входит 42 сельских населенных пункта.

Административным центром Охотинского СП является с. Охотино.

Границы Охотинского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».

Географическая площадь территории Охотинского СП составляет 160,587 кв. км или 16 058,73 га (в местной СК-76).

По западной части территории с севера на юг проходит автомагистраль Рыбинск – Углич 1К5, а от нее отходит автодорога на Ярославль через Большое Село.

Ближайший речной порт  на реке Волге в городе Мышкин; ближайший аэропорт  - на территории Назаровского СП в Рыбинском МР в СНП Староселье (50км).

Территория Охотинского СП, в целом, и большинство СНП на территории Охотинского СП хорошо  связаны  автодорожным сообщением с центром Охотинского СП – с. Охотино и центром МР - городом Мышкиным системой, регионального (межмуниципального) значения, автомобильными дорогами местного значения и паромной переправой.

По территории Охотинского СП проходят магистральные газопроводы и нефтепроводы и линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500 и 220 кВ.

Территория  Охотинского СП на западе соприкасается с руслом р. Волга (на протяжении 25 км); с запада на юго-восток протекает река Юхоть.

Отмечается значительное количество объектов культурного наследия (21), в том числе: объектов археологии (18), памятников культовой архитектуры (3). На учет с целью использования и охраны поставлены природные заказники «Болото Большое» (ландшафтный) площадью 2108 га, «Долина р. Юхоть» (ландшафтный) площадью 709,1767 га и «Верхне-Волжский» (зоологический) площадью 5540,8729 га.

Для санкционированного складирования мусора на территории Охотинского СП на земельном участке площадью 12042 кв. м создан полигон для размещения твердых бытовых отходов, расположенный к юго-востоку от дер. Неверово Охотинского сельского округа Мышкинского МР.

Климат на территории Охотинского СП умеренно-континентальный, с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Средние температуры января -10,1 оС, июля +18,0 оС; средняя многолетняя температура +4,4оС. Абсолютный минимум равен -46,0оС, максимум +36,0оС. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0 оС.

Годовая сумма осадков составляет 641 мм, причем 70% - в теплую половину года. Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм.

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) – 50-60 см. Глубина промерзания почвы – 120 мм.

На территории Охотинского СП преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/сек. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветра (см. рисунок 4).

Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней в году).

Рис.4 - Роза ветров на территории Охотинского СП (повторяемость в % направлений ветра за год, среднегодовые значения

Относительная влажность на территории – 82%.

Климат благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации.

Наибольший удельный вес в структуре земель Охотинского СП по категориям имеют земли лесного фонда (59,3 %), земли сельскохозяйственного назначения (21,3 %). Земли населенных пунктов имеют площадь 1774,67 га и составляют 11,9 % от общей площади территории Охотинского СП.

Баланс территории Охотинского СП представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Баланс территории Охотинского СП

| № п/п | Категория земель (наименование зон) | Площадь (Га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 5 361,27 | 21,3 |
| 1.1. | Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. | 266,59 | 1,4 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1 774,67 | 11,9 |
| 3. | Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: | 519,70 | 3,6 |
| 3.1. | Земли промышленности | - | - |
| 3.2. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 519,40 | 3,6 |
| 3.3. | Земли специального назначения | 0,30 | 0,005 |
| 4. | Земли рекреационного назначения | 54,25 | 0,01 |
| 5. | Земли лесного фонда | 8 822,15 | 59,3 |
| 6. | Земли водного фонда | 363,75 | 2,4 |
| 7. | Земли запаса | - | - |
| 8. | Общая площадь в границах сельского поселения | 16 058,73 | 100,0 |
| 9. | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 8 527,90 | 55,3 |

Современная планировочная ситуация Охотинского СП сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Исторически система расселения на территории Охотинского СП складывалась вдоль русла рек Волга и Юхоть.

Территория Охотинского СП освоена неравномерно. Система расселения представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Структура, тип и численность населения Охотинского СП Мышкинского района на 01.01.2017

| № | Населенные пункты | Географические координаты | Расстояние до центра сельского округа, км | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Зарегистрированных по месту жительства | Зарегистрированных по месту пребывания (более года) |
| 1 | с. Охотино | 57٥48’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 0 | 89 | 183 | 160 | 23 |
| 2 | д. Антеплево | 57٥45’ с.ш. 38٥32’ в.д. | 10 | 38 | 32 | 27 | 5 |
| 3 | д. Бабайки | 57٥43’ с.ш. 38٥35’ в.д. | 15 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | д. Белозерово | 57٥44’ с.ш. 38٥29’ в.д. | 9 | 17 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | д. Борок | 57٥46’ с.ш. 38٥29’ в.д. | 3 | 18 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | д. Бурцево | 57٥43’ с.ш. 38٥35’ в.д. | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | д. Верхние Плостки | 57٥42’ с.ш. 38٥24’ в.д. | 15 | 23 | 14 | 8 | 6 |
| 8 | д. Володино | 57٥43’ с.ш. 38٥33’ в.д. | 15 | 34 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | д. Володино | 57٥50’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д. Высоцкая | 57٥48’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 0 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 11 | д. Дегтярево | 57٥47’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д. Дубровки | 57٥46’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 4 | 27 | 27 | 22 | 5 |
| 13 | с. Еремейцево | 57٥51’ с.ш. 38٥30’ в.д. | 7 | 128 | 38 | 14 | 24 |
| 14 | д. Золотуха | 57٥48’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | д. Ивцино | 57٥42’ с.ш. 38٥24’ в.д. | 17 | 18 | 13 | 9 | 4 |
| 16 | д. Кадочник | 57٥45’ с.ш. 38٥32’ в.д. | 9 | 19 | 25 | 23 | 2 |
| 17 | д. Кирьяново | 57٥44’ с.ш. 38٥28’ в.д. | 8 | 28 | 25 | 18 | 7 |
| 18 | д. Коровино | 57٥46’ с.ш. 38٥28’ в.д. | 4 | 45 | 30 | 16 | 14 |
| 19 | д. Костюрино | 57٥45’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 12 | 67 | 102 | 88 | 14 |
| 20 | д. Кулдычево | 57٥48’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 |
| 21 | д. Курзино | 57٥45’ с.ш. 38٥29’ в.д. | 6 | 20 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | д. Ломки | 57٥50’ с.ш. 38٥32’ в.д. | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 23 | д. Могилицы | 57٥46’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 3 | 21 | 11 | 4 | 7 |
| 24 | д. Неверово | 57٥46’ с.ш. 38٥29’ в.д. | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | д. Нижние Плостки | 57٥42’ с.ш. 38٥25’ в.д. | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | д. Палюшино | 57٥49’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 3 | 18 | 55 | 35 | 20 |
| 27 | д. Пашково | 57٥51’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 |
| 28 | д. Петровское | 57٥44’ с.ш. 38٥28’ в.д. | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | д. Погорелки | 57٥47’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | д. Позиралки | 57٥48’ с.ш. 38٥32’ в.д. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | д. Порхачи | 57٥44’ с.ш. 38٥28’ в.д. | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 32 | д. Раменье | 57٥44’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 11 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | д. Речная | 57٥49’ с.ш. 38٥30’ в.д. | 1 | 17 | 14 | 13 | 1 |
| 34 | д. Рыпы | 57٥50’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 5 | 20 | 10 | 8 | 2 |
| 35 | д. Семенково | 57٥42’ с.ш. 38٥34’ в.д. | 16 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | д. Сосновец | 57٥48’ с.ш. 38٥31’ в.д. | 1 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| 37 | д. Старово | 57٥43’ с.ш. 38٥34’ в.д. | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | д. Терпилово | 57٥43’ с.ш. 38٥32’ в.д. | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | д. Угольники | 57٥44’ с.ш. 38٥27’ в.д. | 8 | 22 | 6 | 6 | 0 |
| 40 | с. Учма | 57٥43’ с.ш. 38٥26’ в.д. | 12 | 56 | 37 | 28 | 9 |
| 41 | д. Шалимово | 57٥48’ с.ш. 38٥34’ в.д. | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | п. Юхоть | 57٥49’ с.ш. 38٥30’ в.д. | 3 | 45 | 199 | 183 | 16 |
|  | ВСЕГО населения |  |  | 1022 | 962 | 770 | 192 |

Как видно из таблицы 3, в 4 населенных пунктах (д. Володино, д. Дягтярево, д. Позиралки, д. Шалимово) в настоящее время никто постоянно не проживает, в 8 населенных пунктах численность жителей составляет  от 1 до 5 человек, наибольшая концентрация населения находится в п. Юхоть (199 чел., 20,6 % от общего числа населения Охотинского СП), с. Охотино (183 чел., 19 %), д. Костюрино (102 чел., 10,6 %), д. Палюшино (55 чел., 5,72 %).

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения приведена в таблице 4, рис.5.

Местоположение Охотинского СП отражено на рис.6.

Таблица 4.

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения

| № п/п | Территория | Группировка СНП по численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением |  |  |  |  |  | Без населения |
|  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201-500 чел. | 51-200 чел. | 6-50 чел. | 1-5 чел. |  |
| 1. | Охотинское СП | 42 | 38 | 0 | 0 | 4 | 26 | 8 | 4 |

Рис 5 - Группировка СНП по численности населения

Рис.6  - Местоположение Охотинского СП

2.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Охотинском СП, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Динамика численности населения в Охотинском СП по годам представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Динамика численности населения в Охотинском СП

(по состоянию на 01 января)

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 968 | 938 | 938 | 963 | 954 | 849 | 839 | 855 | 888 | 913 | 919 |

В настоящее время численность трудоспособного населения составляет около 560 чел. (61,3%), численность пенсионеров – 227 чел. (24,8%), население младше трудоспособного возраста, таким образом, - 126 чел. (13,8%).

От общего числа трудоспособного населения (560 чел. или 61,2%) около 103 чел. (18,3%), - в сфере обслуживания, 158 чел. или 28,2% от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Охотинского СП (преимущественно в городах Ярославле, Рыбинске, Мышкине, Угличе).

Динамика последних лет показывает, что численность трудоспособного населения в Поселении сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

В тоже время Охотинское СП обладает рядом условий, которые позволяют развивать территорию и  ее социально-экономическую инфраструктуру (см. таблицу 6).

Таблица 6.

Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития

Охотинского СП

| Условия | Пояснение |
| --- | --- |
| Уникальные природные условия | Охотинское сельское поселение расположено на территории, характеризующейся высоким природным и туристско-рекреационным потенциалом. Реки, большие лесные массивы, живописный рельеф – все это создает предпосылки для формирования центров отдыха и туризма. |
| Высокий историко-культурный потенциал | Наличие в ряде населенных пунктов богатого историко-культурного наследия создает дополнительные предпосылки для их реабилитации и возрождения. |
| Значительные резервы территорий | Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и деловой активности, возрастание спроса на землю и строительные услуги. |

Перспективы развития Охотинского СП связаны с увеличением жилых зон - земель населенных пунктов на 1 244,77 га или в 2,5 раза. Из этих территорий около 933,00 га (75%) будет спланировано под жилищное строительство, что позволит в перспективе разместить новый жилой фонд ориентировочно 14 тыс.кв.м при жилищной обеспеченности в 100,0 кв.м/чел. (прогнозируемый на расчетный срок «Схемой территориального планирования Ярославской области»).

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства как с учетом роста жилищной обеспеченности, так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

В результате естественной убыли сельского населения и нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов. Данные приведены на 2009 г.

Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории Охотинского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 58,8% и водного фонда на уровне 2,4% общей площади территории.

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 21, памятники регионального значения – 14 и выявленные памятники – 7.

Из общего количества памятников – объектов археологии – 18;  памятников культовой архитектуры – 3.

На территории Охотинского СП отсутствуют производственные и сельскохозяйственные предприятия. Основные виды деятельности: социальная сфера.

По территории Охотинского СП проходит нефтепровод высокого давления          (1 020 мм), газопровод высокого давления Ухта – Торжок (1 200 мм).

Территория Охотинского СП полностью не газифицирована, жители используют сжиженный газ.

Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи (3) расположены в  с. Охотино и в д. Коровино; на территории Охотинского СП имеется 1 почтовое отделение связи в с. Охотино.

Водоснабжение 2 населенных пунктов осуществляется от артскважин с. Охотино д. Костюрино. Остальные населенные пункты пользуются шахтными колодцами. В п. Юхоть (гостиница «Мышкино-Подворье») действуют канализационные очистные сооружения.

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений (расположены преимущественно в                   п. Юхоть, с. Охотино, д. Костюрино и др.) соответствуют расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания (см. таблицу 7).

Таблица 7.

Объекты социального обслуживания населения Охотинского СП

| Название объектов социального назначения | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Административно-управленческие объекты | 1 |
| Общеобразовательные школы | 0 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | 5 |
| Объекты социального обеспечения | 1 |
| Объекты здравоохранения: Офис врача общей практики Фельдшерско-акушерские пункты | 1 2 |
| Объекты общественного питания | 2 |
| Объекты торговли | 9 |
| Почтовые отделения | 1 |
| Сельские кладбища | 4 |
| Приход Русской православной церкви | 2 |

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Охотинского СП характеризуется следующим:

- Административно – управленческие сохраняются (модернизируются) в с. Охотино;

- Объекты здравоохранения (в том числе аптеки и ФАП и социального обеспечения) сохраняются в д. Кирьяново, д. Костюрино, с. Охотино;

- Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются) в с. Еремейцево, д. Палюшино, п. Юхоть, с. Охотино, д. Коровино, д. Костюрино, д. Кирьяново;

- Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в с. Охотино;

- Объекты организованного отдыха и туризма в настоящее время на территории Охотинского СП расположены в пойме реки Волги и у устья реки Юхоть;

- Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) в                      с.  Охотино и п. Юхоть, а также в перспективных рекреационно-спортивных зонах.

Список предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей Охотинского СП см. таблицу 8.

Таблица 8.

Список предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей Охотинского СП

| № | Полное наименование предприятия | Числен-ный состав | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУ «Администрация Охотинского СП» | 8 | с.Охотино ул.Труда д.7 |
| 2. | ПЧ №70 ГКУ Ярославской области «Отряд противопожарной службы №9» | 11 | д. Палюшино ул. Центральная д.23 |
| 3. | Магазин Рыбинское потребительское общество | 1 | п. Юхоть ул. Сосновая д.32 |
| 4. | МДОУ Охотинский детский сад | 5 | с.Охотино ул.Молодежная д.8 |
| 5. | МУ «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения» «Дом временного проживания» | 16 | п. Юхоть ул. Сосновая д.11 |
| 6 | Филиал ФГУП «Почта России» Некоузский почтамт УФПС ЯО- | 6 | с.Охотино ул.Вознесенская д.3 |
| 7 | ООО «Лесной остров» | 1 | д.Пашково |
| 8 | ООО «Марина «Волга-Бот» |  | п. Юхоть |
| 9 | ООО «Мышкино Подворье» |  | п. Юхоть |
| 10 | ООО «Ресторан «Мышкино подворье» |  | п. Юхоть |
| 11 | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им.Д.Л. Соколова» офис врача общей практики | 3 | с.Охотино ул.Первомайская д.9 |
| 12 | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им.Д.Л. Соколова» ФАП | 2 | д. Костюрино ул. Садовая д.7 |
| 13 | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им.Д.Л. Соколова» ФАП | 2 | д. Кирьяново ул. Весенняя д.13 |
| 14 | Детский оздоровительный лагерь им. Г.С. Титова Учредитель: АО Судостроительный завод «Вымпел» | 48 | в районе с.Охотино |
| 15 | Детский оздоровительный центр «Орленок» Учредитель: АО «Завод гидромеханизации» (г. Рыбинск) | 46 | в районе д. Коровино |
| 16 | Магазин Мышкинское РАЙПО | 1 | с.Охотино ул.Труда д.12 |
| 17 | Магазин Мышкинское РАЙПО | 1 | д. Костюрино ул. Береговая, д.40 |
| 18 | ЗАО «Дом отдыха «Охотино» | 2 | с. Охотино ул. Вознесенская д.22а |
| 19 | МУ ММР «Межпоселенческий Дом куль-туры» филиал «Охотинский сельский Дом культуры» | 1 | с.Охотино |
| 20 | МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» филиал «Юхотский СК» | 2 | п. Юхоть ул. Сосновая д.18 |
| 21 | МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» филиал «Костюринский СК» | 1 | д. Костюрино ул. Садовая д.6 |
| 22 | МУК « Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» филиал Охотинская сельcкая библиотека | 2 | с.Охотино ул.Вознесенская д.10 |
| 23 | МУК « Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» филиал Костюринская сельcкая библиотека | 1 | д. Костюрино ул. Садовая д.6 |
| 24 | ИП Макаров А.А. | 1 | с. Еремейцево |
| 25 | ИП Берсеньева А.А. | 1 | д. Палюшино ул.Центральная,15 |
| 26 | ООО «Ной» | 3 | п. Юхоть ул. Сосновая д.30, с. Охотино ул. Труда д.10 |
| 27 | ИП Громова И.О. | 2 | д. Коровино |
| 28 | ИП Сатюкова Г.Е. | 1 | д. Антеплево |
| 29 | ООО «Селянин» | 3 | с.Охотино, ул.Труда д.12А |
| 30 | НЧУК «Учемский музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни» | 1 | с. Учма |
| 31 | НЧУК «Музей Дыр и Заплат» | 1 | д. Кирьяново |
| 32 | НЧУК «Музей отходничества и крестьянского быта» | 1 | с. Охотино |

Значения показателей социально-экономических развития Охотинского СП за период 2014-2016 гг. приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Показатели социально-экономического развития  Охотинского СП на 2013-2015 годы

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Территория Общая площадь земель муниципального образования | га | 14913 | 14913 | 16059 |
| Объекты бытового обслуживания Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | - | - | - |
| Объекты розничной торговли и общественного питания Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |  |  |  |  |
| Магазины Площадь торгового зала | единица м2 | 8 333,1 | 9 385,1 | 9 385,1 |
| в том числе Магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты Площадь торгового зала | единица м2 | 8 333,1 | 9 385,1 | 9 385,1 |
| Павильоны | единица м2 | 1 15,3 | 1 15,3 | 1 15,3 |
| Палатки, киоски | единица |  |  | 16 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий из них мест площадь зала обслуживания посетителей | единица мест м2 | 3 65 69,6 | 3 65 69,6 | 2 35 33,6 |
| Рестораны, кафе, бары из них мест площадь зала обслуживания посетителей | единица мест м2 | 2 116 172 | 2 116 172 | 2 116 172 |
| Автозаправочные станции (АЗС), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | единица | - | - | - |
| Спортивные сооружения Число спортивных сооружений – всего | единица | 6 | 6 | 5 |
| из них муниципальных | единица | 6 | 6 | 5 |
| Плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 | 5 | 5 |
| из них муниципальных | единица | 4 | 5 | 5 |
| Спортивные залы | единица | 1 | 1 | - |
| из них муниципальных | единица | 1 | - | - |
| Предприятия по переработке отходов Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица | - | - | - |
| Вывезено за год твердых бытовых отходов | тыс.куб.м |  | 0,56 | 0,29 |
| Вывезено за год жидких отходов | тыс.куб.м |  | - | - |
| Коммунальная сфера Общая площадь жилых помещений | тыс.м2 | 61,8 | 63,4 | 63,6 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 1 | 1 | 1 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | - | - | - |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | - | - | - |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | - | - | - |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 42 | 42 | 42 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 5 | 5 | 4 |
| из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 5 | 5 | 4 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | - | - | - |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 2090 | 2090 | 2090 |
| Одиночное протяжение уличной и канализационной сети | м | - | - | - |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи | м |  |  | 15000 |
| в том числе нуждающейся в замене |  |  |  | 39000 |
| замененное и отремонтированное за отчетный год |  |  |  | 7000 |
| Учреждения социального обслуживания населения Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | - | - |
| при них отделений временного проживания | единица | 1 | - | - |
| отделений дневного пребывания | единица | - | 1 | - |
| Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов временного проживания | мест | 10 | 10 | 10 |
| Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов временного проживания | человек | 27 | 26 | 23 |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 69 | 68 | 82 |
| Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 9 | 10 | 7 |
| Общеобразовательные учреждения Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего | единица | 1 | 1 | - |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразова-тельных учреждений) на начало учебного года, всего | человек | 34 | 25 | - |
| Учреждения здравоохранения Число самостоятельных больничных учреждений | единица | - | - | - |
| Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений | единица | 1 | 1 | - |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену | 29 | 30 | - |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 2 | 2 | - |
| Численность среднего медицинского персонала | человек | 3 | 2 | - |
| Учреждения культуры и искусства Число учреждений культурно-досугового типа | единица | - | - | - |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | 3 | 3 | 3 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 6 | 6 | 4 |
| из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 3 | 3 | 3 |
| Число библиотек | единица | - | - | - |
| Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 2 | 2 | 2 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 3 | 3 | 3 |
| из них библиотечных работников | человек | 2 | 2 | 2 |
| Организация охраны общественного порядка Число муниципальных органов охраны общественного порядка | единица | - - | - - | - - |
| Инвестиции в основной капитал Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тыс.рублей | 215 | 55 | 235 |
| Ввод жилья Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади | 1401,1 | 1151 | 950 |
| в том числе индивидуальных | м2 общей площади | 1401,1 | 1151 | 950 |
| Почтовая и телефонная связь Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица |  |  | 38 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица |  |  | 42 |
| Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица |  |  | 14 |

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Особенности планировочной структуры территории Охотинского СП связаны с его географическим положением в структуре Ярославской области, его положением относительно основных планировочных осей более высокого ранга федерального и регионального значения.

Главной планировочной осью (ось I ранга) территории Охотинского СП является река Волга и коридор транспортных и инженерных коммуникаций, проходящих почти параллельно Волге с двух её сторон: автодороги регионального значения «Углич – Мышкин – ст. Волга – Брейтово» и «Углич – Охотино – Рыбинск» с ответвлением на Ярославль.  Значительную часть территории муниципального района в широтном направлении пересекают планировочные ось II ранга Мышкин – Богородское и вторая планировочная ось II ранга Углич – Воскресенское, имеющие значение для муниципальных связей. На этих планировочных направлениях расположены все относительно крупные населённые пункты – центры сельских поселений и центры сельских округов. К этому же рангу можно отнести выходы на дорогу, ведущую на Ярославль. К планировочным направлениям III ранга относятся транспортные направления, связывающие ост II ранга с центрами сельских округов.

Таким образом, основные планировочные оси пересекают и связывают территорию Мышкинского муниципального района с соседними районами, городами Рыбинск, Углич, Ярославль и связывают административные центры муниципальных образований поселений: Шипилово, Охотино и город Мышкин.

В Охотинском СП жилищная обеспеченность составляет 82 м².

В Охотинском СП учитывается выбытие существующего жилищного фонда, а также снос ветхого и аварийного фонда. Схемой территориального планирования не предусмотрено массового жилищного строительства, дополнительное жилищное строительство предусмотрено лишь для семей, стоящих на очереди. В качестве же основной меры предлагается реконструкция или полная замена отдельно существующих домов.

Таким образом, в Охотинском СП уменьшение объемов жилищного фонда происходит за счёт прогнозов выбытия жилья и ликвидации аварийного жилищного фонда. 	Следует также учесть существующую жилую застройку индивидуальных домов, где плотность застройки может быть ниже и организация уплотнительных мероприятий не всегда возможна. Укрупненный расчет объемов жилищного фонда для зарегистрированного населения на конец расчетного периода (2026 г.) представлен в таблице 10.

Таблица 10.

Укрупненный расчет объемов жилищного фонда для зарегистрированного населения  к 2026 г.

| Название муниципального образования | Население, тыс.чел. | Объем жилищного фонда, тыс.м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего жилищного фонда, тыс.м2 | в том числе |  |
|  |  |  | Многоквартирные дома 2 и более этажей | Индивидуальные дома 1 – 3 этажа |
| Охотинское сельское поселение | 0,6 | 54,3 тыс.м2 | 45,3 | 9,0 |
|  |  | 100% | 75% | 25,5% |

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения Охотинского СП.

Транспортная инфраструктура Охотинского СП является составляющей инфраструктуры Ярославской области. Основными структурными элементами транспортной структуры Охотинского СП являются: сеть улиц и дорог.

Отсутствие железной дороги и постоянных маршрутных автобусов от крупных населенных пунктов, таких как Ярославль и Москва, понижает туристическую привлекательность Охотинского СП.

Внешние транспортно-экономические связи Охотинского СП  с другими регионами осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.

Виды общественного  транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями  Охотинского СП представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями Охотинского СП

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Отсутствует. |
| Водный транспорт | Ближайший речной порт на реке Волге в городе Мышкин. |
| Воздушный транспорт | Ближайший аэропорт - на территории Назаровского сельского поселения в Рыбинском муниципальном районе в н.п. Староселье (50км). |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный транспорт) |

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Охотинского СП. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности Охотинского СП.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотинского СП составляет 22,1 км, в том числе 7,3 км в асфальтобетонном исполнении, что составляет 33 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотинского СП.

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам и садоводческим хозяйствам.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Охотинского сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования Охотинского СП относятся к классу автомобильных дорог  «Дорога обычного типа» (не скоростная дорога)» без категории, лишь малая часть дорог  с категорией V.

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном уровне.

Далее представлены следующие реестры и перечни автомобильных дорог на территории Охотинского СП:

- Реестр автомобильных дорог государственной собственности Ярославской области по Мышкинскому муниципальному району  на территории Охотинского СП (см. таблицу 12);

- Реестр муниципальных автомобильных дорог Ярославской области по Мышкинскому муниципальному району на территории Охотинского СП (см. таблицу 13);

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Охотинского СП (см. таблицу 14).

Таблица 12.

Реестр автомобильных дорог

государственной собственности Ярославской области по Мышкинскому муниципальному району  на территории Охотинского СП

| Название | Категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104» | 3 | 9,71 |
|  | 4 | 12,7 |
| «Сергиев Посад – Череповец» – Нижние Плостки | 2-с-а | 2,49 |
| с. Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок | 4-а | 8,2 |
| Кадочник – Старово | 4-в | 6,514 |
| Коровино – Костюрино | 4-в | 5,21 |

Таблица 13.

Реестр муниципальных автомобильных дорог

Ярославской области по Мышкинскому муниципальному району  на территории Охотинского СП

|  | Наименование автодороги | Идентификаци-онный номер | Протяженность автодороги, км |  |  |  |  |  |  | Кате-гория дороги | Группа эксплуатационной значимости |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе с тверд.пок-рыт. | по типу покрытия, км |  |  |  | Не соответ. норма-тивн. требова-ниям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Асфальто-бетонное | Цементо-бетонное | Ггравийное не обраб. вяжущ. матер. | Ггрунтовое |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ОХОТИНСКОЕ СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Охотино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лесная | 78-221-830 ОП МН 78Н-01 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  | V |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 2 | ул. Первомайская | 78-221-830 ОП МН 78Н-02 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  | V |  |  |  | 0,43 |  |  |
| 3 | ул.Солнечная | 78-221-830 ОП МН 78Н-03 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  | V |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 4 | ул.Вознесенская | 78-221-830 ОП МН 78Н-04 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  | 0,63 | б/к |  |  |  | 0,63 |  |  |
| 5 | ул.Молодежная | 78-221-830 ОП МН 78Н-05 | 0,54 | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,06 | 0,06 | б/к |  |  |  | 0,48 | 0,06 |  |
| 6 | ул. Полевая | 78-221-830 ОП МН 78Н-06 | 0,70 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | б/к |  |  |  |  | 0,70 |  |
| 7 | ул. Плиговская | 78-221-830 ОП МН 78Н-07 | 0,60 | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,30 | 0,30 | б/к |  |  |  | 0,30 | 0,30 |  |
| 8 | д. Антеплево | 78-221-830 ОП МН 78Н-08 | 0,73 |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 | б/к |  |  |  |  | 0,73 |  |
| 9 | д. Бабайки | 78-221-830 ОП МН 78Н-09 | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 | 0,27 | б/к |  |  |  |  | 0,27 |  |
| 10 | д. Белозёрово | 78-221-830 ОП МН 78Н-10 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | б/к |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 11 | д.Борок | 78-221-830 ОП МН 78Н-11 | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | б/к |  |  |  |  | 0,40 |  |
| 12 | д. Бурцево | 78-221-830 ОП МН 78Н-12 | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 | б/к |  |  |  |  | 0,49 |  |
| 13 | д. Верхние-Плостки | 78-221-830 ОП МН 78Н-13 | 0,78 |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 | б/к |  |  |  |  | 0,78 |  |
| 14 | д.Володино | 78-221-830 ОП МН 78Н-14 | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 | б/к |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 15 | д.Володино | 78-221-830 ОП МН 78Н-15 | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 | 0,76 | б/к |  |  |  |  | 0,76 |  |
| 16 | д. Дегтярево | 78-221-830 ОП МН 78Н-16 | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | б/к |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 17 | д.Дубровки | 78-221-830 ОП МН 78Н-17 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  | 0,73 | V |  |  |  | 0,73 |  |  |
| 18 | д.Золотуха | 78-221-830 ОП МН 78Н-18 | 0,98 |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 | б/к |  |  |  |  | 0,98 |  |
| 19 | д. Ивцино | 78-221-830 ОП МН 78Н-19 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | б/к |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 20 | д.Кадочник | 78-221-830 ОП МН 78Н-20 | 0,69 | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,19 | 0,19 | б/к |  |  |  | 0,50 | 0,19 |  |
| 21 | д. Кирьяново | 78-221-830 ОП МН 78Н-21 | 0,69 | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,29 | 0,29 | б/к |  |  |  | 0,40 | 0,29 |  |
|  | д. Костюрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул.Береговая (нижняя) | 78-221-830 ОП МН 78Н-22 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 0,85 | V |  |  |  | 0,85 |  |  |
| 23 | ул. Садовая (верхняя) | 78-221-830 ОП МН 78Н-23 | 0,75 | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,12 | 0,75 | V |  |  |  | 0,63 | 0,12 |  |
| 24 | д. Кулдычево | 78-221-830 ОП МН 78Н-24 | 0,25 | 0,25 |  |  | 0,25 |  | 0,00 | б/к |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 25 | д. Курзино | 78-221-830 ОП МН 78Н-25 | 0,37 |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | б/к |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 26 | д.Ломки | 78-221-830 ОП МН 78Н-26 | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | б/к |  |  |  |  | 0,22 |  |
| 27 | д. Могилицы | 78-221-830 ОП МН 78Н-27 | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 | б/к |  |  |  |  | 0,35 |  |
| 28 | д. Неверово | 78-221-830 ОП МН 78Н-28 | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 | б/к |  |  |  |  | 0,23 |  |
| 29 | д. Нижние Плостки | 78-221-830 ОП МН 78Н-29 | 0,20 |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 | б/к |  |  |  |  | 0,20 |  |
| 30 | д. Палюшино | 78-221-830 ОП МН 78Н-30 | 0,58 |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 | б/к |  |  |  |  | 0,58 |  |
| 31 | д.Пашково | 78-221-830 ОП МН 78Н-31 | 0,34 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | б/к |  |  |  |  | 0,34 |  |
| 32 | д.Петровское | 78-221-830 ОП МН 78Н-32 | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 | б/к |  |  |  |  | 0,41 |  |
| 33 | д. Погорелки | 78-221-830 ОП МН 78Н-33 | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | б/к |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 34 | д. Позиралки | 78-221-830 ОП МН 78Н-34 | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | б/к |  |  |  |  | 0,22 |  |
| 35 | д. Порхачи | 78-221-830 ОП МН 78Н-35 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 | б/к |  |  |  |  | 0,10 |  |
| 36 | д.Раменье | 78-221-830 ОП МН 78Н-36 | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | б/к |  |  |  |  | 0,32 |  |
| 37 | д.Речная | 78-221-830 ОП МН 78Н-37 | 0,31 |  |  |  |  | 0,31 | 0,31 | б/к |  |  |  |  | 0,31 |  |
| 38 | д. Рыпы | 78-221-830 ОП МН 78Н-38 | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 | б/к |  |  |  |  | 0,23 |  |
| 39 | д. Семенково | 78-221-830 ОП МН 78Н-39 | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | б/к |  |  |  |  | 0,30 |  |
| 40 | д.Сосновец | 78-221-830 ОП МН 78Н-40 | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | б/к |  |  |  |  | 0,33 |  |
| 41 | д. Старово | 78-221-830 ОП МН 78Н-41 | 0,26 |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | б/к |  |  |  |  | 0,26 |  |
| 42 | д. Терпилово | 78-221-830 ОП МН 78Н-42 | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 | б/к |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 43 | д.Угольники | 78-221-830 ОП МН 78Н-43 | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | б/к |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 44 | с. Учма | 78-221-830 ОП МН 78Н-44 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |  |  | 1,60 | V |  |  |  |  | 1,60 |  |
| 45 | д. Шалимово | 78-221-830 ОП МН 78Н-45 | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 | б/к |  |  |  |  | 0,23 |  |
| 46 | п. Юхоть |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 | б/к |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  | ИТОГО |  | 22,06 | 7,54 | 7,29 | 0,00 | 0,25 | 14,52 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,69 | 16,37 | 0,00 |

Таблица 14.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Охотинского СП

| № п/п | Наименование автодороги | Идентифика-ционный номер | Реестровый номер ЕГР (единого гос.реестра) | Протяженность автодороги, км |  |  |  |  |  |  | Категория дороги | Группа эксплуатационной значимости |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе с тв.покрыт. | по типу покрытия, км |  |  |  | не соответ. нормативн. требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальто-бетоное | цементо-бетонное | гравийное не обраб. вяжущ. матер. | грунтовое |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | дорога от д. Володино до д. Ломки | 78 221 ОП МР Н-43 |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 | б.к. |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 2 | дорога до д. Сосновец | 78 221 ОП МР Н-44 |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | б.к. |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 3 | дорога до д. Позиралки | 78 221 ОП МР Н-45 |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | б.к. |  |  |  |  |  | 1,15 |
| 4 | дорога от д. Костюрино до д. Раменье | 78 221 ОП МР Н-46 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | б.к. |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | дорога от д. Костюрино до д. Терпилово | 78 221 ОП МР Н-47 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | б.к. |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | дорога от д. Старово до д. Семенково | 78 221 ОП МР Н-48 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | б.к. |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 7 | дорога от д. Старово до д. Бабайки | 78 221 ОП МР Н-49 |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | б.к. |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 8 | дорога от д. Охотино до д. Погорелки | 78 221 ОП МР Н-50 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | б.к. |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | дорога от д. Коровино до д. Неверово | 78 221 ОП МР Н-51 |  | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | б.к. |  |  |  |  |  | 0,65 |
| 10 | дорога от д. Порхачи до д. Петровское | 78 221 ОП МР Н-52 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | б.к. |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | дорога от д. Порхачи до д. Угольники | 78 221 ОП МР Н-53 |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | б.к. |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 12 | дорога от д. Кирьяново до д. Белозерово | 78 221 ОП МР Н-54 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | б.к. |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | дорога от д. Учма до д. Верхние Плостки | 78 221 ОП МР Н-55 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | б.к. |  |  |  |  |  | 3 |
| 14 | дорога от д. Костюрино до д. Володино | 78 221 ОП МР Н-56 |  | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | б.к. |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 15 | дорога до д. Шалимово | 78 221 ОП МР Н-57 |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 | б.к. |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 29,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,35 | 29,35 |  |  |  |  |  |  | 29,35 |

Наличие и протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения представлены в таблице 15.

Таблица 15.

Наличие и протяженность искусственных сооружений

на автомобильных дорогах местного значения

| Показатели | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубы – всего | 14 | 14 | 14 |
| из них Капитальные (железобетонные, бетонные и каменные, металлические) | 14 | 14 | 14 |
| Снегозащитные сооружения | - | - | - |

В связи с недостаточностью финансирования  расходов на дорожное хозяйство в бюджете Охотинского СП эксплуатационное состояние значительной части улиц Охотинского СП по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

В 2016 году в Охотинском СП доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла  86,0 % или 19 км (см. таблицу 16). Причина - в систематическом не до ремонте дорог.

Дорог необщего пользования на территории Охотинского СП нет.

Таблица 16.

Сведения о дорогах общего пользования местного значения

Охотинского СП

| Показатели | 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог –всего, км | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| в т.ч. с твердым покрытием, км | 7 | 7,5 | 7,5 |
| из них с усовершенствованным покрытием, км | 6,8 | 7,3 | 7,3 |
| Протяженность дорог по сельским территориям | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| в т.ч. с твердым покрытием, км | 7 | 7,3 | 7,3 |
| Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 19 | 19 | 19 |

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена лишь частично.

В наиболее выигрышной ситуации находятся  следующие населенные пункты Охотинского СП: с. Охотино, д. Кадочник, д. Кирьяново, д. Дубровки, с. Учма, а также те населенные пункты, которые расположены вдоль трассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104».

Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет  менее                      200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах Охотинского СП составляет по дорогам местного значения 20 – 50 км/ч, на дороге регионального значения 60 - 90 км/час.

Улично-дорожная сеть Охотинского СП не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднений в парковке.

Паспортизация улиц в населенных пунктах Охотинского СП не осуществлялась.

Бесхозяйных автомобильных дорог на территории Охотинского СП не имеется.

2.7 АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В ОХОТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ)

На протяжении последних лет тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Охотинского СП не наблюдается.

На балансе Администрации Охотинского СП находится 2 легковых автомобиля (технически исправных), приобретение большего количества транспортных средств Администрация не планирует (см. таблицу 17).

Таблица 17.

Наличие собственного подвижного состава (по состоянию на 01.01.2017)

|  | Количество – всего, единиц | В том числе технически исправных | ГЛОНАСС | ГЛОНАСC/ GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили | - | - | - | - |
| Пикапы и легковые фургоны | - | - | - | - |
| Пассажирские автобусы, включая маршрутные такси | - | - | - | - |
| Легковые автомобили, включая такси и служебные | 1 | 1 | - | - |

В Охотинском СП грузовой транспорт отсутствует, имеется 20 тракторов, 151 единица легкового транспорта.

Хранение автотранспорта на  территории Охотинского СП осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей Охотинского СП.

2.8  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Автотранспортные предприятия на территории Охотинского СП отсутствуют. Транспортное обслуживание населения на территории Мышкинского муниципального района обеспечивается ГП Ярославской области «Шестихинское автотранспортное предприятие».

Маршрутную сеть района составляют 4 межмуниципальных и 4 муниципальных маршрута. Регулярные пассажирские перевозки на маршрутах осуществляют автобусы: Ли АЗ 52563601 - 1 ед.; ПАЗ 4234- 4 ед.; ПАЗ 320412-05 - 3 ед.; ПАЗ 320402-05 – 1 ед.; ПАЗ 32053-110-07 – 1 ед.; ПАЗ 320414-05 – 1 ед.; ПАЗ 32053-110-07- 1 ед. Местный бюджет своевременно и полностью предоставляет предприятию - перевозчику субсидии на возмещение недополученных доходов.

Показатели, характеризующие автобусное сообщение, представлены в таблице 18.

Таблица 18.

Показатели автобусного сообщения

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслужива-емых автобусами в пригородном и междугороднем сообщении | 27 | 27 | 27 |
| Число автобусных маршрутов регулярного сообщения | 3 | 3 | 3 |
| в том числе в сельской местности | 3 | 3 | 3 |
| Автобусные маршруты регулярного сообщения (всего и в том числе в сельской местности) | 1.Рыбинск-Мышкин(до парома), Рыбинск –Углич, Мышкин -Ярославль | 1.Рыбинск-Мышкин(до парома), Рыбинск –Углич, Мышкин -Ярославль | 1.Рыбинск-Мышкин(до парома), Рыбинск –Углич, Мышкин (от парома -Ярославль |

2.9  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В 2016 году в с. Охотино на дороге регионального значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104» выполнена установка тротуаров, данный участок дороги освещен.

На территории Охотинского СП нет дорог местного значения, на которых расположены пешеходные дорожки, тропинки, пешеходные переходы, искусственные неровности «лежачие полицейские». В связи с небольшой интенсивностью автомобильного движения на дорогах местного значения в перспективе не планируется развивать инфраструктуру пешеходного движения.

В 36 населенных пунктах на дорогах и улицах установлены фонари уличного освещения. Велосипедные дорожки  на территории Охотинского СП отсутствуют.

2.10  ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На территории Охотинского СП коммунальных и дорожных служб нет. Дороги местного значения  обслуживает   организация  ГП ЯО «Ярдормост»-Большесельский филиал, расположенная в с. Большое село Большесельского муниципального района Ярославской области, на основании заключенных договоров.

В таблице 19 перечислены объекты транспортной инфраструктуры, имеющиеся в Охотинского СП.

Таблица 19.

Объекты транспортной инфраструктуры Охотинского СП

| Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- |
| АЗС | Автомобильная газовая заправочная станция ООО «Газ-Трейд» |
| Станция техобслуживания автотранспорта | Ближайшие г.Рыбинск, г.Углич |
| Автосервисы | Ближайшие г.Рыбинск, г.Углич |

2.11 АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Проблема  аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Охотинского СП, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

За текущий период 2016 года на дороге регионального значения, проходящей через Охотинское СП зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили травмы  4 человека. На дорогах местного значения ДТП не было.

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения представлены в  таблице 20. Кроме того производятся работы по повышению освещенности автомобильных дорог (см. таблицу 21).

Таблица 20.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

| Мероприятие | Объем финансирования местного бюджета, в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей | - | 9 | 9 | 9 | 9 |

Таблица 21.

Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусные остановки | - | - | - |
| Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях, км | 22,1 | 22,1 | 22,1 |

На территории Охотинского СП на улицах и дорогах местного значения в 36 населенных пунктах установлены 97 фонарей уличного освещения в.ч. 19 фонарей энергосберегающих. Светильники устанавливаются на опоры, принадлежащие Рыбинским  электрическим сетям по договорам с этой же организацией. В с. Охотино -17 фонарей, п. Юхоть - 14 фонарей, д. Костюрино -8 фонарей, в большинстве других населенных пунктах по 1 фонарю.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объемы работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритетных задач.

2.12 ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Автомобильный транспорт и  инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение  количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.13 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития Охотинского СП напрямую связана с развитием Мышкинского муниципального района и всей Ярославской области в целом.

Проведенный SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  (см. таблицу 22).

Таблица 22.

SWOT-анализа социально-экономического положения муниципального образования

| Сильные стороны (факторы успеха) | Слабые стороны (проблемы) |
| --- | --- |
| - Благоприятное географическое положение. - Развитая транспортная инфраструктура. - Благоприятная экологическая обстановка. - Богатое культурно-историческое наследие и природно-ландшафтное окружение. - Высокий охват населения района социаль-ным обслуживанием - Водные ресурсы - Земельные ресурсы | - Отсутствие крупных эффективных промышленных предприятий. - Острая нехватка профессиональных кадров во всех отраслях экономики - Сложная демографическая ситуация. - Небольшое количество малых и средних предприятий. - Нет предприятий АПК и ЖКХ. - Непривлекательность поселения для молодежи. - Высокая зависимость от бюджетов других уровней. - Слабая материально-техническая база объектов культурно-досугового назначения и учреждений физкультуры и спорта. |
| Возможности | Риски (угрозы) |
| - Увеличение количества малых и средних предприятий в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. - Развитие спорта и культурно-досуговой деятельности. | - Потеря профессиональных кадров для предприятий и учреждений района. - Ухудшение экологической обстановки, истощение лесных ресурсов. - Увеличение зависимости бюджета поселения от других бюджетов бюджетной системы РФ. - Нерентабельность сельскохозяйственного производства. |

Как видно из данной таблицы, территория Охотинского СП по состоянию на 01.04.2017 года является малопривлекательной для инвесторов, перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с развитием туризма.

Большая часть дорог местного значения Охотинского СП не отвечает нормативным требованиям, а поток транспортных средств, проходящих по дорогам Охотинского СП, с каждым годом увеличивается  за счет большого количества отдыхающих по берегам рек и освоения земельных участков (идет большое строительство). Необходимы денежные средства для ремонта и содержания дорог.

На период до 2026 года планируются  изменение транспортной инфраструктуры Охотинского СП.

2.14 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского СП на 2017-2025 гг. подготовлена на основании следующих нормативных правовых документов:

▪  Градостроительный  кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

▪ Федеральный  закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

▪ постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»;

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                     № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;

▪ постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

▪ постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п «Об утверждении Методики предоставления и расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам;

▪ постановление Правительства Ярославской области № 1315-п от 28.11.2012 г.                 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.12.2008 № 747-п»;

▪ постановление Правительства Ярославской области от 25 июня 2015 года № 695               «Об утверждении Областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог по Ярославской области на 2016-2022 г.»;

▪ постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2014 года № 496-п              «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы;

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

▪ постановление Правительства Ярославской области № 367-п от 23 июля 2008 года                «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 26.08.2011 №652-п);

▪ постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 03.06.2016 №252 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»;

▪ постановление администрации Охотинского сельского поселения от 12.05.2015              № 52  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2015-2017 годы»;

▪ постановление администрации Охотинского сельского поселения от 17.03.2016              № 37 «О внесении изменений в постановление № 52 от 12.05.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2015-2017 годы»;

▪ постановление администрации Охотинского сельского поселения от 15.10.2015              № 136 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

▪ постановление администрации Охотинского сельского поселения от 15.10.2015            № 137 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района».

В соответствии с изложенной в Программе политикой Администрация Охотинского СП Мышкинского муниципального района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

2.15 ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,  несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.

В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение ее транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам. В этой связи на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Охотинского СП  осуществляется в объемах, определенных Законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  и по направлениям, определенным решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения.

Финансовой основой реализации Программы являются бюджетные средства.

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств  Охотинского СП в размере 5%, а также предоставление субсидий из областного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог Охотинского СП.

Предоставление и распределение субсидии на финансирование дорожного хозяйства бюджету Охотинского СП осуществляется в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из бюджета Охотинского СП являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Охотинского СП на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Охотинского СП на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Охотинского СП по ремонту дорог местного значения.

В таблице 23 показана динамика изменения расходной части бюджета Охотинского СП и его доли, приходящейся на содержание и развитие транспортной инфраструктуры Охотинского СП.

Таблица 23.

Доля расходов на содержание и развитие транспортной инфраструктуры в общей структуре расходной части бюджета Охотинского СП

| Название подбюджетных статей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет сельского поселения, всего, тыс. руб. | 7963 | 6878 | 7311 | 8464 | 11014 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расходы на содержание и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения, тыс. руб. | 3637 | 2503 | 1532 | 2432 | 2306 |
| Доля расходов на содержание и развитие транспортной инфраструктуры в общей структуре бюджета сельского поселения, % | 45,7 | 36,4 | 20,9 | 28,7 | 20,9 |

Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры Охотинского СП приведен в таблице 24.

Таблица 24.

Перечень целевых программ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП

| № | Название целевой программы | Дата начала действия программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского СП | 12.05.2015 |

Главной целью программы, указанной в таблице 24, является развитие дорожной сети  и приведение ее  в нормативное  состояние в результате  строительства, реконструкции и ремонта в Охотинском СП.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- создание на муниципальном уровне долевого софинансирование на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 5% от общего объема финансирования других уровней бюджетов;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение условий жизни  сельского населения.

Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП по целевым программам в разрезе бюджетов и целевых программ представлены в таблице 25.

Таблица 25.

Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП за 2014-2018 годы

| Название целевой программы | Год | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Всего |
| Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения | 2014 | 442,1 | 88,9 | 1000 | - | 1531 |
|  | 2015 | 568,747 | 410,289 | 1452,75 | - | 2431,786 |
|  | 2016 | 932,509 | 533,375 | 840,509 | - | 2306,393 |
|  | 2017 | 643,0 | 533,375 | - | - | 1176,375 |
|  | 2018 | 619 |  |  | - | 619 |

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного бюджета, а также за счет предоставления из районного и областного бюджета местным бюджетам субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности в муниципальных образованиях.

Объем  дорожно-строительных работ, выполненный за период 2012 – 2016 годы в рамках перечисленных выше целевых программ представлен в таблице 26.

Перечень мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП, осуществляемый в соответствии с муниципальной программой Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального  района» на 2016 – 2018 годы  представлен в таблице 27.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального  района» на 2016 – 2018 годы  на территории Охотинского СП показано в таблице 28.

Таблица 26.

Объем выполненных работ за период 2012 – 2016 гг.

| Название работ | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов (протяженность), км | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| Зимнее содержание дорог между населенными пунктами (протяженность), км | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество, шт) | - | - | - | 6 / 28,23 | - |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей (количество, ед.) | 2 | 3 | 4 | 1 | - |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации (количество, ед.) | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
| Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) | 0,40 | 0,505 | 0,236 | 0,264 | 0,255 |
| Благоустройство придомовой территории, м2/год | - | - | - | - | 300 |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом), км | 1,57 | 2,075 | 2,311 | 2,575 | 2,83 |

Таблица 27.

Перечень мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП, расположенной на его территории, осуществляемый в соответствии с муниципальной программой Мышкинского муниципального района «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального  района» на 2016 – 2018 годы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (км, кв.м) | Плановое значение |  | Всего | ОС | МС | Бюджеты поселений |  |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт улицы Заречная в д.Володино Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района | км | 0,18 | 2016 | 729,35 | 360,98 | - | 368,37 | Администрация Охотинского СП |
|  |  |  |  | 2017 | 217,91 | 217,91 | - | - |  |
| 1.2. | Содержание дорог Охотинского сельского поселения | км | 22,1 | 2016 | 728,28 | 217,91 | - | 510,37 | Администрация Охотинского СП |
| 1.3. | В том числе погашение кредиторской задолженности 2015 года |  |  | 2016 | 217,91 | 217,91 | - |  |  |
| 1.4. | Изготовление проектно-сметной документации Охотинское сельское поселение | шт. | 2 | 2016 | 40,00 | - | - | 40,00 | Администрация Охотинского СП |
| 2. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовой территории п.Юхоть в районе д.№№18,20 Охотинского сельского поселения | м.кв. | 300,0 | 2016 | 275,39 | 261,62 | - | 13,77 | Администрация Охотинского СП |

Таблица 28.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального  района» на 2016 – 2018 годы  на территории Охотинского СП

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Охотинское сельское поселение | 2 218,51 | 932,51 | 643,00 | 643,00 |

III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Прогнозные значения показателей социально-экономического и градостроительного развития Охотинского СП представлены в таблице 29.

Значения приведенных показателей   показывают стагнацию промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранение инфраструктуры Охотинского СП на уровне прежних лет.

Таблица 29.

Прогноз социально-экономического развития  Охотинского СП на 2017-2018 годы

| Показатель | Единица измерения | Прогноз 2017 г. |  | Прогноз 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант |
| 1. Территория Муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Общая площадь населенных пунктов | гектаров | 910,9 | 910,9 | 910,9 | 910,9 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе площадь: в собственности | гектаров | 760,86 | 760,86 | 760,86 | 760,86 |
| В пользовании | гектаров | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| В аренде | гектаров | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| общего пользования | гектаров | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 |
| Общая площадь поселения | гектаров | 16058,73 | 16058,73 | 16058,73 | 16058,73 |
| 2. Демографическая характеристика |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в среднем за год | человек | 961 | 961 | 980 | 980 |
|  | % к пред. году | 105,0 | 105,0 | 102,0 | 102,0 |
| Лично-подсобные хозяйства | шт. | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 |
| 3. Благоустройство территории и дорожная деятельность |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных | километров | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| освещенных | километров | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонное и асфальтобетонное) | километров | 8,044 | 8,044 | 8,244 | 8,244 |
| Вывоз бытового мусора | куб. м | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | % к пред. году | - | - | - | - |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередач | м | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 4. Содержание и использование жилого фонда |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатации жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв. метров | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 65,0 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Жилфонд на начало периода – всего | единиц | 952 | 952 | 952 | 952 |
| В том числе находящегося в собственности | единиц | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных населением за счет собственных | тыс.кв. метров | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
|  | % к пред. году | 70,0 | 70,0 | 143,0 | 143,0 |
| 5. Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| Количество торговых точек – всего | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | % к пред. году | 107 | 107 | 107 | 107 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| магазинов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 |
| киосков (павильонов) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Автолавок | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Развитие отрасли социальной сферы |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры и отдыха | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| клубов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| библиотек | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| музеев | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Парков культуры и отдыха | единиц |  |  |  |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах) | мест | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования | человек | 8 | 8 | 9 | 8 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 113 | 89 |
| Количество пунктов первичного медицинского обслуживания | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | % к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Уровень жизни населения |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % декабрь к декабрю | 109,0 | 107,0 | 107,9 | 106,8 |
|  | % год к году | 109,9 | 107,3 | 108,0 | 106,9 |
| на продовольственные товары | % декабрь к декабрю | 106,6 | 105,6 | 107,7 | 106,8 |
|  | % год к году | 108,9 | 106,8 | 106,5 | 106,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| на непродовольственные товары | % декабрь к декабрю | 108,8 | 106,7 | 108,0 | 107,0 |
|  | % год к году | 111,9 | 108,6 | 109,0 | 107,3 |
| на платные услуги населению | % декабрь к декабрю | 108,4 | 107,9 | 107,7 | 107,3 |
|  | % год к году | 109,0 | 107,0 | 107,9 | 106,8 |
| на жилищно- коммунальные услуги | % декабрь к декабрю | 106,6 | 105,6 | 107,7 | 106,8 |
|  | % год к году | 108,9 | 106,8 | 106,5 | 106,4 |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц (в среднем по области) | рублей | 10635,9 | 10223,3 | 12018,5 | 11439,8 |
|  | % к пред. году | 109,9 | 107,3 | 113,0 | 111,9 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % от общей численности населения | 13,3 | 13,0 | 13,3 | 13,0 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к пред. году | 101,5 | 103,5 | 101,5 | 103,5 |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций | рублей | 112,8 | 112,0 | 111,2 | 112,0 |

3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Анализ социально-демографической ситуации в Охотинском СП позволяет сделать вывод, что на протяжении последних лет имеется тенденция к увеличению транспортного потока, особенно в летний период – за счет появления туристов, выбравшим местом отдыха берега р. Юхоть и р. Волга.

В связи с немногочисленностью предприятий, расположенных на территории Охотинского СП и стагнацией их хозяйственной деятельности  интенсивность  грузового транспорта незначительная и в течение  расчетного периода сильно не изменится.

3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Охотинском СП.

На территории Охотинского СП имеются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

▪  АЗС – 1 (автомобильная газовая заправочная станция ООО «Газ-Трейд»,

▪ станции техобслуживания - (ближайшие г.Рыбинск, г.Углич),

▪ автосервисы – (ближайшие г.Рыбинск, г.Углич).

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

▪ согласно п.11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение гаражей  на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют земельные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей (см. таблицу 30):

Таблица 30.

Значения показателей, достигаемых при реализации Программы

| Показатели | Плановое значение |
| --- | --- |
| Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | на 10% в год |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | в полном объеме |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем | 1 км/год |
| Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Охотинского СП | 0,9 км/год |

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли.

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5 ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По прогнозу на долгосрочный период до 2026 года обеспеченность жителей Охотинского СП индивидуальными легковыми автомобилями будет возрастать на 2-3 % в год, что не сильно скажется на изменении интенсивности движения  транспортного потока.

В Охотинском СП на расчетный срок 2017-2025 гг. изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

3.6  ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Охотинском СП за 2016 год показатели  дорожно-транспортных происшествий составили: количество ДТП - 2, в том числе погибших - 0 человек, раненых 4 человека.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

▪  постоянно возрастающая мобильность населения;

▪ массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения:

▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

▪  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети населенных пунктов Охотинского СП;

▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, искусственных неровностей «лежачих полицейских»).

3.7 ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств;

▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

IV. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Охотинского СП учитывался  прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность на территории Охотинского СП, размер выделяемых финансовых средств на поддержание и развитие транспортного комплекса, в результате анализа которых  были разработаны 3 сценария: 1- базовый, 2 – экономически обоснованный, 3 – умеренно-оптимистический.

За верхний предел, относительно которого проводилось сценарное проектирование, был взят высоко оптимистический вариант, при котором наиболее полно удовлетворялись бы потребности населения Охотинского СП в соответствии со сложившейся социально-экономической картиной состояния территории.

Согласно данному сценарию было бы рекомендовано запланировать следующие работы:

▪ приведение всех  дорог местного значения, относящихся  к Охотинскому СП в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-эксплуатационным характеристикам;

▪ замена грунтового покрытия улично-дорожной сети на асфальтное ;

▪ замена грунтового покрытия дорог общего пользования местного значения на асфальтное, ведущих к населенным пунктам, численность проживающих в  которых 15 и более человек;

▪ строительство тротуаров на центральных улицах с. Охотино;

▪ устройство дорожных знаков, искусственных неровностей на дорогах общего пользования местного значения Охотинского СП в соответствии с нормативными требованиями по обеспечению дорожной безопасности.

Однако в силу ограниченности выделяемых финансовых средств на содержание и развитие транспортной инфраструктуры Охотинского СП, расчет по нему не производился. Он служил лишь ориентиром достижения целей, более приближенных к современной реальности.

Сценарий 1 (базовый вариант) предполагает поддержание транспортной и инфраструктуры  на существующем уровне.

Включает в себе затраты на содержание дорог и проведение текущего ремонта дорог общего пользования местного значения в пределах финансирования из местного бюджета не более 2,75 млн.руб. в год.

Сценарий 2  (экономически обоснованный вариант) предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети Охотинского СП в рамках выделяемых в пределах финансирования из местного бюджета не более 3,8 млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более 75,8 млн.руб. в год.

Сценарий 3 (умеренно-оптимистический вариант) предполагает приведение дорог местного значения, относящихся  к Охотинскому СП в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-эксплуатационным характеристикам в пределах финансирования из местного бюджета не более 3,9 млн.руб. в год, а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более 79,0 млн.руб.

Укрупненная структура мероприятий согласно обозначенным сценариям развития транспортной инфраструктуры представлена в таблицах  31-33.

Сравнительный обзор запланированных мероприятий  в соответствии с выбранными сценариями действий по развитию транспортной инфраструктуры Охотинского СП приведен в таблице 34.

Таблица 31.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (базовый вариант)

| № п/п | Мероприятия | Название объектов | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов (протяженность) |  | км | 30,22 | 33,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 2 | Зимнее содержание дорог межу населенных пунктов (протяженность) |  | км | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 3 | Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество) |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей |  | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации |  | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) |  | км | 2,08 | 2,36 | 4,25 | 2,565 | 2,16 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Володино | км | - | - | - | 0,505 | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Костюрино ул. Садовая | км | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Костюрино ул. Береговая | км | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с. Охотино ул. Вознесенская | км | - | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Белозерово | км | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Антеплево | км | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Могилицы | км | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Семенково | км | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Старово | км | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Борок | км | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Ивцино | км | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с. Учма | км | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Дубровки | км | - | - | - | 0,73 | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Сосновец | км | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Бурцево | км | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Золотуха | км | - | - | - | - | 0,98 | - | - | - | - |
|  |  | д. Кулдычево | км | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
|  |  | д. Курзино | км | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - |
|  |  | д. Ломки | км | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - |
|  |  | д. Неверово | км | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Нижние Плостки | км | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Пашково | км | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - |
|  |  | д. Терпилово | км | - | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - |
|  |  | д. Угольники | км | - | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - |
|  |  | д. Рыпы | км | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - |
|  |  | д. Дегтярёво | км | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
|  |  | д. Палюшино | км | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Погорелки | км | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
|  |  | д. Позиралки | км | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - |
|  |  | д. Раменье | км | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - |
|  |  | п. Юхоть | км | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Бабайки | км | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - |
| 7 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) | п. Юхоть | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с. Еремейцево | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Коровино | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д. Кирьяново | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) |  | км | 2,08 | 4,44 | 8,69 | 11,255 | 13,415 | 15,455 | 15,455 | 15,455 | 15,455 |

Таблица 32.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (экономически обоснованный вариант)

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов (протяженность) | км | 30,22 | 30,22 | 33,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 2 | Зимнее содержание дорог межу населенных пунктов (протяженность) | км | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 3 | Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество) | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность) | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) | км | 2,08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 3,08 | 7,08 | 11,08 | 15,08 | 19,08 | 23,08 | 27,08 | 31,08 | 35,08 |
| 10 | Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | Паспорти-зация дорог в с.Охотино ул.Лесная, ул.Первомайская | Паспортизация дорог в с.Охотино ул.Солнеч-ная, ул.Моло-дежная | д.Кадочник | д.Кирья-ново | д.Володино ул.Заречная |  |  |  |  |

Таблица 33.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (умеренно-оптимистичный вариант)

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов (протяженность) | км | 30,22 | 30,22 | 33,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 2 | Зимнее содержание дорог межу населенных пунктов (протяженность) |  | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 3 | Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество) | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность) | км | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) | км | 2,08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Капитальный ремонт автодорог | км | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 2,08 | 7,58 | 13,08 | 18,58 | 24,08 | 29,58 | 35,08 | 40,58 | 46,08 |
| 11 | Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | Паспорти-зация дорог в с.Охотино ул.Лесная, ул.Первомайская | Паспорти-зация дорог в с.Охотино ул.Солнеч-ная, ул.Моло-дежная | д.Кадочник | д.Кирьяново | д.Володино ул.Заречная |  |  |  |  |

Таблица 34.

Сравнительный обзор  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры  Охотинского СП в соответствии с выбранными сценариями

| Перечень мероприятий | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Зимнее содержание дорог (протяженность, км) | 50,77 | 50,77 | 50,77 |
| Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество, шт) | 20 | 100 | 150 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | 9 | 20 | 30 |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 9 | 20 | 30 |
| Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность (км)) | 0 | 9 | 12 |
| Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) | 15,455 | 26,08 | 26,08 |
| Капитальный ремонт автодорог (км) | - | - | 8 |
| Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН), ед. | 4 | 8 | 11 |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом), км | 15,455 | 35,08 | 46,08 |

Помимо дорог общего пользования местного значения в ремонте нуждаются дороги районного и областного значения, проходящие через Охотинское СП (см. таблицы 35 и 36 соответственно).

Таблица 35.

Сведения о необходимости ремонта дорог общего пользования районного значения (по данным администрации Охотинского СП на 01.01.2017 года)

| Название дороги | Виды работ | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога до д.Угольники | Ремонт |  |
| Автомобильная дорога от д. Володино до д. Ломки | Капитальный ремонт | Дорога проезжая только в зимний период в сильные морозы |
| Автомобильная дорога до д.Белозерово, д.Терпилово, д.Семенково, д.Погорелки, д.Дягтерево, д.Бабайки, д.Володино (Дружба) | Капитальный ремонт | Весенне-осенние периоды и после сильных дождей дороги непроезжие |
| Автомобильная дорога от д. Костюрино до д. Раменье | Капитальный ремонт | Весной дорогу может размыть |
| Автомобильная дорога до д. Шалимово | Капитальный ремонт | Дорога проезжая только в зимний период |
| Автомобильная дорога от д. Учма до д. Верхние Плостки | Ремонт | Дорога требует грейдирования с подсыпкой |

Таблица 36.

Сведения о необходимости ремонта дорог общего пользования областного значения (по данным администрации Охотинского СП на 01.01.2017 года)

| Название дороги | Виды работ |
| --- | --- |
| Автомобильная дорога до д. Костюрино по д. Костюрино | Капитальный ремонт |
| Автомобильная дорога по п. Юхоть | Тротуары, освещение дороги, установка «лежачих полицейских» |
| Автомобильная дорога по с. Еремейцево | Тротуары, освещение дороги, установка «лежачих полицейских» |
| Автомобильная дорога по д. Коровино | Освещение дороги, установка «лежачих полицейских» |
| Автомобильная дорога по д. Кирьяново | Освещение дороги, установка «лежачих полицейских» |
| Автомобильная дорога до д.Нижние Плостки и по д.Нижние Плостки | Ремонт |

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры Охотинского СП.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Охотинского СП, в том числе субсидии, выделяемые по целевым программам из областного и районного бюджетов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений по реализации Программы формируется администрацией Охотинского СП по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с квалификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документации, разработанной на конкретный участок дороги.

Порядок выполнения работ, в состав которых входит оценка технического состояния, проектирование, проведение и прием работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным Постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 15.10.2015                      № 137 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района».

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2. 	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перевозка пассажиров внутри населенных пунктов Охотинского СП не производится.

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

По полученному прогнозу плотность улично-дорожной сети на период 2017 - 2025 гг не меняется.

Запланировано мероприятие по проектированию и строительству 1 поста СТО в Поселении.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя  проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием в отдаленной перспективе.

В структуре развития транспортного сообщения на территории Охотинского СП следует предусмотреть возможность развитию велосипедных сообщений для движения внутри Охотинского СП между населенными пунктами и местами приложения труда, а также с целью отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из других источников.

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях развития сети дорог  Охотинского СП планируются:

▪ мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (приведение объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями);

▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных дорог);

▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги).

5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ ИЛИ ИХ УЧАСТКОВ

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения посредством приобретения и установки/замены знаков дорожного движения;

▪ обеспечение образовательных организаций Охотинского СП учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

▪ замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

▪ установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Охотинского СП должны стать:

▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

▪ текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

▪  проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Охотинского СП;

▪ организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Охотинского СП;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

VI. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Охотинского СП. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Охотинского СП на соответствующий финансовый год  и  с  учетом дополнительных источников финансирования (в том числе субсидии из областного и районного бюджетов).

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание, ремонт  и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, Правил расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденных Постановлением администрации Охотинского сельского поселения  от 15.10.2015 № 136 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденными постановлением Администрации Охотинского  сельского поселения  от 15.10.2015 №136  «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании региональных автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения применительно к фактическим объемам финансирования.

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью, ямочному ремонту покрытий;

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

Утвержденные Администрацией Охотинского сельского поселения проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Планирование содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляется Администрацией Охотинского сельского поселения  в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения, целевыми программами.

В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного значения Охотинского СП, а также индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы денежных затрат (Нприв.кап.рем, Нприв.рем, Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н х Кдеф. х Ккат.,        (1)

где:

Н – установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

Кдеф. – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании бюджета Охотинского СП на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 37.

Таблица 37.

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию  и ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям

| Виды работ | Категории автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1 |
| Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1 |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1 |

Расчет размера ассигнований из средств бюджета Охотинского СП на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод. = Нприв.сод. х L,     (2)

где: Асод. – размер ассигнований из средств бюджета Охотинского СП на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв.сод. – приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км.).

Общая потребность в ассигнованиях из средств бюджета Охотинского СП на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

Определение размера ассигнований из средств бюджета Охотинского СП на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

Акап.рем. = Нприв.кап. рем. х Lкап. рем.,     (3)

где:   Акап.рем. – размер ассигнований из средств бюджета Охотинского СП на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lкап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в год планирования.

Арем. = Нприв. рем. х Lрем.,    (4)

где:    Арем. – размер ассигнований из средств бюджета Охотинского СП на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв.рем. – приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту в год планирования.

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из средств бюджета Охотинского СП для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап рем. = L / Ткап.рем. – Lрек.,   (5)

где:   Lкап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

L - протяженность автомобильных дорог на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 38.

Lрек. – протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции в год планирования (км/год).

Расчетная протяженность автомобильных дорог, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год) (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = Lрем. /Трем. – (Lрек. + Lкап.рем.),    (6)

где Трем. – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 38.

Таблица 38.

Нормативные межремонтные сроки (лет)

| Виды работ | Категории автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |

Расчет затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог   выполнен в соответствии с нормативами затрат на соответствующие цели, утвержденные постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 15.10.2015 № 136. Нормативы денежных затрат по видам работ для автомобильных дорог общего пользования местного значения  V категории приведены в таблице 39.

Таблица 39.

Нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного V категории

(в ценах 2007 года)

| Норматив по виду работ | Ед. изм. | V категория |
| --- | --- | --- |
| На содержание автомобильных дорог | руб/км | 473 000 |
| На ремонт автомобильных дорог | руб/км | 2 715 000 |
| На капитальный ремонт автомобильных дорог | руб/км | 8 580 000 |

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития представлено в таблице 40.

Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше вариантов сценарного развития транспортной инфраструктуры Охотинского СП отражены в таблице 41.

Таблица 41.

Объемы финансирования согласно выбранному сценарию развития транспортной инфраструктуры Охотинского СП

| Год реализации Программы | Сценарии развития транспортной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|  | базовый | экономически обоснованный | умеренно-оптимистический |
| 2017 | 1 176,38 | 1 176,38 | 44 877,49 |
| 2018 | 48 138,77 | 54 950,57 | 57 223,07 |
| 2019 | 58 381,98 | 57 423,98 | 59 789,98 |
| 2020 | 52 966,56 | 59 793,39 | 62 252,39 |
| 2021 | 52 891,50 | 62 224,80 | 64 778,30 |
| 2022 | 55 020,88 | 64 718,98 | 67 368,48 |
| 2023 | 46 096,85 | 67 012,85 | 69 752,35 |
| 2024 | 47 469,95 | 69 219,95 | 72 044,95 |
| 2025 | 48 891,51 | 71 285,51 | 74 191,01 |
| ИТОГО за 2017-2025 гг. | 411 034,38 | 507 806,41 | 572 278,02 |

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы по экономически обоснованному варианту на период 2017 – 2025 гг.  составляет   507 806,41   тыс.рублей, в том числе по годам:

| 2017 г. – 1 176,38 тыс.рублей; 2018 г. – 54 950,57 тыс.рублей; 2019 г – 57 423,98 тыс.рублей; 2020 г – 59 793,39 тыс.рублей. 2021 г - 62 224,80 тыс.рублей; | 2022 г. - 64 718,98 тыс.рублей; 2023 г. - 67 012,85 тыс.рублей; 2024 г. - 69 219,95 тыс.рублей; 2025 г. - 71 285,51 тыс.рублей; |
| --- | --- |

Структура ресурсного обеспечения с указанием источников финансирования Программы представлена в таблице 42.

Таблица 40.

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал

(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации)

Таблица 42.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Охотинского  СП Мышкинского муниципального района на 2017-2025 гг. (экономически обоснованный)

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Охотинского СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2017 | 1 176,38 | - | - | 1 176,38 | - | - |
|  |  | 2018 | 54 950,57 | 52 203,04 | - | 2 747,53 | - | - |
|  |  | 2019 | 57 423,98 | 54 552,78 | - | 2 871,20 | - | - |
|  |  | 2020 | 59 793,39 | 56 803,72 | - | 2 989,67 | - | - |
|  |  | 2021 | 62 224,80 | 59 113,56 | - | 3 111,24 | - | - |
|  |  | 2022 | 64 718,98 | 61 483,03 | - | 3 235,95 | - | - |
|  |  | 2023 | 67 012,85 | 63 662,21 | - | 3 350,64 | - | - |
|  |  | 2024 | 69 219,95 | 65 758,95 | - | 3 461,00 | - | - |
|  |  | 2025 | 71 285,51 | 67 721,23 | - | 3 564,28 | - | - |
|  |  | Всего | 507 806,41 | 481 298,53 | - | 26 507,88 | - | - |

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после  завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, реально по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

3 этап – расчет Ритог – итоговой 	оценки эффективности муниципальной программы.

7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или  невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7.5. Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%            (7)

где: 	Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;

▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;

▪ муниципальная программа не выполнена, если P1<80%.

7.7. Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

Р2 = SUM Ki /N, i=1     (8),

где: 	Ki -  исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный  год в процентах;

N – число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %    (9),

где: 	Пi факт  - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл  - плановое значение i показателя за отчетный год.

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы на отчетный год осуществляется по формуле:

Кi = 100%   (4)

В случае, если  планом установлено значение показателя равно нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Кi = 0%     (10).

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

▪ муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 95% < P2 < 100%;

▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

▪ муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2       (11),

где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

▪ Pитог > 100%                     высокоэффективная;

▪ 95% < Pитог < 100%          эффективная;

▪ 75% < Pитог < 95%            умеренно эффективная;

▪ Pитог < 75%                        неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансово-экономическое управление Администрации Мышкинского муниципального района» в сроки, установленные Постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 16 «Об утверждении  Положения о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района».

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

▪  конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

▪ создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

.

Транспортная система Охотинского  СП является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться исполнение показателей, предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Охотинского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.