АДМИНИСТРАЦИЯ   МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

« 31 » декабря 2010 года							№1249

Об оценке эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999              №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях реализации районной целевой программы "Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением   Администрации Мышкинского муниципального района от 12.11.2009 N 927 "О районной целевой программе "Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы"

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (приложение 1).

- Утвердить Методику оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (приложение 2).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мышкинского

муниципального района                                                                 А.Г. Курицин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ММР

от 31.12.2010 г  № 1249

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - Порядок) определяет процедуру проведения оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - Оценка) в целях повышения эффективности планирования и реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Мышкинского муниципального района (далее – районный бюджет).

Проверка обоснованности и оценка эффективности инвестиционных проектов проводятся для принятия в установленном порядке решений о предоставлении средств из бюджета муниципального района:

- для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.

1.2. Установленная настоящим Порядком Оценка применяется в рамках подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период при отборе и мониторинге реализации проектов для включения в адресную инвестиционную программу Мышкинского МР.

1.3. Оценка производится по каждому инвестиционному проекту, планируемому к включению в адресную инвестиционную программу Мышкинского МР на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Оценка эффективности реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета, проводится ежегодно и служит основанием для принятия решения о продолжении либо прекращении финансирования действующего инвестиционного проекта в очередном финансовом году.

1.5. Подготовка необходимых для проведения Оценки документов осуществляется структурными подразделениями Администрации Мышкинского муниципального района (далее – Структурные подразделения) в рамках своей компетенции, инициирующими финансирование объекта за счет средств районного бюджета.

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Оценка осуществляется отделом экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности Администрации Мышкинского муниципального района (далее - ОЭ, МЗ и ПД) в соответствии с методикой оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Для проведения Оценки Структурные подразделения направляют в ОЭ, МЗ и ПД подписанную руководителем структурного подразделения заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением:

- обоснования целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений согласно приложению 2 к Порядку;

- задание на проектирование объекта капитального строительства;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия, копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- копия разрешения на строительство;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

- документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

- расчет эффективности инвестиционного проекта, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая количественные(й) показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к Порядку;

- отчета о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный финансовый год (по реализуемым инвестиционным проектам, включенным в адресную инвестиционную программу).

Ответственность за полноту и достоверность представленных сведений несет Структурное подразделение.

Документы, указанные в абзацах пятом - восьмом, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым готовится решение либо о предоставлении средств бюджета муниципального района на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств бюджета муниципального района.

2.2. Указанные в пункте 2.1 настоящего раздела документы должны быть представлены в ОЭ, МЗ и ПД:

- по инвестиционным проектам, реализуемым в отчетном финансовом году – не позднее первого марта года, следующего за отчетным;

- по инвестиционным проектам, претендующим на бюджетное финансирование в очередном финансовом году и последующем плановом периоде – не позднее первого августа года, предшествующего очередному финансовому году.

2.3. Основаниями для отказа в принятии документов являются:

- непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- представление документов позже срока, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.4. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, ОЭ, МЗ и ПД устанавливает заявителю срок, не превышающий 15 дней, для устранения таких недостатков.

2.5. Срок проведения оценки не должен быть более 30 дней.

2.6. Проверка в ОЭ, МЗ и ПД осуществляется на основе следующих критериев оценки:

2.6.1. Качественные критерии:

- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта;

- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития Мышкинского МР, концепциям целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды;

- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ;

- наличие полномочий органа местного самоуправления по осуществлению функций муниципального заказчика в отношении объектов капитального строительства, претендующих на включение в адресную инвестиционную программу Мышкинского МР;

- наличие заключения структурного подразделения Администрации ММР, отвечающего за вопросы градостроительства и архитектуры, о возможности и целесообразности размещения предполагаемого объекта капитального строительства, в том числе об отсутствии в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), а также о целесообразности использования дорогостоящих художественных изделий для отделки фасадов и интерьеров при реализации инвестиционного проекта;

- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (областного) бюджета;

- наличие обоснований целесообразности использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, машин и оборудования.

2.6.2. Количественные критерии:

- значения количественных(ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных(ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- количество потребителей продукции (услуг), создаваемой(ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

- отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд;

- объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта.

2.7. Проверка по количественному критерию, предусмотренному   абзацем 3 пункта 2.6.2 данного раздела Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки муниципальный заказчик представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации (предпочтительно в Ярославской области) по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

2.8. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета эффективности инвестиционного проекта не проводятся.

3. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

3.1. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям обоснованности, а также эффективности использования средств бюджета ММР, направляемых на капитальные вложения.

Заключение подписывается специалистом, проводившим экспертизу, начальником отдела и утверждается руководителем ОЭ, МЗ и ПД.

3.2. Положительное заключение в отношении объектов капитального строительства, претендующих на включение в адресную инвестиционную программу ММР, в течение 3 дней направляется на бумажном носителе и в электронном виде в Cтруктурное подразделение.

Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для рассмотрения проекта для финансирования за счет средств бюджета  ММР, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы ММР, и принятия решения о предоставлении средств бюджета ММР на реализацию этого инвестиционного проекта.

3.3. В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились количественные критерии эффективности его реализации, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с Порядком.

3.4. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о необоснованности и неэффективности использования средств бюджета ММР, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в случае, предусмотренном п.3.3, является основанием для подготовки в установленном порядке предложения об отмене ранее принятого решения о предоставлении средств бюджета ММР на реализацию инвестиционного проекта.

3.5. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4. РАНЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

4.1. В соответствии с Методикой оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, с учетом оценок социальной и бюджетной эффективности, ОЭ, МЗ и ПД определяет итоговую оценку по каждому инвестиционному проекту и формирует ранжированный перечень инвестиционных проектов.

4.2. Ранжированный перечень инвестиционных проектов в соответствии со сроками бюджетного планирования представляется в установленном порядке в Администрацию ММР.

## Приложение 1

к Порядку

Форма

Начальнику отдела экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности

Администрации ММР

________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявка

на проведение оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Прошу провести оценку инвестиционного проекта

__________________________________________________________________

(титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

...

"___" ____________ 20__ г.

Заказчик       ___________________       ______________________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

## Приложение 2

к Порядку

Форма

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель  Главы

Администрации ММР

_________ ___________

(подпись)      (Ф.И.О.)

___________

(дата)

Обоснование целесообразности, объемов и сроков

осуществления капитальных вложений

1. Наименование инвестиционного проекта.

2. Форма  реализации  инвестиционного  проекта  (новое   строительство,

реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы).

3. Местонахождение (район, поселение).

4. Адрес (фактический).

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта:

Таблица 1

Показатели продолжительности реализации

инвестиционного проекта

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Дата начала реализации инвестиционного проекта |  |
| Дата окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| <*> Дата ввода объекта в эксплуатацию |  |
| в том числе: |  |
| 1-я очередь объекта |  |
| 2-я очередь объекта |  |
| n-я очередь объекта |  |

<*> В случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям (частям)  указать

даты ввода отдельных очередей (частей) создаваемого объекта.

6. Главный распорядитель средств районного бюджета.

7. Участники реализации инвестиционного проекта.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ).

9. Наличие   положительного   заключения   государственной   экспертизы

проектной документации (ссылка на подтверждающий документ).

10. Цель и задачи инвестиционного проекта.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

12. Существующая  мощность  (количество  потребителей  услуг,  загрузка

объекта).

13. Расчет дефицита мощности.

14. Обоснование   планируемой   мощности,   создаваемой   в  результате

реализации инвестиционного проекта (подробное описание).

15. Технологическая структура капитальных вложений:

Таблица 2

Технологическая структура капитальных вложений

| Наименование работ и материалов | Значения показателя по проекту в текущих ценах <*>, млн. рублей |
| --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС по заключению государственной экспертизы, либо предполагаемая стоимость строительства (нужное подчеркнуть) |  |
| в том числе: |  |
| - затраты на подготовку проектной документации |  |
| - строительно-монтажные работы, |  |
| из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| - приобретение машин и оборудования, |  |
| из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |  |
| - прочие затраты |  |

<*> В   ценах   года   расчета   сметной   стоимости   (по   заключению государственной   экспертизы,   с   указанием   года),  для  предполагаемой (предельной)  стоимости  строительства - в ценах года заполнения настоящего документа.

16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по  годам его реализации:

Таблица 3

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

(млн. рублей)

| Год реализации | Стоимость | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства федераль-ного бюджета | средства област-ного бюджета | средства районного бюджета | внебюджет-ные источ-ники финан-сирования |

17. Расчет   количественных    показателей    результатов    реализации

инвестиционного проекта и проекта-аналога:

Таблица 4

Количественные показатели результатов реализации

инвестиционного проекта и проекта-аналога

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционного проекта | проекта - аналога |
| 1 | Сметная стоимость объекта в текущих ценах <*>, млн. рублей |  |  |
| 2 | Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта в соответствующих единицах измерения: |  |  |
| 3 | Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата в соответствующих единицах измерения: |  |  |
| 4 | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей в соответствующих единицах измерения: |  | x |
| 5 | Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта в соответствующих единицах измерения: |  |  |
|  |  |  | x |
|  |  |  | x |

<*> В   ценах   года   расчета   сметной   стоимости   (по   заключению государственной   экспертизы,   с   указанием   года),  для  предполагаемой (предельной)  стоимости  строительства - в ценах года заполнения настоящего документа.

18. Обоснование необходимости привлечения средств федерального (областного) бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

19. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой (расписать по видам).

20. Обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

21. Вид собственности (номер и дата подтверждающего документа).

"___" ____________ 20___ г.

Главный

распорядитель

средств районного

бюджета                      ___________      __________       ____________________

(должность)        (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку

Форма расчета эффективности инвестиционного проекта

Первый заместитель Главы

Администрации ММР

__________________ Ф.И.О.

Расчет эффективности инвестиционного проекта

Таблица 1

Социальная эффективность инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, которое имеет доступ к рассматриваемой услуге (благу) в настоящее время |  |
| 2. | Доля населения, которое будет иметь доступ к рассматриваемой услуге (благу) после реализации проекта |  |
| 3. | Социальная эффективность |  |

Таблица 2

Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта

(руб.)

| Наименование показателя | Всего | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | + | Последний год ввода объекта в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта, в том числе: |  |  |  |  |
| - расходы на приобретение земельного участка и его освоение |  |  |  |  |
| - расходы на строительство объекта (строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |
| - прочие капитальные расходы, не связанные со строительством объекта |  |  |  |  |
| - расходы на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| - обслуживание долговых обязательств (в случае привлечения заемных средств) |  |  |  |  |

Таблица 3

Эксплуатационные расходы

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | Значения показателей по годам с момента ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Эксплуатационные расходы на функционирование объекта капиталовложений, в том числе: |  |  |  |
| - заработная плата персонала с начислениями |  |  |  |
| - расходы на приобретение сырья и материалов |  |  |  |
| - расходы на услуги сторонних организаций по обеспечивающей деятельности |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Таблица 4

Бюджетная эффективность проекта

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Значения показателей по годам с момента ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 2. | Эксплуатационные расходы на функционирование объекта капиталовложений |  |  |  |  |
|  | Итого (расходы бюджета) |  |  |  |  |
| 3. | Показатель непосредственного результата* |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетная эффективность |  |  |  |  |

*Показатель непосредственного результата для объектов социальной инфраструктуры - изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг, для объектов инженерной инфраструктуры - изменение загрузки объекта.

«___»____________201_г

| Главный распорядитель средств бюджета муниципального района М.П. | ____________ (должность) | __________ (подпись) | ___________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ММР

от 31.12.2010 г  № 1249

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Общие положения

1.1. Методика оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - Методика) содержит описание методов расчета эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета муниципального района.

1.2. Методика используется:

- для оценки эффективности инвестиционных проектов в целях принятия решений о выделении средств бюджета муниципального района на их финансирование;

- для оценки экономических последствий отбора для реализации группы инвестиционных проектов из их совокупности при наличии фиксированных финансовых ограничений;

- для принятия экономически обоснованных решений об изменениях в ходе реализации инвестиционных проектов в зависимости от вновь выявляющихся обстоятельств.

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов

2.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится по следующим направлениям: социальный эффект и бюджетный эффект.

2.2. Расчет показателя социальной эффективности инвестиционных проектов осуществляется по следующей формуле:

Сэ = (Скол' - Скол.) х (1 – Скол.) , где:

Сэ - показатель социальной эффективности инвестиционного проекта (может изменяться в пределах от 0 до 1). Чем выше значение показателя, тем более приоритетным является инвестиционный проект;

Скол' - доля населения, которое будет иметь доступ к рассматриваемой услуге после реализации проекта (в долях единицы);

Скол - доля населения, которое имеет доступ к рассматриваемой услуге в настоящее время (в долях единицы).

2.3. Расчет показателя бюджетной эффективности производится по следующей формуле:

| Показатель бюджетной эффективности | = | Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта + эксплутационные расходы на функционирование объекта капиталовложений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатель непосредственного результата |

Показатель непосредственного результата для социальных объектов - изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг, для объектов инженерной инфраструктуры - изменение загрузки объекта.

Чем меньше этот показатель, тем более приоритетным является инвестиционный проект.

2.4. Коэффициент соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития муниципального района и Ярославской области определяется на основе системы критериев, изложенных в таблице:

| Критерий оценки | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Инвестиционный проект в полной мере соответствует приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области | 1 |
| Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области | 0,5 |
| Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области | 0 |

Инвестиционный проект считается в полной мере соответствующим приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области в случае соответствия следующим критериям:

- разработан во исполнение стратегии социально-экономического развития ММР, стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, среднесрочной программы социально-экономического развития ММР и среднесрочной программы социально-экономического развития Ярославской области;

- разработан во исполнение федеральной или целевой программы Ярославской области, а также целевой программы муниципального района.

Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области, если он разработан во исполнение иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области и муниципальных правовых актов муниципального района.

2.5. Ранжирование инвестиционных проектов по показателям бюджетной и социальной эффективности осуществляется в разрезе отраслей по следующей формуле:

ОП = КСi х (ПБЭмин / ПБЭi + Сэi / Сэмакс), где:

ОП - итоговая оценка инвестиционного проекта;

КСi - итоговый коэффициент уровня соответствия i-го инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития ММР и Ярославской области;

ПБЭмин - минимальный показатель бюджетного эффекта среди всех инвестиционных проектов, представленных на отбор в рамках отрасли;

ПБЭi - показатель бюджетной эффективности i-го инвестиционного проекта;

Сэi - показатель социальной эффективности i-го инвестиционного проекта;

Сэмакс - максимальный показатель социальной эффективности среди всех инвестиционных проектов, представленных на отбор в рамках отрасли.

## Приложение

к Методике оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Форма

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Наименование инвестиционного проекта.

2. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства).

3. Заявитель (структурное подразделение Администрации ММР).

| № п/п | Критерий оценки | Баллы оценки ( qi ) | Весовой коэффи-циент ( ki ) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Качественные критерии |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |  | 0,05 |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в программе социально-экономического развития ММР, районных целевых программах |  | 0,05 |
| 3 | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках районных целевых программ |  | 0,05 |
| 4 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (областного) бюджета |  | 0,05 |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |  | 0,15 |
| Количественные критерии |
| 6 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |  | 0,15 |
| 7 | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |  | 0,2 |
| 8 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных (государственных) нужд |  | 0,15 |
| 9 | Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |  | 0,15 |

Расчет интегральной оценки:

"___" ____________ 20__ г.

# Начальник отдела экономики,

# Муниципального заказа и

# предпринимательской деятельности

# Администрации ММР                                   _____________        _____________________

# (подпись)              (расшифровка подписи)